Příloha č. 2

AQUARES, s.r.o.
PRÁCE STAVEBNÍ A RIZIKOVÉ
Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou



Změnový list	

Číslo 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE 	NAŠE ZNAČKA 	VYŘIZUJE/LINKA	Stráž nad Než.

ZL č. 2		  	       xxxxxxxxxx		    18/10/2019

Změnový list č. 2 k rozpočtu č. 1082018-B  – fasáda staré budovy, 2x nádvoří + průjezd

Zhotovitel: Aquares, s. r. o.  Pístinská 145,  378 02  Stráž nad Nežárkou

Odběratel:  Národní památkový ústav Senovážné nám. 230/6 370 01 Č. Budějovice

Místo provádění prací:  Fasáda a průjezd do Senovážného náměstí v

Prováděná  práce:  Oprava fasády dle výše uvedeného rozpočtu a SOD č.11/331/2019

Rozpis změn, méně a víceprací, a jejich ocenění:

Změny dle položkového rozpočtu:

Položka		práce				odečty

19		osazení informativních a výstražných cedulí		- 2.200,--

20		Demont a zpětná montáž cedulí (zakrývání)		- 1.000,--

47		Převedení vody z fasády				- 18.711,--

48		Okapnice z lakovaného plechu				- 10.957.50,--

50		Žlaby Cu rezerva na výměnu				- 6.756,--

53		Svody Cu rezerva na výměnu				- 8.141,--

54		Dem. a rep.vnějších křídel oken 34ks pouze okapnička 	- 62.900,--

60		Elektromontáže						- 58.200,--

Celkem.		- 168.865,50,--

Vícepráce

Ozdobné výstupky pod světla na fasádě			+ 6.000,--

Zasekání kabelů nad nízkou střechou a nové omítky 	+ 5.200,--

Elektroinstalace skutečnost				+ 104.500,--

Pergola skutečnost dle rozpočtu 19035-U3		+ 96.927,--

Nátěr dřevěných podhledů na nízké budově I. Nádvoří odstín stejný

Jako na pergole						+ 4.200,--

Celkem							+ 216.827,--

Finanční rozdíl:	-- 168.865,50,-- + 216.827,-- = 47.961,50,--

Zde zbývá ve prospěch zhotovitele Kč 47.961,50,--

Celkový sumář z obou rozpočtů a obou změnových listů:

Změnový list č. 1 ve prospěch NPU zbývá 48.065,30,--

Změnový list č. 2 ve prospěch fi Aquares zbývá 47.961,50,--

Celkově  zbývá ve prospěch NPU (odběratel)  Kč 103,80,-- (porovnání změnového listu 1 a 2).

…………………………………………….

Za firmu Aquares, spol.  s  r. o.

xxxxxxxxxxxxxxxx-jednatel