SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

zhotovitelem 	VELVAC s.r.o.

sídlo:	Rybáře 415

698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních:	Jiří VARSAMIS

IČ:	29267404

DIČ:	CZ29267404

číslo účtu Kč:	43-8686430297/0100

peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 69526

a

OBJEDNATELEM 	Vodovody a kanalizace Hodonín a.s.

sídlo:	Purkyňova 2933/2

695  00 Hodonín

oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních:	RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel a.s.

oprávněná osoba jednat ve věcech technických:               Ing. Bronislav Gajda

IČ:	49454544

DIČ:	CZ49454544

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1168

dne 31. července 2026 s následujícím obsahem:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat, namontovat a zprovoznit Objednateli systém přípravy teplé vody a vytápění dle projektové dokumentace provedení stavby „Instalace tepelných čerpadel - ÚV Moravská Nová Ves“ zpracovanou firmou Regulus spol. s r.o., zakázkové číslo NP2016/91-10/16. Zhotovitel potvrzuje, že je řádně seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré podmínky jeho realizace podle této smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a výrobními kapacitami pro realizaci díla nezbytnými.

- Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II. CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

- Cena díla byla stanovena na základě dohody Zhotovitele a Objednatele v souladu s cenovou nabídkou takto:

xxxxxxxxx Kč bez sazby DPH

- Způsob úhrady ceny díla byl dohodnut následovně:

  - Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení soupisu věcného plnění, odsouhlasený soupis prací – zjišťovací protokol, bude součástí každé vystavené faktury

  - Splatnost daňových dokladů je 30 dnů

K celkové ceně díla podle odstavce 1 bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu s aktuálně účinným zněním zákona o dani z přidané hodnoty.

- Je-li faktura vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odepření jejího přijetí nebo její nedoručení nemá za následek jakýkoli odklad platby. Za řádně doručenou fakturu se považuje faktura osobně předaná nebo odeslaná na adresu sídla (bydliště) Objednatele; v pochybnostech týkajících se doručení faktury platí, že k řádnému doručení faktury došlo uplynutím lhůty 3 dnů ode dne jejího doporučeného odeslání na adresu výše uvedeného bydliště Objednatele.

- Řádnou úhradou se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu Zhotovitele specifikovaného na faktuře; to neplatí, je-li úhrada faktury realizována v hotovosti.

- Objednatel bere na vědomí povinnost Zhotovitele vypočítat sazbu DPH v souladu s účinným zákonem o dani z přidané hodnoty, v důsledku čehož může při fakturaci dojít k odpovídajícímu zaokrouhlení celkové ceny.

- Ke změně sjednané ceny díla může dojít pouze na základě prokazatelné a písemně odsouhlasené změny rozsahu plnění z důvodů, které Zhotovitel nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit nejpozději do okamžiku vypracování cenové nabídky.

III. MÍSTO REALIZACE, TERMÍNY PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- Místo realizace:			ÚV Moravská Nová Ves

- Zahájení montážních prací na díle:	od 15.12.2016

- Konečný termín dokončení díla:	do 31.03.2016

- Konečný termín předání a převzetí díla lze bez sankcí na straně Zhotovitele prodloužit pro Objednatelem zaviněné neposkytnutí součinnosti, a to vždy o dobu zaviněného prodlení na straně Objednatele.

- Dokončením díla se rozumí úplná provozuschopnost systému tepelných čerpadel v rozsahu, který bude umožňovat zahájení topné zkoušky, a to včetně předání všech příslušných dokumentů předepsaných pro bezpečný provoz a závaznými technickými normami (ČSN).

- Dokončené dílo ve smyslu předchozího odstavce bude Objednateli předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele a Objednatele. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla. Objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a současně se v předávacím protokolu uvede závazná lhůta k odstranění vad či přijetí jiných opatření.

- Bezdůvodným odmítnutím předání díla ze strany Objednatele, ačkoli je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání v souladu s podmínkami jeho realizace sjednanými touto smlouvou, se zakládá domněnka oprávněnosti fakturace Zhotovitele za řádné provedení díla a tato skutečnost se považuje rovněž za neposkytnutí součinnosti Objednatele se všemi důsledky z toho plynoucími.

IV. ODPOVĚDNOST ZA VADY V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

- Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bylo zhotoveno v souladu s technickou specifikací a touto smlouvou a že po celou dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dané příslušnými právními předpisy a technickými normami. Všechny výrobky a materiály použité při realizaci díla splňují technické požadavky na výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.

- Zhotovitel poskytuje na všechny dodávané výrobky záruku v souladu se zárukou poskytovanou výrobci jednotlivých komponent, minimálně však vždy 24 měsíců.

Na montážní, kompletační a další práce poskytuje Zhotovitel záruku 60 měsíců. Záruka plyne vždy od okamžiku předání díla podle ust. čl. III odst. 6 této smlouvy.

- Objednatel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za vady díla zjištěné v záruční době písemnou formou přímo u Zhotovitele, který řádně uplatněné vady bezplatně odstraní ve lhůtě 10 dnů, nebude-li v konkrétním případě pro povahu a rozsah vady dohodnuta lhůta delší. Objednatel poskytne k odstranění vad veškerou nutnou součinnost, jinak Zhotovitel nebude v prodlení s odstraněním vad.

- Zhotovitel neodpovídá Objednateli za vady a nedodělky díla, které byly po řádném převzetí prokazatelně způsobeny Objednatelem (nedodržení podmínek provozu plynové kotelny), třetími osobami anebo neodvratitelnými událostmi (vyšší moc).

V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

ZHOTOVITEL

- Zhotovitel provede v rámci realizace dílo dle projektové dokumentace při dodržení všech komponentů dle technické specifikace. Celý systém bude Zhotovitelem uveden do stavu zajišťujícího plnou funkčnost a bezproblémový a ekonomický provoz.

- Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí a dodržovat všechny technické normy (ČSN) a doporučené postupy. Zhotovitel se dále zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti v rámci vedení stavebního deníku, je-li tato povinnost dána příslušným právním předpisem anebo zvyklostí (provádět zápisy, poznámky, vyžadovat stanoviska Objednatele a podobně). Řádně potvrzené (akceptované) záznamy ve stavebním deníku týkající se upřesnění jednotlivých požadavků na realizaci díla, termínu a podobně se považují za písemnou změnu této smlouvy.

- Z důvodu minimalizace zásahů do sféry Objednatele provede Zhotovitel montážní práce najednou a plynule, umožní-li to konkrétní podmínky na místě realizace díla. Jestliže tuto povinnost Zhotovitel nesplní z prokazatelného důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat podle situace též zvýšení ceny díla.

OBJEDNATEL

- Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost při realizaci díla, především umožní volný přístup k místu realizace, poskytne o něm všechny informace a zajistí možnost napojení na elektrickou síť.

- Objednatel potvrdí termín připravenosti k zahájení montážních prací ve lhůtě nejméně 7 dnů před nástupem pracovníků Zhotovitele na montáž. K potvrzení termínu připravenosti může dojít telefonicky (kontaktní osobu viz záhlaví této smlouvy), elektronickou poštou, případně zápisem ve stavebním deníku; v pochybnostech platí, že Zhotovitel je oprávněn zahájit montáž tak, aby dodržel závazný termín dokončení díla podle ust. Čl. III této smlouvy.

- Objednatel uhradí řádně a včas všechny dohodnuté platby a v této souvislosti prohlašuje, že v rozsahu sjednané ceny díla má financování řádně zajištěno.

VI. SANKCE

- Dojde-li k prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla, dohodly se smluvní strany, že Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktur vystavených a doručených v souladu s ust. čl. II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z konkrétní neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě dohody Objednatele a Zhotovitele, a to výlučně písemnou formou. To neplatí pro případy, kdy z příslušného ustanovení této smlouvy vyplývá možnost jeho modifikace jiným způsobem než písemným.

- Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, jakož i zvyklostmi, které mezi sebou smluvní strany během účinnosti této smlouvy nebo i dříve zavedly a které jsou s touto smlouvou v souladu anebo se jejímu obsahu nebo účelu nepříčí.

Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory budou řešit české soudy.

- Neučiní-li konkrétní úkon osoba označená v této smlouvě za osobu k tomu oprávněnou a zároveň nebude prokázáno, že nebyla osobou k provedení úkonu oprávněnou, zakládá se na základě dohody smluvních stran domněnka, že jiná než oprávněná osoba tento úkon učinila v souladu s touto smlouvou.

- Pro případ eventuálního odstoupení Zhotovitele nebo Objednatele od této smlouvy platí, že odstoupení musí být realizováno výlučně písemnou formou, a to na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na adresu uváděnou vůči veřejnosti jako kontaktní. Důvodem k odstoupení smí být pouze důvody obsažené v právní úpravě smlouvy o dílo v obchodním zákoníku.

- Smlouva se bude řídit českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou následně v uveřejňovaném textu anonymizovány

- Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a druhá smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák.

VIII. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

- Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že ji uzavřeli svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, což potvrzují svými podpisy.

V Hodoníně dne 21. 12. 2016 				V Hodoníně dne 21. 12. 2016

zhotovitel	objednatel

Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený výkaz výměr