# Dodatek č. 1

# ke Smlouvě o dílo

| Evidované pod číslem: u objednatele (CES): | E635-S-1055/2016 |
| --- | --- |
| u zhotovitele: | SML 1-76/2015 |

# název díla: „Oprava propustku v km 110,051, trati Krnov – Opava východ“

# uzavřené dne 8. 04. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

- Smluvní strany

  - Objednatel :

# Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: 		 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO:    	 	70994234

DIČ:   		 CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena:	Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

# Adresa pro doručování korespondence :

# Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

# Zastoupení ve věcech smluvních :

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

  - Zhotovitel :

TOMI-REMONT a.s.

sídlo: 	  Přemyslovka 2514/4, 796 01  Prostějov

IČO:            25508571

DIČ:            CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501

zastoupen:   Ing. Tomášem Ohlídalem, předsedou představenstva,

Ing. Martinem Dokoupilem, místopředsedou představenstva

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace:  (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu o dílo č. E635-S-1055/2016, ze dne 08. 04. 2016        ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto Dodatku č. 1  je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran     o změně rozsahu díla oproti cenové nabídce zhotovitele a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

  - V průběhu přípravy prací se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění na části díla, a to u SO 01 Propustek.

Smluvní strany se dohodly, že konkrétní práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované          ve  změnovém  listu/ soupise více – méněprací  SO 01 Propustek, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, nebude zhotovitel plnit.

Naproti tomu bude potřeba, aby zhotovitel provedl práce, které ve smlouvě (ve výkazu výměr )      u SO 01 Propustek nebyly uvedeny (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve změnovém listu/ soupisu více- méněprací SO 01 Propustek, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1      ke smlouvě. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést.

  - Vícepráce a méněpráce na SO 01 Propustek byly smluvními stranami odsouhlaseny schválením technologického postupu prací a zápisem ve stavebním deníku.

  - Změny se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1. smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:  		 1 015 956,00 Kč bez DPH

Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:

- méněpráce ( bez DPH )                			    -  33 500,00 Kč

- vícepráce ( bez DPH )			 	    + 32 000,00 Kč

Celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH )		       - 1 500,00 Kč

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1:		  1 014 456,00 Kč bez DPH

  - Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána změnou technologie provádění stavby, kterou zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po  jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

Přílohou:  Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 30.9.2016

| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| --- | --- | --- |
| ………….…………… Ing. Tomáš OHLÍDAL předseda představenstva TOMI-REMONT a.s. ………………………… |  | ……………………………… Ing. Jiří MACHO ředitel Oblastního ředitelství Ostrava |

Ing. Martin DOKOUPIL

místopředseda představenstva

TOMI-REMONT a.s.