**Smlouva o dílo**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, příspěvková organizace.

Františka Nohy 959/6

408 30 Rumburk

IČO 00673773

Zastoupená: xxxxxxxxxxx, zástupce ředitele školy

**Zhotovitel:**

Krejčí Jan, malíř – natěrač

Vojtěcha Kováře, 408 01 Rumburk

IČO 13462113

 **I.**

 **Předmět smlouvy:**

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá v kompletním nátěru dřevěných kazetových dveří, včetně prosklených přepážek na chodbách v budově Střední zdravotnické školy, Františka Nohy 959/6, 408 01 Rumburk. Postup prací – obroušení, tmelení, 1 x základní nátěr, 1 x vrchní nátěr a malování sociálních zařízení.

2. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

3. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

 **II.**

 **Doba a místo plnění:**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech

 Termín zahájení prací: 1.10.2019

 Termín dokončení prací: 31.10.2019

2. Zhotovitel provede dílo v  budově Střední zdravotnické školy, Františka Nohy 959/6, 408 01 Rumburk.

 **III.**

 **Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu podle cenové nabídky v celkové výši **179 600,- Kč** (zhotovitel není plátce DPH).

 **IV.**

 **Platební podmínky**

1. Cena díla bude proplacena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení.

 **V.**

 **Závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy a normy na pracovišti objednatele.

 **VI.**

 **Závazky objednatele**

1. Objednatel se zavazuje předat prostory zhotoviteli ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění prací.

2.Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této smlouvy způsobem sjednaným v této smlouvě.

 **VII.**

 **Převzetí díla**

1.Objednatel není povinen převzít dílo ve lhůtě shora uvedené, pokud dílo nebude provedeno řádně. Výhrady objednatele proti provedení díla či části díla budou zaznamenány v písemném protokolu, kde bude dále dohodnut termín převzetí řádně provedeného díla.

 **VIII.**

 **Záruka za dílo**

1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 **IX.**

 **Smluvní pokuty**

**1. Smluvní strany se dohodly, že:**

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu - za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu – za prodlení s placením faktury dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den.

 **X.**

 **Ostatní podmínky smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a upozorňovat na zjištěné nedostatky.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu a zařízení.

 **XI.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

2.Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 SB., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli poštou.

V  Rumburku dne 27.9.2019

objednatel                                                                                        zhotovitel