# Smlouva na zajištění implementace schématu doplňkového penzijního spoření do mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV

uzavíraná dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) mezi smluvními stranami:

# Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:	Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 	Mgr. Kateřinou Jirkovou, náměstkyní pro řízení sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek

IČO:  	00551023

ID datové schránky:	sc9aavg

(dále jen „Objednatel”)

a

# Deloitte Advisory s.r.o.

se sídlem: 	Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

zastoupena:	xxxxxxxxx, partner na základě plné moci

IČO:	27582167

DIČ:	CZ27582167

obchodní rejstřík: 	vedený Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225

číslo účtu:	xxxxxxxxx

ID datové schránky:	vycyfxb

(dále jen „Poskytovatel“)

- Základní ustanovení

  - Smluvní strany konstatují, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na zajištění implementace schématu doplňkového penzijního spoření do mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV (dále jen „Smlouva“) se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

  - Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Poskytovatele ve veřejné zakázce při splnění podmínek kvalifikace za potvrzení skutečnosti, že Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Poskytovatel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran.

  - Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rozvoj dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV – II.“, část „Implementace schématu doplňkového penzijního spoření do mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV“ (dále jen „veřejná zakázka“), Poskytovatel v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky předložil nabídku (dále jen „nabídka“) a tato byla pro plnění veřejné zakázky
v souladu se základním hodnotícím kritériem v podobě ekonomické výhodnosti nabídek vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

  - Při výkladu obsahu této Smlouvy budou smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení veřejné zakázky dle předchozího odstavce této Smlouvy, k účelu tohoto zadávacího řízení a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

- Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele realizovat dále uvedené služby v souladu s touto Smlouvou a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za řádnou realizaci předmětu Smlouvy odměnu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4 této Smlouvy.

  - Předmětem plnění této Smlouvy jsou zejména služby spočívající v kompletní implementaci schématu doplňkového penzijního spoření do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV. Předmětem Smlouvy je dále poskytování uživatelské podpory, která je blíže definována v odst. 5.3. a násl. této Smlouvy, jakožto i v odst. 8.1. a v příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Výstupy předmětu Smlouvy dle odst. 2.3. této Smlouvy budou zpracovány v rozsahu
a v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy, a to v termínu dle odst. 3.2 této Smlouvy.

  - Výše uvedený předmět Smlouvy je součástí projektu v rámci osy PROGRESS komunitárního programu EaSI – grantová smlouva VS/2018/0380 – projekt s názvem “Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP)”.

- Místo a doba plnění

  - Objednatel nestanoví konkrétní místo plnění zakázky (Česká republika).

  - Veškeré výstupy předmětu Smlouvy zpracované v souladu s  Přílohou č. 1 této Smlouvou se zavazuje Poskytovatel předat Objednateli do 12 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Předání výstupů předmětu Smlouvy Objednateli bude realizováno v souladu s akceptačním řízením na základě předávacího protokolu dle čl. 6 této Smlouvy.

- Cena a platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté plnění dle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli níže sjednanou cenu v Kč bez DPH. K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty podle platných a účinných právních předpisů. Není-li Poskytovatel registrovaným plátcem DPH, bude tato skutečnost uvedena v záhlaví této Smlouvy a Poskytovatel DPH nevyčíslí.

  - Celková cena za předmět plnění dle této Smlouvy činí 8 848 000,- Kč (slovy: osmmilionůosmsetčtyřicetosmtisíc korun českých) bez DPH. Výše DPH činí 1 858 080,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetpadesátosmtisícosmdesát korun českých). Celková cena za předmět plnění dle této Smlouvy včetně DPH činí 10 706 080,- Kč (slovy: desetmilionůsedmsetšesttisícosmdesát korun českých).

  - Celková cena za předmět Smlouvy bez DPH dle této Smlouvy je konečná a nepřekročitelná,
a zahrnuje veškeré náklady, které Poskytovateli v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy vznikly a které jsou nutné pro řádné a včasné poskytnutí plnění.

  - Celkovou cenu za předmět Smlouvy včetně DPH lze překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně sazby DPH.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu za plnění skutečně poskytnuté Poskytovatelem a odsouhlasené Objednatelem formou Akceptačního protokolu dle
čl. 6 této Smlouvy, a to na základě řádně vystaveného účetního či daňového dokladu (dále jen „faktura“). Faktura může být Zpracovatelem vystavena nejdříve ode dne následujícího k datu oboustranného podpisu Akceptačního protokolu dle čl. 6 této Smlouvy.

  - Splatnost faktury musí činit alespoň 30 kalendářních dnů a počíná běžet od data doručení faktury na adresu sídla Objednatele. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem potvrzený Akceptační protokol. Poslední faktura v kalendářním roce musí být Objednateli doručena nejpozději 10. prosince příslušného roku. Splatnost faktur doručených Objednateli od 11. prosince do 31. ledna následujícího kalendářního roku počíná běžet od 1. března příslušného kalendářního roku.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli s uvedením konkrétních nedostatků k doplnění údajů a odstranění případných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě, a to i opakovaně. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti, a to v délce dle odst. 4.6. této Smlouvy. Faktura musí dále obsahovat následující text:

- „Zakázka je financována z projektu realizovaného v rámci osy PROGRESS komunitárního programu EaSI – grantová smlouva VS/2018/0380 – “Development of microsimulation tools for social insurance projections (DEMTOP)”“.

  - Uhrazením se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

  - Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje budou v Kč.

  - Objednatel nepřipouští zálohové faktury.

- Záruka za jakost, uživatelská podpora

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výstupy předmětu této Smlouvy záruku za jakost dle
§ 2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu dle čl. 6 této Smlouvy.

  - Oprávněně reklamované vady předmětu této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje po dobu trvání záruky odstranit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu v délce alespoň 36 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu dle čl. 6 této Smlouvy. Uživatelská podpora je blíže definována v příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Poskytovatel v rámci uživatelské podpory garantuje rychlost odezvy, resp. délku lhůty pro zahájení řešení, v délce 1 pracovního dne. Prvním dnem lhůty pro zahájení řešení se rozumí den, kdy bude Poskytovatel k řešení vyzván Objednatelem.

- Akceptační řízení, předání a převzetí

  - Po předání finální verze výstupů předmětu Smlouvy dle přílohy č. 1 této Smlouvy v souladu s termínem dle odst. 3.2. této Smlouvy se bude konat akceptační řízení.

  - Výstupy předmětu plnění v rozsahu dle přílohy č. 1 této Smlouvy budou Objednateli předány na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.

  - Výstupy předmětu plnění v rozsahu dle přílohy č. 1  této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje v elektronické podobě předat Objednateli na vhodném datovém nosiči (CD / DVD / USB flash disk), a to osobně na adresu sídla Objednatele, konkrétně oprávněné osobě Objednatele uvedené v odst. 14.1. této Smlouvy, a to  ve lhůtě dle odst. 3.2 této Smlouvy.

  - Předávací protokol bude obsahovat min. následující údaje:

- označení smluvních stran dle záhlaví této Smlouvy,

- co je předmětem předání a převzetí (počet datových nosičů, jejich obsah, jakožto i další významné skutečnosti),

- název projektu a číslo grantové smlouvy dle odst. 2.4. této Smlouvy,

- datum a podpisy (včetně jména a příjmení) oprávněných osob smluvních stran dle článku 14 této Smlouvy.

  - Po doručení výstupu předmětu plnění dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy Objednatel zahájí akceptační řízení a nejpozději do 5 kalendářních dnů písemně doručí Poskytovateli své připomínky, popř. mu sdělí, že žádné připomínky nemá.

  - Doručené připomínky se Poskytovatel zavazuje vypořádat v dokumentu o vypořádání připomínek (libovolný formát) a tento včetně dotčených upravených výstupů předmětu Smlouvy předá Objednateli nejpozději ve lhůtě 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek Objednatele
k opětovnému akceptačnímu řízení. Bude-li mít Objednatel opětovně k předaným výstupům připomínky, bude se postupovat dle postupu uvedeného v odst. 6.5. až 6.6. této Smlouvy, a to opakovaně do té doby, dokud objednatel nebude mít k předaným výstupům žádné připomínky.

  - Objednatel schválí výstupy předmětu Smlouvy podpisem Akceptačního protokolu, a to v momentě, kdy po provedeném akceptačním řízení nebude mít k žádnému z výstupů předmětu Smlouvy žádné připomínky. Objednatel do 5 kalendářních dnů od podpisu Akceptačního protokolu vyzve k jeho podpisu druhou smluvní stranu, která tento podepíše do 2 pracovních dnů ode dne následujícího ke dni podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem.

  - Akceptační protokol vytvořený Poskytovatelem bude obsahovat min. následující údaje:

- označení smluvních stran dle záhlaví této Smlouvy,

- co bylo předmětem akceptačního řízení,

- shrnutí průběhu akceptačního řízení (zejména budou uvedena data předání a převzetí předmětných výstupů, jakožto i další významné skutečnosti),

- je-li relevantní, informace o poskytnutých licencích a s tím souvisejícím příslušenstvím,

- výsledek akceptačního řízení, tj. bude explicitně uvedeno, že objednatel již k předaným výstupům nemá žádné další připomínky,

- název a registrační číslo projektu dle odst. 2.4. této Smlouvy,

- datum a podpisy (včetně jména a příjmení) oprávněných osob smluvních stran dle článku 14 této Smlouvy.

- Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel se zavazuje, že v době plnění předmětu Smlouvy poskytne Poskytovateli potřebnou součinnost.

  - Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady a informace, které má a může je poskytnout a které přímo souvisejí s plněním předmětu Smlouvy, a to nejpozději do
5. pracovního dne po jejich vyžádání, nedohodnou-li se obě strany jinak.

  - Objednatel se zavazuje zajistit průběžnou dostupnost kontaktního pracovníka Objednatele pro potřeby konzultací s pověřenými pracovníky Poskytovatele, poskytování dokumentace
a zprostředkování kontaktů na věcné garanty Objednatele.

  - V případě zjištění okolností, které by mohly mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, se Objednatel zavazuje Poskytovatele o těchto zjištěných okolnostech bez odkladu informovat.

  - Jestliže bude Objednatel opakovaně v prodlení s plněním součinnosti definované výše, je Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na započetí běhu stavěcí lhůty, o jejíž délku se prodlouží i doba plnění Poskytovatele. Započetí běhu stavěcí lhůty se Poskytovatel zavazuje písemně sdělit Objednateli.

  - Běh stavěcí lhůty může započít i tehdy, je-li Objednatel prvotně v prodlení s plněním součinnosti, avšak prodlení je delší, než-li 3 pracovní dny.

  - Objednatel není povinen převzít předmět Smlouvy, pokud není předán včas a v souladu se Smlouvou. Za nedokončený předmět Smlouvy není Objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou ve Smlouvě.

  - Objednatel se po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy zavazuje bez zbytečného odkladu písemně informovat Poskytovatele o provedených změnách týkajících se technického prostředí Objednatele. Více viz příloha č. 1 této Smlouvy.

- Práva a povinnosti Poskytovatele

  - Poskytovatel se zavazuje do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy uspořádat v sídle Objednatele úvodní setkání se zástupci Objednatele, v rámci kterého bude zejména představen postup plnění předmětu Smlouvy, nastavena komunikace a setkávání smluvních stran apod., a to zcela v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat předmět Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí
a potřebnými odbornými znalostmi. Při poskytování předmětu Smlouvy je Poskytovatel vázán zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou
v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele.

  - Poskytovatel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Poskytovatele, a v případě jejich opodstatnění bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění předmětu Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

  - Poskytovatel se zavazuje vždy včas předem písemně upozorňovat Objednatele na potřebu jeho součinnosti.

  - V případě zjištění okolností, které by mohly mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, se Poskytovatel zavazuje Objednatele o těchto zajištěných okolnostech bez odkladu informovat.

  - Poskytovatel není oprávněn předat vstupní podklady poskytnuté Objednatelem ani jejich část bez souhlasu Objednatele jiné osobě (s výjimkou jeho případných poddodavatelů uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy), ani je využívat k jiným účelům, než je stanoveno v čl. 1 a 2 této Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škody způsobené zneužitím vstupních podkladů nebo jejich části třetí stranou, jestliže je poskytl bez souhlasu Objednatele.

  - Poskytovatel se zavazuje, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tuto povinnost rovněž Poskytovatel zajistí u jeho případných poddodavatelů.

  - Poskytovatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je předmět smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy sídle Objednatele, a to jak během plnění dle smlouvy, tak po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

  - Veškerá kontrola plnění bude provedena po předběžné dohodě s Poskytovatelem.

  - Poskytovatel se zavazuje ukládat a archivovat dokumenty podle závazných právních předpisů ČR.

  - Poskytovatel se zavazuje Objednateli předat veškeré dokumenty a doklady související
s realizací předmětu plnění této Smlouvy nejpozději do doby ukončení Smlouvy.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout informace nezbytné pro zpracování zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu předkládané příjemcem finanční podpory (Objednatelem).

  - Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou ke splnění povinnosti Objednatele vyplývající z ust. § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Poskytovatel se zavazuje po dobu 10 let od skončení plnění předmětu Smlouvy uchovávat doklady související s jejím plněním.

  - Poskytovatel se v průběhu plnění předmětu Smlouvy zavazuje osobně se setkávat se zástupci Objednatele dle odst. 8.1. této Smlouvy nebo v případě potřeby po domluvě s Objednatelem (na adrese sídla Objednatele; nebude-li v závislosti na domluvě obou zúčastněných stran specifikováno jinak), případně (po předchozí domluvě) problematiku plnění konzultovat telefonicky, a to za  účelem informování Objednatele o průběhu prací na předmětu Smlouvy a ke konzultaci problematických oblastí. Termín bude stanoven po vzájemné dohodě oprávněných osob obou smluvních stran dle čl. 14. této Smlouvy. Jakékoliv problémy, které vyvstanou během realizace a jež by znamenaly odložení realizace předmětu Smlouvy, budou
s Objednatelem konzultovány neprodleně, tj. do 2 pracovních dnů ode dne vzniku takového problému. Poskytovatel se zavazuje z těchto osobních setkání a telefonických konzultací pořídit zápis a tento předat Objednateli, který jej buď ve lhůtě 2 pracovních dnů akceptuje (a tuto skutečnost Poskytovateli oznámí), nebo v této lhůtě předá Poskytovateli připomínky
k zapracování. Poskytovatel zapracuje připomínky do 2 pracovních dnů ode dne jejich obdržení.

  - Poskytovatel se zavazuje využít k plnění předmětu této Smlouvy pouze konkrétní realizační tým. Jmenný seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy toto složení realizačního týmu; jinak se Poskytovatel zavazuje postupovat dle odst. 8.17. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje k plnění předmětu této Smlouvy použít všechny osoby, prostřednictvím kterých prokazoval splnění podmínek kvalifikace, a to na pozicích, na které je při prokazování splnění podmínek kvalifikace jejich prostřednictvím nominoval.

  - V případě, že Poskytovatel bude požadovat změnu člena realizačního týmu, zavazuje se vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele s provedením takové změny. V případě této změny člena realizačního týmu, prostřednictvím kterého prokazoval splnění podmínek kvalifikace, se Poskytovatel zavazuje doložit zároveň kvalifikaci nového člena realizačního týmu, která odpovídá alespoň minimálním požadavkům na kvalifikaci původního člena realizačního týmu stanovených Objednatelem v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež je dostupná na profilu zadavatele Objednatele. Souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu člena realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Poskytovatel se ve lhůtě 5 pracovních dnů od takové žádosti zavazuje provést výměnu jednoho či více členů realizačního týmu. Veškeré případné náklady související s jejich výměnou nese výlučně Poskytovatel.

- Ostatní ujednání

  - Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel ve smyslu ustanovení zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, má zákonnou povinnost zpřístupnit informace o této smlouvě, pokud bude řádně požádán dle splnění základních podmínek, za nichž jsou informace poskytovány.

  - Poskytovatel prohlašuje a bere na vědomí, že tato Smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na profilu zadavatele Objednatele v souladu s § 219 zákona
o zadávání veřejných zakázek, a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí uveřejnění této Smlouvy. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Objednatelem.

- Ochrana důvěrných informací

  - Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout jejich oprávněných zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním této Smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za citlivé informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

  - Poskytovatel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě informace Objednatele, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení trvání této Smlouvy.

  - Poskytovatel se zavazuje zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné informace, poskytnuté mu Objednatelem, proti odcizení nebo jinému zneužití.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Poskytovatele,

- které jsou Poskytovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,

- které budou následně Poskytovateli sděleny bez závazku mlčenlivosti vůči třetí osobě, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,

- jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy.

  - Poskytovatel je oprávněn po předání a převzetí výstupů předmětu plnění této Smlouvy užít obecnou informaci o plnění dle této Smlouvy jako referenci, a to v rozsahu informací dle této Smlouvy. Se souhlasem Objednatele může obsah reference dohodnutým způsobem rozšířit.

  - Poskytovatel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Poskytovatel.

- Autorská a vlastnická práva

  - Veškeré výstupy z poskytnutého plnění, které vzniknou v průběhu a v souvislosti s poskytnutím předmětu Smlouvy, se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Poskytovatel nesmí poskytnout žádný
z těchto výstupů třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, které vznikne při jeho provádění a které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu § 58, § 59, § 61 a § 66 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli tato práva v rozsahu nezbytném pro řádné užívání všech autorských děl, která jsou součástí díla (dále také jen „autorská díla“). Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli zejména veškerá majetková práva k autorským dílům, a to k okamžiku podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami, na jehož základě dochází k předání díla, jehož součástí je příslušné autorské dílo. Majetková práva k výše uvedeným autorským dílům se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak, formou licenčního ujednání ve smyslu ustanovení dle § 2358 a násl. občanského zákoníku majícího následující charakteristiky:

- výhradní licence k veškerým známým způsobům užití jednotlivých autorských děl a jejich případných dalších verzí, zejména k účelu, ke kterému bylo takové dílo Poskytovatelem vytvořeno v souladu s touto Smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla ze strany Objednatele (je-li autorským dílem počítačový program, vztahuje se licence ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);

- licence je neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená rozsahem užití, zejména neomezená počtem uživatelů či mírou využívání;

- licence je udělena na dobu neurčitou;

- licence je zcela nebo zčásti převoditelná a postupitelná, tj. která je udělena
s právem udělení podlicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě;

- součástí výhradní licence je oprávnění Objednatele upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit dílo s jiným dílem, jakož
i zařadit dílo do díla souborného dle potřeb Objednatele.

  - Poskytovatel prohlašuje, že cena za veškerá oprávnění a plnění poskytnutá Objednateli a dalším osobám v souladu s tímto článkem Smlouvy je již zahrnuta v ceně uvedené v článku
4 této Smlouvy.

  - Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí veškerých práv uvedených v tomto článku smlouvy nelze ze strany Poskytovatel vypovědět a že na poskytnutí těchto práv nemá vliv ani případné ukončení platnosti této Smlouvy.

  - Vznikne-li v rámci realizace předmětu Smlouvy plnění naplňující znaky databáze dle autorského zákona, pak Poskytovatel k okamžiku pořízení databáze poskytuje Objednateli zvláštní právo pořizovatele databáze, a to zejména právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to jak celý její obsah, tak i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze třetí osobě v rozsahu, v jakém dané oprávnění poskytl Objednateli Poskytovatel.

  - Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům a databázím, která budou součástí díla, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům a databázím dle tohoto článku Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

  - Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům a databázím, která budou součástí díla, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům a databázím dle tohoto článku Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

  - V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání díla či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení
a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody či jiné újmy.

  - Ustanovení odst. 11.2. a násl. této Smlouvy se přiměřeně použije i na výstupy předmětu plnění, které nejsou autorským dílem dle odst. 11.2. této Smlouvy. Je-li výstupem předmětu plnění počítačový program, jež je autorským dílem třetí strany, Poskytovatel se zavazuje řídit se licenčními podmínkami autora takového počítačového programu, přičemž se k takovému počítačovému programu zavazuje poskytnout Objednateli licenci mající následující charakteristiky:

- nevýhradní licence zajišťující způsob užití počítačového programu v rozsahu a k účelu, ke kterému byl v souladu s touto Smlouvou takový počítačový program Poskytovatelem Objednateli poskytnut, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání výstupu předmětu plnění ze strany Objednatele;

- licence může být omezená územním rozsahem (min. území České republiky), avšak nesmí být omezená počtem instalací a uživatelů;

- licence je udělena na dobu neurčitou.

  - Poskytovatel se zavazuje veškeré licence (včetně případného příslušenství s tím souvisejícím) dle tohoto článku Smlouvy poskytnout Objednateli v termínu podle odst. 3.2. této Smlouvy, a to v rámci předání výstupů předmětu plnění dle odst. 6.3. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, na základě kterého je odběratel oprávněný od Smlouvy odstoupit. Právo odběratele na smluvní pokutu tím není dotčeno.

- Sankční podmínky

  - Poskytovatel se zavazuje, že v případě prodlení s dodáním veškerých požadovaných výstupů předmětu Smlouvy (s výjimkou licence dle čl. 11 této Smlouvy; viz odst. 12.9. této Smlouvy) dle termínu uvedeného v odst. 3.2. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%
z celkové ceny předmětu Smlouvy uvedené v odst. 4.2. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že Poskytovatel nesplní povinnosti dle odst. 6.6. a 6.7. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny předmětu Smlouvy uvedené v odst. 4.2. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost či závazek dle odst. 8.6. a 11.1. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost či závazek dle odst. 8.11. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost či závazek dle odst. 8.13. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost či závazek dle odst. 8.15. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - V případě, že Poskytovatel nesplní povinnost či závazek dle odst. 8.16. a 8.17. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - V případě, že Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti či povinnost zajistit ochranu důvěrných informací dle čl. 10 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - V případě, že Poskytovatel nesplní svůj závazek poskytnout Objednateli licenci dle odst.
11.9. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

  - V případě neoprávněné změny poddodavatele dle čl. 15 této Smlouvy (je-li relevantní) ze strany Poskytovatele, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každou neoprávněně provedenou změnu.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut uložených Poskytovateli dle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

  - Smluvní pokutu, stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem činnosti Poskytovatele z této Smlouvy, se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude Objednatelem o nároku na úhradu smluvní pokuty a její výši resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši prokazatelně informován.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a povinnosti či závazky vyplývající z této Smlouvy a nedotýká se nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši.

  - Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

- Odpovědnost za škodu

  - Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škody či jiné újmy a k případné minimalizaci vzniklé škody či jiné újmy.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

  - Na odpovědnost smluvních stran za škodu či jinou újmu se vztahují ustanovení platných a účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

  - Poskytovatel plně odpovídá za zpracování předmětu plnění dle této Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění předmětu Smlouvy poskytuje prostřednictvím třetí osoby,
tj. poddodavatele.

- Oprávněné osoby smluvních stran

  - Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech týkajících se předmětu plnění dle této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je  Ing. Jan Škorpík, e-mail: xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx.

  - Oprávněnou osobou Poskytovatele ve věcech této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx tel.: xxxxxxxx.

  - Případnou změnu kontaktních údajů se smluvní strana zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně.

  - Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, obě smluvní strany budou vzájemně komunikovat či si předávat informace a dokumenty prostřednictvím výše uvedených oprávněných osob.

- Využití poddodavatelů

Veškeré plnění tvořící předmět Smlouvy se Poskytovatel zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů.

- Platnost a doba trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona
o registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 4 zákona o registru smluv. Povinnost uveřejnění Smlouvy v registru smluv jde za Objednatelem.

  - Tuto smlouvu lze ukončit splněním předmětu plnění Smlouvy, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených  občanským zákoníkem nebo ve Smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze strany zpracovatele. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoliv však výlučně:

- Prodlení s poskytnutím výstupů předmětu plnění Smlouvy po dobu delší než deset
(10) kalendářních dnů od termínu uvedeného v odst. 3.2. této Smlouvy.

- Prodlení s plněním jakékoli povinnosti či závazku dle této Smlouvy delší než
5 kalendářních dnů, pokud zpracovatel nesjedná nápravu ani do 5 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení s žádostí o jeho nápravu.

- Pokud zpracovatel jedná v rozporu s jakýmkoliv závazným právním předpisem či podstatně poruší pokyny Objednatele.

- Prodlení s poskytnutím veškerých licencí (včetně případného příslušenství s tím souvisejícím) dle odst. 11.10. této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže dojde k naplnění jakékoliv skutečnosti uvedené v § 223 odst. 1 a 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže proti majetku zpracovatele bude vedeno insolvenční řízení.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plnění předmětu Smlouvy, a to za splnění kterékoliv podmínky uvedené v odst. 16.3. této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Poskytovateli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou založené. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl do doby obdržení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje cenu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Poskytovateli zaplatit.

  - V případě ukončení platnosti této Smlouvy před uplynutím doby, na níž byla sjednána, může Objednatel požadovat, že určité dílčí plnění nebude dokončeno nebo že se s jeho plněním nezapočne. Objednatel v takovém případě uhradí Poskytovateli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením, za předpokladu, že takové náklady byly Poskytovatelem vynaloženy v souladu s touto Smlouvou a že budou Poskytovatelem Objednateli řádně doloženy. Nárok na úhradu nákladů dle předchozí věty však Poskytovateli nevzniká v případě, že k ukončení platnosti této Smlouvy, byť ze strany Objednatele, došlo z důvodů stojících na straně Poskytovatele.

  - V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze smluvních stran od této Smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující:

- Poskytovatel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této Smlouvy do doby dle odst. 3.2. Smlouvy;

- Poskytovatel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech výstupů plnění dle soupisu;

- Objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;

- Poskytovatel provede vyúčtování výstupů plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu (pravidla dle odst. 4.5. a násl. Smlouvy se použijí obdobně).

  - Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce ze strany zpracovatele k tíži Objednatele.

- Rozhodné právo

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

  - Spory vzniklé ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou případně rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

- Závěrečná ustanovení

  - Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

  - Smlouva je vyhotovena v pěti (5) řádně podepsaných vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Poskytovatel.

  - Záležitosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných a účinných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu Smlouvy

- Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 3 – Jmenný seznam členů realizačního týmu

- Příloha č. 4 – Dokumentace knihovny – zadavatel předá tuto přílohu elektronicky

- Příloha č. 5 – Technická specifikace – zadavatel předá tuto přílohu elektronicky

- Příloha č. 6 – Knihovna SW Prophet – zadavatel předá tuto přílohu elektronicky

- Příloha č. 7 – Individuální ekonomický scénář – zadavatel předá tuto přílohu elektronicky

| Za Poskytovatele: | Za Objednatele: |
| --- | --- |
| V Praze dne ___________ | V Praze dne ___________ |
| ______________________________ xxxxxxxxx partner, na základě plné moci Deloitte Advisory s.r.o. | ______________________________ Mgr. Kateřina Jirková náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |

Příloha č. 1 Smlouvy

Podrobná specifikace předmětu Smlouvy

Předmětem Smlouvy je kompletní implementace schématu doplňkového penzijního spoření do stávajícího dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV (dále také jen „NEMO“).

Poskytovatel doplní na základě nejlepších veřejně dostupných statistických údajů, databázi modelových bodů o údaje potřebné pro simulaci doplňkového penzijního spoření, tedy o informaci, zda je daná osoba účastníkem doplňkového penzijního spoření, spořené částce, výši konta
a identifikaci penzijní společnosti a účastnického fondu.

Poskytovatel z dodaných statistik odvodí přechodové pravděpodobnosti, připraví přechodové matice
a připraví proměnné v SW Prophet, které budou řídit chování účastníka ve schématu doplňkového penzijního spoření, např. změnu výše příspěvku v závislosti na změnách dalších charakteristik modelového bodu ad a implementuje je do stávajícího NEMO. Cílem bude pokrýt všechny možné změny a rozhodnutí účastníka, které vyplývají z nastavení systému daného zákonem č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel dále implementuje aktuální strukturu trhu doplňkového penzijního spoření, tedy existující penzijní společnosti a účastnické fondy včetně využití chování správce fondu (penzijní společnosti) v závislosti na vývoji ceny jednotlivých druhů aktiv v portfoliu podle individuálního ekonomického scénáře, který je přílohou č. 7 Smlouvy. Vstupy pro implementaci jsou přílohou č. 4 – 6 Smlouvy,
tj. knihovna SW Prophet s připravenými proměnnými, dokument s technickou specifikací
a dokumentace přiložené knihovny.

Výstupy Smlouvy budou:

- softwarový nástroj, kterým bude možné provádět aktualizaci databáze modelových bodů na základě novějších statistik,

- pilotní databáze modelových bodů doplněná o požadované údaje,

- uživatelský manuál k nástroji pro aktualizaci databáze modelových bodů,

- textová dokumentace obsahující popis použitých postupů, jejich zdůvodnění a komentář výsledků a jejich shody s pozorovanými statistickými ukazateli,

- knihovna připravená pro implementaci v SW Prophet obsahující všechny vytvořené tabulky
a proměnné, které budu řídit chování účastníka i správce fondu,

- manuál obsahující popis proměnných a tabulek obsažených v dodané knihovně,

- stručné shrnutí řešení předmětu plnění v rozsahu 1 strany textu.

Nedílnou součástí předmětu Smlouvy bude školení uživatelů (zaměstnanců Objednatele) v rozsahu výše uvedeného, a to v prostorách sídla Objednatele, v rozsahu maximálně 5 osob a o délce maximálně 1 den (tj. 8 hodin).

Poskytovatel se v rámci uživatelské podpory zavazuje min. po dobu 3 let zajistit řádné fungování nástroje včetně všech jeho funkcionalit dle této Smlouvy. Uživatelská podpora bude spočívat
v řešení problémů Objednatele spojených s nefunkčností či nesprávnou funkčností SW nástroje nebo nejasností s jeho správným a efektivním používáním. Poskytovatel v rámci uživatelské podpory garantuje rychlost odezvy, resp. délku lhůty pro zahájení řešení, v délce dle odst. 5.4. Smlouvy.

Všechny výstupy předměty plnění, které mají textovou podobu, budou předány v českém a anglickém jazyce.

Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

Plnění veřejné zakázky nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.

Příloha č. 3 Smlouvy

Jmenný seznam členů realizačního týmu

| ## Č. | Pozice | Jméno a příjmení |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Analytik | xxxxxxxxx |
| ## 2 | Specialista na implementaci v Prophet | xxxxxxxxx |

Model NEMO je implementován ve zvláštním softwarovém systému Prophet 9 vyvinutém společností Sungard. Prophet je speciální pojistněmatematický software určený pro vývoj nástrojů a modelů pro pojistné systémy a produkty.

Objednatel disponuje standardním technickým vybavením, tj. připojení k internetu, NTB, dataprojektor, plátno.

Objednatel vlastní licence k následujícímu software, který může být relevantní pro realizaci předmětu Smlouvy, a to Microsoft SQL Server 2014, Wolfram mathematica 9 a Prophet data Conversion System. V případě návrhu řešení, které využívá softwarovou podporu, ke které Objednatel nevlastní příslušné licence, zahrne Poskytovatel náklady na jejich pořízení do ceny plnění předmětu Smlouvy.

Nefunkčností či nesprávnou funkčností se nerozumí vady dle čl. 5 Smlouvy.