**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 19-0228 ze dne 19.7.2019**

**„Zhotovení fyzických modelů území Rohanského ostrova a Bubnů“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**ADC studio group s.r.o.**

zastoupený: Ing. arch. Karlem Svobodou, jednatelem

sídlo: Na Paknráci 404/30a, 140 00 Praha 4

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256836

IČO: 04999479

DIČ: CZ04999479

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 19-0228 ze dne 19.7.2019** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2019 smlouvu o dílo ZAK 19-0228 „Zhotovení fyzických modelů území Rohanského ostrova a Bubnů“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

652.595,- Kč bez DPH (slovy: šestsetpadesátdvatisícpětsetdevadesátpět korun českých)“,

789.640,- Kč s DPH (slovy: sedmsetosmdesátdevěttisícšestsetčtyřicet korun českých).

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku doplňuje za slova „do konce září“ následující znění:

„II. etapa – zhotovení modelu Bubny – 2. polovina roku 2020, nejpozději do konce září 2020“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Mgr. Martin Červený Ing. arch. Karel Svoboda**

zástupce ředitele jednatel