|  |  | Smlouva o dílo |
| --- | --- | --- |

Smluvní strany:

| Odběratel |  |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 472 |  |  | Název: InterMost s.r.o. Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí na Labem, oddíl C, vložka 35041 |
|  | Sídlo: Čsl. Armády 1360/35, 434 01 Most |  |  | Sídlo: Jaroslava Haška 1149/13 434 01 Most |
|  | IČO: 00080730 |  |  | IČ: 03648338, DIČ: CZ03648338 |
|  | Bankovní spojení: KB |  |  | Bankovní spojení: Raiffeisen bank Č.ú. : |
|  | není plátce DPH |  |  |  |
|  | Zástupce: Mgr. Michal Soukup, ředitel |  |  | Jednatel: Dominika Hrebičíková |
|  | tel: +420 728 736 457 |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum vyhotovení smlouvy: 11.11.2019 |
|  |  |  |  | Termín dodání: 06.12. 2019 |
|  |  |  |  | Způsob platby: příkaz k úhradě |
|  |  |  |  | Lhůta splatnosti: 14 dní po předání díla Číslo VZ-45116/2019 |

Předmět smlouvy a jeho cena

| ### Dodávka a montáž paneláže do galerijních prostor ve 3. NP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Celkem bez DPH | 245 100,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 51 471,00 Kč |
| Celkem včetně DPH | 296 571,00 Kč |

- Výroba a montáž paneláže do galerijních prostor.

- Bude dodrženo architektonické řešení prostor, které je hlavním podkladem pro realizaci zakázky. Výtvarně architektonické řešení prostor vypracoval ateliér Mgr. A.Marcel Turic, Minská 1002/1, 101 00 Praha 10, IČ: 2672 6971.

- Případné změny ve skladbě, rozsahu a podobě paneláže budou před realizací odsouhlaseny architektem výstavy a zástupcem odběratele.

- Harmonogram prací – stavba jednotlivých částí výstavních prvků bude předem dohodnuta s odběratelem tak, aby montáž paneláže probíhala v souladu s plánem instalace výstavy.

- Místo dodání: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. Armády 1360/35, 434 01 Most.

- Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu na dílo, která bude zúčtována po ukončení a dodání díla.

- Faktura vystavená dodavatelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy také informaci o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci a bude odběrateli doručena v listinné podobě. Součástí faktury bude předávací protokol nebo dodací list dokládající realizaci předmětu smlouvy.

- V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, odběratel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. Specifikace zboží anebo služeb na faktuře se musí shodovat se specifikací předmětu této smlouvy.

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv na dobu neurčitou.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel nepostoupí svou pohledávku mezi zhotoviteli a dalšími subjekty.

- Zástupce pro věci technické Kindl Pavel, tel. č.: +420 736 209 469, e-mail: kindl.p@omgm.cz

- Zástupce pro věci fakturace Ing. Miluše Spurná, tel. č. +420 414 120 233, e-mail: spurna.m@omgm.cz

| V Mostě dne 11.11.2019 |  | V Mostě dne 11. 11. 2019 |
| --- | --- | --- |

………………………………………….	……………………………………

Mgr. Michal Soukup	Dominika Hrebičíková

Objednatel	Zhotovitel