Smlouva o dílo

# I.

# Smluvní strany

## Objednatel:		Městská část Praha 6

Zastoupená 		Ing. Romanem Mejstříkem, radním

Se sídlem:		Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ:			00063703

DIČ:			CZ00063703

Bankovní spojení:	XXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXX

(dále jen Objednatel)

## b)	Zhotovitel:		Elvostav a.s.

## Zastoupená 		Mgr. Danielem Janotou

Se sídlem:  		Livornská 428, 109 00 Praha 10

IČ:			26711494

DIČ:			CZ26711494

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXX

(dále jen Zhotovitel)

1) Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

# II.

# Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je zhotovení díla pod názvem:

„Rekonstrukce sportoviště  Buštěhradská“

Rozsah díla bude proveden dle projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou součástí přílohy č.1.

2) Dílo zahrnuje:

- částečné vybourání stávajícího asfaltového podkladu a pokládku betonové zámkové dlažby

- oprava zbylého asfaltového povrchu, vyrovnání povrchu pomocí SBR granulátu, položení sportovního povrchu z litého polyuretanu a lajnování

- dodávku a montáž laviček, sloupků, branky a koše na basket

- odvezení a likvidaci veškerého vybouraného materiálu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu

- vytvoření oplocení sportoviště

- sadové úpravy (výsadba živého plotu a zatravnění)

- instalaci tabulky s návštěvním řádem

3) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje opatřit všechny potřebné věci, určené k provedení díla.

5) Objednatel je povinen dílo provedené bez vad převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že se na něm vyskytnou ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání věci. Odpovědnost za vady zhotovitele tím není dotčena.

6) Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

7) Místem provádění díla je: sportoviště v ulici Buštěhradská, č.parc. 1001/1 k.ú. Střešovice.

III.

Délka realizace

1) Ukončení prací: do max. 9.12.2016

IV.

Provádění díla

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provádět výhradně vlastními zaměstnanci zaměstnanými k příslušnému druhu práce s náležitou odbornou způsobilostí. V případě, že zhotovitel zaměstná zaměstnance ze zahraničí prohlašuje, že budou mít příslušná povolení k pobytu a k zaměstnání na území ČR.

2) Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části třetí osoby.

3) Zhotovitel je povinen náležitě poučit své zaměstnance v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí na stavbě a seznámit je se specifickými riziky na dané stavbě.

4) Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům veškeré pracovní a ochranné pomůcky a zajistit jejich řádné použití.

5) V případě porušení povinností zhotovitele podle tohoto článku je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

V.

Cena za dílo a platební podmínky

1) Cena za dílo je stanovena dohodou na základě nabídky ze dne 29.8.2016

Cena díla bez DPH:	1 170 093,32 Kč

DPH 21%:	245 719,60 Kč

Cena celkem vč. DPH:	1 415 812,92 Kč

2) Takto určená cena podle nabídky je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu.

3) Po řádném předání díla je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli daňový doklad (fakturu) na příslušnou cenu předaného díla.

4) Smluvní plnění je určeno pro potřeby výkonu veřejné správy, režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (stavební a montážní práce) se nepoužije.

5) Každá faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a údaje:

- číslo objednávky (smlouvy)

- sídlo objednatele, obchodní firmu a DIČ

- sídlo zhotovitele, obchodní firmu, údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, DIČ a IČ

- číslo faktury, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění

- stručný popis fakturovaného díla, množství, jednotkovou a celkovou cenu

- platební podmínky v souladu se smlouvou

- náležitosti dle příslušných ustanovení zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6) Faktura bude zaslána na adresu sídla Objednatele.

7) Platba bude provedena formou bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.

8) Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti fakturované částce.

9) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli (včetně nedodržení lhůt a termínů).

10) Splatnost všech faktur vystavených na základě této smlouvy činí 21 kalendářních dnů od jejího doručení. Zaplacením faktury se rozumí připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

# VI.

# Podmínky provedení díla

1) Objednatel odevzdá Zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech práv třetích osob formou oboustranně podepsaného zápisu.

2) Vyvstane-li v průběhu provádění stavebních prací potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existence nebyla při uzavírání této smlouvy známa, zabezpečí jejich provádění Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem a to v takových termínech, aby nebyl narušen termín dokončení stavebních prací.

3) Dobu plnění díla lze přiměřeně prodloužit:

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací

- b)      nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele

- při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo třetí mocí

- při znemožnění prací z důvodů zhoršených klimatických či povětrnostních podmínek

- o prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy

4) Během realizace musí být respektovány platné normy Sadovnictví a krajinářství (ČSN 83 9061, ČSN 83 9011, ČSN 83 9031, ČSN 83 9021, ČSN 83 9051).

- 5) Zhotovitel je  povinen  provádět průběžný denní úklid staveniště a prostor dotčených stavbou.

VII.

# Přejímání díla

1) Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby ( sportoviště Buštěhradská ). Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit jej nejpozději do 10 dnů.

2) O předání a převzetí díla bude proveden zápis včetně případného soupisu vad a nedodělků s termíny na jejich odstranění.

3) V případě vad a nedodělků může objednatel stanovit finanční pozastávku až 10% do doby jejich odstranění.

VIII.

Sankce

1) V případě prodlení objednatele s placením ceny za dílo, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý byť jen započatý den prodlení.

2) V případě, že objednateli vznikne škoda způsobená porušením povinností zhotovitele, je objednatel oprávněn na zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z ceny zakázky.   Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo objednatele na náhradu škody.

3) Denní sankce za nedodržení povinnosti provádění průběžného denního úklidu staveniště a prostor dotčených stavbou je stanovena na 1 000,- Kč za každý jeden zjištěný případ.

4) V případě, že prodlení je zaviněno zhotovitelem, denní sankce za neplnění termínu činí 0,5% z celkové ceny díla.

# IX.

# Odpovědnost za vady, záruky

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 5 let od data předání a převzetí díla. Doba záruky reklamované části se prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do odstranění.

2) Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy díla, které vznikly z důvodů vad materiálových, nekvalitně provedenou prací nebo montáží, použitím materiálů, výrobků, zařízení a rostlinného materiálu jakostně nižších parametrů. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny výše uvedené vady bezplatně. O provedení záruční opravy se provede písemný záznam, v němž se uvede mimo jiné druh vady, den uplatnění reklamace, den odstranění vady a nový termín ukončení záruky.

X.

Odstoupení od smlouvy

1) Každá ze stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

2)  Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

- jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění

- jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 30 dnů.

3)  Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

- jestliže je objednatel v prodlení s úhradou některé z dílčích faktur více než 35 dnů.

4) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.

5)  Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení §1765, odst. 2 Občanského zákoníku.

XI.

Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2) Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak, nežli k plnění účelu této smlouvy o dílo.

3) Smluvní strana  bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění, a souhlasí se zařazením této smlouvy do veřejně přístupné elektronické databáze smluv vedené Městskou částí Praha 6, s  tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Protistrana též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství dle obchodního zákoníku.

4) Změny této smlouvy jsou přípustné pouze písemnou formou.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních , kde každá smluvní strana obdrží po jednom.

6) Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ….........………………			V Praze dne ….........………………

Objednatel:						Zhotovitel:

Ing. Roman Mejstřík					Mgr. Daniel Janota

radní Městské části Praha 6	 			Elvostav a.s.

………………………………				……………………………