### ZMĚNOVÝ  LIST č. 5

Stavba:             			Půdní vestavba ZUŠ Říčany

Číslo SOD :			          SOD/00510/2019/OIU ze dne 31.5.2019

Objednatel:   				Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40

251 01 Říčany

Zhotovitel:		BUILDER CONSTRUCTION s.r.o., Praha 4, IČ: 04543181,

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 	  ODSOUHLASENO

ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU

ZAMÍTNUTO

Stručný popis změny:

Při havárii topení došlo k poškození stěn a pro zprovoznění je nutné zajistit stěny sanační omítkou, protiplísňový nátěr, vyměnit vodovodní potrubí, vyměnit 1 ks kovové zárubně a demontovat část předstěn a odvoz na skládku, včetně odpadu z šachet v suterénu. Tyto práce se nedaly předpokládat a jsou mimo rámec smlouvy, ale jsou nutné provést pro zprovoznění učeben.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:    	ANO                     NEx

Časový dopad na stavbu:        					ANO                     NEx

Cena dle smlouvy o dílo:	SOD/00510/2019/OIÚ a dodatku č.1-4

Činí 4 460 998,63 Kč bez DPH a 5 397 808,34 Kč s DPH

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

| SO, popis změn | Více práce | Méně práce |
| --- | --- | --- |
| Svislé a kompletní k-ce, silnoproudá instalace | 118 626,32 | 0 |
| ### Total/ ### Rozdíl cen Celkem bez DPH | 0,00 | 0,00 |

Náklady na změnu:

Vícepráce  celkem  118 626,32 Kč bez DPH a  143 537,85Kč s DPH

Cena dodatku č. 5  po této změně se mění na 4 579 624,948 Kč bez DPH a  5 541 346,19 Kč s DPH

Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Roman Pipasik  Datum: 16.10.2019 Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko  TDS :

Doporučuji	    Nedoporučuji

Jméno: ........................................  Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko  AD :

Doporučuji	      Nedoporučuji

Jméno: ........................................  Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko  objednatele :

Doporučuji	    Nedoporučuji

Jméno: ........................................  Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................