Dodatek č 2

SMLOUVA O DÍLO

# č.: 0044886/2019

k provedení stavby:

„Rekonstrukce prostor 4. NP.“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	Odborné učiliště Vyšehrad

se sídlem:    		Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

zastoupený:  	Mgr. Josef Filip -  ředitel OU Vyšehrad

IČ: 	          	60436735

DIČ: 			CZ60436735

bankovní spojení:  	PPF banka Praha 1.

č. účtu:                      	200 1980003/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         STAK-D, spol. s r.o.

se sídlem: 	         Domanín 212, 696 83 Domanín

zapsán v OR:           u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186

zastoupený: 		Josef Šlahůnek, jednatel společnosti

bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hodonín

Číslo účtu :         	277958158/0300

IČ:			49444255

DIČ: 			CZ49444255

(dále jen "zhotovitel")

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby:   0044886

Název stavby: „Rekonstrukce prostor  4. NP.“

Místo stavby:  objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

Zadavatel a investor: Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č: 0044886 „Rekonstrukce prostor 4. NP.“ – v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna vynuceného jiného technologického postupu repase předního schodiště oproti zadnímu schodišti (schodiště provedeno z pískovce a tím zákonitě zvíšení nákladů na dokončení této realizace. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 16. 09. 2019, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 20. 06. 2019.

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje v souladu s článkem II takto:

      - Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 20. 06. 2019 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Nabídková cena dle výběrového řízení

- Základní cena bez DPH celkem 	2 020 719,- Kč

- DPH 21 % 	424 351,- Kč

- Celková cena včetně DPH 	2 445 070,- Kč

- Upravená cena – dle dodatku č. 1

- Konečná cena bez DPH celkem 	1 990 357,- Kč

- DPH 21 % 	417 975,- Kč

- Celková cena včetně DPH 	2 408 332,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 2

nabídková cena bez DPH                             	63 553,72 Kč

DPH 21 %                                                	13 346,28 Kč

Cena celkem včetně DPH	76 900,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	2 053 910,72 Kč

DPH 21%                                                	431 321,28 Kč

- Cena celkem včetně DPH	    2 485 232,00 Kč

- Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2019. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 26. 06. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 12. 08 2019, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 	č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený oceněný výkaz výměr)

#### V Praze dne. 18. 9. 2019				          V Praze dne: 18. 09. 2019

.......................................			              .......................................

objednatel             	zhotovitel

Mgr. Josef Filip                                                            Josef Šlahůnek

ředitel OU Vyšehrad                 	    jednatel společnosti