DODATEK č.1  K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. MMJN 738-2018-OÚaHR/OIV

uzavřená na základě § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo:			Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou

Zastoupené: 		Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodář. rozvoje

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Roubíček, Ing. Otakar Kypta

ve věcech technických:	Ing. Otakar Kypta

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu:		115-7230110207/0100

IČ:			00262340

DIČ: 			CZ00262340

dále jen „příkazce“

a

Ing. Jiří Sluka

Sídlo firmy: 		Knoflíková 4524/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 			10421955

DIČ: 			CZ5612180783

zapsaný v živnostenském rejstříku Č.J.MUJNZU/1963/2013/K/3

dále jen „příkazník“

- Článek 1 - Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za zařízení záležitostí a prodloužení doby činnosti  technického dozoru stavebníka (dále je „TDS“) při realizaci stavby

„Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“

(dále jen „stavba”)

Důvodem je prodloužení doby realizace zhotovitelem stavebního díla.

- Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti, bod 1 a 2, se mění takto:

Původní text:

- Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle cenového návrhu příkazníka pro předpokládanou dobu realizace stavby, která je:

od 29.06.2018 do 30.09.2019,

přes zimní období, bude-li stavba přerušena, dojde i k přerušení výkonu TDS

2.  Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Cena za činnost příkazníka dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, je jako nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti je:

299 900,- Kč bez DPH, tj. 362 879,- Kč včetně 21 % DPH

Se nahrazuje textem:

- Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle cenového návrhu příkazníka pro předpokládanou dobu realizace stavby, která je:

od 29.06.2018 do 30.11.2019,

přes zimní období, bude-li stavba přerušena, dojde i k přerušení výkonu TDS

2.  Cena za plnění předmětu smlouvy dle členění činností uvedených v článku 1:

Cena za činnost příkazníka dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, je jako nejvýše přípustná celková částka pro všechny tyto činnosti je:

- 413,- Kč bez DPH, tj. 471 189,73 Kč včetně 21 % DPH

- Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání příkazní smlouvy ev. č. objednatele 738-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou dne 25.10.2019	 Jablonec nad Nisou dne …………………

Za příkazce:	Za příkazníka:

…………………………………	…………………………………

Ing. Petr Roubíček 				          Ing. Jiří Sluka

náměstek primátora

…………………………………

Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Za věcnou správnost:  Ing. Otakar Kypta,

vedoucí OÚaHR

PŘÍLOHA K DODATKU č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO

INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Výpočet navýšení ceny

Dle článku 5, odstavec 2:

- původní cena zhotovitele bez DPH, z níž vychází výpočet výše odměny za inženýrskou činnost dle ceníku UNIKA:

21 399 996,-Kč			 inženýrská činnost (bez DPH):		299 900,- Kč

- nová cena zhotovitele bez DPH dle platných dodatků:

27 787 370,-Kč

rozdíl - navýšení:

6 387 374,-Kč			inženýrská činnost (bez DPH):

výpočet:	    299 900 : 21 399 996 x 6 387 374     =		89 513,- Kč

Původní částka za činnost TDS:

- 900,- Kč bez DPH, tj. 362 879,- Kč včetně 21 % DPH

Nová částka za činnost TDS:

- 413,- Kč bez DPH, tj. 471 189,73 Kč včetně 21 % DPH

V Jablonci nad Nisou, dne

Ing. Jiří Sluka