DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Terezy Novákové 62 v Brně“ č. SML/2019/00165
Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: 

Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 


00551023
bank. spojení: 

ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:


2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)
a

Poskytovatel:

Ing. Dalibor Pazderka 
se sídlem: 

Konečného náměstí 2, 602 00 Brno
IČO: 


11476044
DIČ: 


není plátce DPH
bank. spojení:
Komerční banka – Brno město
č. účtu:
19-5112920277/0100
datová schránka:
wt6f5k
zastoupen/a:
Ing. Dalibor Pazderka
(dále jen „Poskytovatel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), dále dle ustanovení § 152 odst. 4, § 133 a 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek) ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Terezy Novákové 62 v Brně“ č. SML/2019/00165 uzavřené mezi smluvními stranami dle 22. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde k podstatné změně závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť

a) dodatečné služby jsou nezbytné z důvodu víceprací vzniklých při realizaci stavby a prodloužení termínu realizace stavby, nad níž je vykonávána činnost technického dozoru stavebníka dle Smlouvy. Tyto dodatečné služby spočívají v rozšíření poskytování služeb uvedených v čl. I odst. 1 Smlouvy a z technických důvodů, spočívajících v požadavcích na slučitelnost s dosud poskytovanými službami, není možné zadat plnění jinému dodavateli, než Poskytovateli; a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 písm. a) ZZVZ;
b) poskytnutí dodatečných služeb jiným než stávajícím Poskytovatelem znamenalo výrazné zvýšení nákladů a nehospodárné vynaložení veřejných prostředků, a konečně by způsobilo Objednateli značné obtíže při kontrole plnění Smlouvy, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 písm. b) ZZVZ; 

c) dodatečné služby uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto Dodatku nedosahují limitů ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ.
Článek 1
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě odměny za poskytování služeb dle Smlouvy, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
2. Důvodem změny rozsahu předmětu plnění je vznik víceprací při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu Terezy Novákové 62 v Brně“, nad jejímž prováděním je dle Smlouvy vykonáván technický dozor stavebníka a s nimi související prodloužení termínu dokončení předmětné stavby. 
Článek 2
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany si dohodly změnu rozsahu předmětu plnění uvedeného v článku I, odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se tímto Dodatkem navyšuje o dodatečné služby v rozsahu 80 hodin;  maximální rozsah plnění 400 hodin uvedený v čl. I, odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem zvyšuje, a  to na maximální rozsah 480 hodin. 
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem IV, odst. 4 Smlouvy na zvýšení odměny za poskytování služeb dle Smlouvy uvedené v článku IV, odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 56 800,- Kč bez DPH, Poskytovatel není plátce DPH. Celková odměna za poskytování služeb dle Smlouvy po zohlednění tohoto Dodatku činí 340 800,- Kč bez DPH, Poskytovatel není plátce DPH. Při stanovení odměny dodatečných služeb je vycházeno z jednotkové ceny za hodinu poskytování služeb uvedené v článku IV, odst. 1 Smlouvy a činí 710,- Kč bez DPH, Poskytovatel není plátce DPH.
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tří (3) vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Poskytovatele:
	Za Objednatele:

	
	

	V Brně dne ___________
	V Praze dne ___________

	
	

	______________________________

Ing. Dalibor Pazderka
	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek
ředitel odboru vnitřní správy

Česká republika – Ministerstvo práce

a sociálních věcí

	
	


Stránka 2 z 2

