Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. II – 125/2019 ze dne 25. 7. 2019

I.

# Smluvní strany

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24  Brno

IČ: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr, vložka 34

bankovní spojení: ***

zastoupená: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

jako objednatel

a

SITEL, spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

adresa pro doručování (hlavní provozovna): Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

IČ: 44797320

DIČ: CZ44797320

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725

bankovní spojení: ***

zastoupená:  Ing. Jiřím Kohnem, MBA, výrobním ředitelem, na základě plné moci

jako zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Vzhledem k tomu, že doposud nebylo orgánem státní památkové péče vydáno kladné stanovisko k finální podobě turniketu, dohodly se smluvní strany následovně:

v článku V.  Dodací podmínky, odst. 2. Termíny dodání díla se původní text nahrazuje textem:

Nejzazší termín splnění je stanoven na 30. 4. 2020 s tím, že minimálně tři měsíce před tímto termínem bude vydáno souhlasné stanovisko ke konkrétnímu typu turniketu orgánem státní památkové péče. Zhotovitel zahájí práce na dokončení díla (montáž turniketu a přístupová cesta) na pokyn objednatele.

v článku VI.  Cena plnění a platební podmínky, odst. 2. Fakturace, písm. a)  se původní text mění na text:

a) objednatel se zavazuje zaplatit cenu ve dvou platbách na základě dílčího plnění zhotovitele s tím, že první fakturu ve výši 829 642,- Kč (bez DPH) se zavazuje zaplatit do 15 dnů po obdržení faktury  a zbytek ceny bude uhrazen do 15 dnů po předložení protokolu o předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 3, ve kterém bude objednatelem potvrzeno, že dílo nemá vad a nedostatků.

Dílčím plněním je plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokol). Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce, ve kterém došlo k odsouhlasení dílčího plnění objednatelem. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na objednatelem odsouhlasené zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem.

v článku X. Závěrečná ustanovení, odst. 7. Zodpovědné osoby se text: *** mění na text: ***.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk a nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Brně dne 21. 10. 2019

.........................................................                                 .............................................................

za objednatele                                           							za zhotovitele