SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

se sídlem:    		Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové

za níž jedná:  		JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce

IČO:  			00026051

DIČ:   není plátce DPH

bankovní spojení: 	ČNB, pobočka v Hradci Králové

č.ú.:  			XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Petr Kutlvašr, Kornická 81, 570 01  Litomyšl

IČO:  65190157

DIČ:  CZ7705273488

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list č.j.: ŽÚ/96/Ř-241

bankovní spojení:     ČSOB

č.účtu:                      XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. 	Závazným podkladem  pro uzavření této smlouvy je:

Nabídka zhotovitele ze dne 21.10.2019,

Projektová dokumentace z 07/2019, vyhotovena Ing. arch. Zdeňkem Karáskem, Hrubínova 1456, 500 02 Hradec Králové

2. 	Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele  výše uvedenou projektovou dokumentaci, že se seznámil s jejím obsahem a že  vůči obsahu 
a podobě této dokumentace nemá výhrady.

III.

Předmět smlouvy

1.	Předmětem této smlouvy je provedení stavby „OSZ Svitavy – stanoviště justiční stráže“  (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této smlouvy.

2.	Místo provádění díla: Okresní státní zastupitelství Svitavy, náměstí Míru 79, 568 02 Svitavy. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která 
je nedílnou součástí této smlouvy.

3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,

- se všemi závaznými podklady,

- s technickými normami, s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a

zásadami, v případech, které neřeší projektová dokumentace,

- s obecně závaznými právními předpisy.

4. 	Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

5. 	Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

6.	 Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

IV.

Čas plnění

1.	Dobou provádění díla se rozumí doba od podpisu této smlouvy o dílo  až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

2. 		Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději

do 31. března  2020.

Pokud  podmínky (požadované změny objednatelem,  navýšení nebo změna  objemu díla,

nutnosti změny technologie provádění díla, apod.)  nedovolí plynulé provádění díla, bude

termín dokončení díla úměrně prodloužen o dobu nezbytně nutnou, kdy tyto  podmínky budou

trvat.

3.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do pěti (5) pracovních  dnů po výzvě zhotovitele, ve které zároveň sdělí termín zahájení prací.

4.	Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu: finančních podmínek, kvalitativních podmínek provádění díla apod. je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu nezbytně nutnou z důvodu sistace díla, se prodlužuje  doba stanovená v čl. IV.2 smlouvy. V případě přerušení díla ze strany objednatele delší než 7 dní bude nový termín dokončení díla dohodnut písemně zástupci obou stran.

5.	Přeruší-li zhotovitel provádění díla z jakéhokoliv důvodu je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů  objednatele vyrozumět o vzniku okolností, které vedly k přerušení provádění díla. Objednatel zhodnotí  důvody přerušení provádění díla a na základě toho provede další opatření.

V.

Cena díla

1.	Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši     378.125,00 Kč    (slovy: tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2.	Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH  312.500,00  Kč (slovy: tři sta dvanáct tisíc pět set korun českých )

- DPH  65.625,00  Kč (slovy: šedesát pět tisíc šest set dvacet pět korun českých)

- celková cena vč. DPH     378.125,00 Kč       
(slovy tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet pět korun českých).

3.	Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy.

Práce a dodávky, které nebude obsahovat soupis prací předložený objednatelem a budou nutné k provedení či dokončení  díla budou považovány za vícepráce.

4.	Oceněný soupis prací a dodávek dle projektové dokumentace je součástí nabídky
zhotovitele.

5.	Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

1.	Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2.	Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je stanovena v délce 14  kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 10 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1.	Objednavatel zabezpečil zpracování projektové dokumentace, kterou předá zhotoviteli ve dvou (2) vyhotoveních při podpisu smlouvy.

2.	Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště 
a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.

3.	Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do areálu objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

4.    Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 
se  zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož 
i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

5.	Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

6.	Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících 
se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

## 7. Další povinnosti zhotovitele:

## zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,

## zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ostatní pravidla platná v budově objednatele a zachování pořádku na staveništi,

## zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

## veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel co nejméně omezí provoz objednatele,

## zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,

## zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,

## zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele provádět kontrolu kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

VIII.

Oprávněné osoby

1. 	Mimo osoby uvedené v čl. I.  smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktury:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel správy krajského státního zastupitelství, tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX

- ve věcech ekonomických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ve věcech autorského dozoru:  Ing. arch. Zdeněk Karásek.

2. 	Mimo osoby uvedené v čl. I smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení rozsahu včetně předání díla: XXXXXXXXXXXXXX  tel.: XXXXXXXXXXX , e-mail – XXXXXXXXXXXXXXXX

3. 	Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude písemně oznámena druhé straně.

IX.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. 	Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zaplacení.

2.	 Nebezpečí škody na stavbě nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami.

3. 	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené třetím osobám.

4. 	Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla.

X.

Předání a převzetí díla

1. 	O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2. 	Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

• podklady pro případné změny proti předané projektové dokumentaci,

Zhotovitel bezodkladně po dokončení stavby vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení v termínu, který s ním dohodne.

3. 	Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

4. 	Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 
§ 2628 OZ se nepoužije.

5. 	Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

XI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. 	Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, v délce 60 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

2. 	V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V zápise o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

## 3.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v zápise o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

### odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

### odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

### přiměřenou slevu z ceny díla.

4. 	Ustanovením čl. XIII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.

5.	V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do sedmi(7)  pracovních dnů 
od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, dodací lhůty, apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

6.	Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. 	Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 
za každý den prodlení ve výši 1% .

2. 	Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý 
i započatý den prodlení.

3. 	Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII.5. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. 	Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. 	Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

6.	Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.

7.	Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIII.

Ukončení smlouvy

1.	Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti 
ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ

2. 	Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

3.	V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději pěti (5) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

4.     Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

5. 	Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

XIV.

Zvláštní ustanovení

1.	Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2.	Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

XV.

Závěrečná ustanovení

1.   Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2.     Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.

3.	Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

4.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

6.	Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7.	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami smlouvy o dílo 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, když smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv, uveřejnění objednatel.

XVI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Kompletní projektová dokumentace na akci „OSZ Svitavy – stanoviště justiční stráže“, zpracovaná Ing. arch. Zdeňkem Karáskem, Hrubínova 1456, 500 02 Hradec Králové.

Tato dokumentace paré č.  2  a 3 byla dnešního dne předána zhotoviteli.

Nabídka zhotovitele ze dne 21.10.2019 - výkazy výměr obsahující:

- výkaz výměr – OSZ Svitavy - stanoviště justiční stráže, (tabulka  č. 1)

- výkaz doplňkových výměr   OSZ Svitavy - stanoviště justiční stráže, (tabulka  č. 2).

V Hradci Králové dne: 13. listopadu 2019

JUDr. Pavel Hochmann v. r.           			  Petr  Kutlvašr v. r.

krajský státní zástupce				  jednatel

za objednatele  					  za zhotovitele

|  |  |  |  |  |  | Tabulka č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V Ý K AZ V Ý M Ě R |  |  |  |  |  |
|  | OSZ SVITAVY - stanoviště justiční stráže |  | dne: | 21.10.2019 |  |  |
| KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | spodní část kuchyňské linky, dékla 2120mm, vřetně dřezu a podstavné lednice | celek | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | šatní skříň 530/620/2400 | ks | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | skříň otevřená 530/300/240 | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | pult se stolem 700/2650/740, deska z pracovní desky | celek | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | stropní průvlak 200/300/2650 | ks | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | stropní průvlak 200/620/2650 | ks | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | stropní průvlak 200/530/2700 | ks | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | opláštění stěn laminem, včetně přikotvení u podlahy | celek | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | posuvné lamino dveře 700/2000 | ks | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | pevné prosklení bezpečnostní sklo čiré Connex 3.3.1, 600/1500 | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | pevné prosklení v rámu 1080/1300 + posuvná část 1080/1300 bezpečnostní sklo čiré Connex 3.3.1, , | celek | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | lamino zákryt stropu | celek | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Dopravní a režijní náklady | celek | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 182 000,00 |
|  |  | DPH | 21 | % |  | 38 220,00 |
|  |  | Celkem včetně DPH |  |  |  | 220 220,00 |

|  |  |  |  | Tabulka č. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Ý K AZ D O P L Ň K O V ÝCH V Ý M Ě R |  |  |  |  |  |
| OSZ SVITAVY - stanoviště justiční stráže |  | dne: | 21.10.2019 |  |  |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková bez DPH | Cena celkem bez DPH |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | bourací práce |  |  |  |  |
|  | ocelová zasklená stěna s dveřmi včetně zděného ostění a nadpraží, 1800x2400, tl. 100 | celek | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | ocelové dvoukřídlové dveře, 1800x2400 | ks | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | čistící zóna včetně navazující kamenné dlažby, 3800x1200 | celek | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | vytápění |  |  |  |  |
|  | přemístění stávajícího tělesa ÚT | celek | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | zdravotně technické instalace |  |  |  |  |
|  | napojení dřezu na stávající rozvody ZT v podzemí objektu (v přízemí vedeno v podlaze v místě odstraněné čistící zóny) | celek | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | elektroinstalace |  |  |  |  |
|  | přemístění detekčního rámu | celek | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | napojení buňky na stávající elektrorozvody včetně rozvodů uvnitř buňky | celek | 1,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
|  | elekrický ohřívač vody, 5 l, pod dřezem | ks | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | stropní infrapanel se skleněnou sálavou deskou, 180W | ks | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | elektrický ventilátor s vertikální osou rotoru | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | truhlářské výrobky (mimo buňku) |  |  |  |  |
|  | dřevěné (alt. plastové) vnitřní dvoukřídlové dveře se skleněným nadsvětlíkem, otevíravé křídlo 900x2100, skladebný rozměr 1800x3750 | ks | 1,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
|  | ostatní |  |  |  |  |
|  | dopravní a režijní náklady | celek | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 130 500,00 |
|  | DPH | 21 | % |  | 27 405,00 |
|  | Celkem včetně DPH |  |  |  | 157 905,00 |