DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. RBP 2016000451 uzavřené 16. 9. 2016 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

|  | - 1. OBJEDNATEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna |  |  |
|  | zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl A. XIV, vložka 554 Sídlo: Michálkovická 108, 710 15 OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA |  |  |
|  | Jednající: | Ing. Lubomír Káňa, ředitel |  |
|  | IČO: | 476 73 036 |  |
|  | DIČ: | CZ47673036 |  |
| (dále jen objednatel) |  |  |  |

2.         Z H O T O V I T E L

MORYS s. r. o.

zapsaná 26. 9. 1991 do OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 1504

Sídlo: 	Korejská 894/9, Přívoz, Ostrava, 702 00

Zastoupení:  Ing. Pavel Mrhač, jednatel společnosti

IČO:	             428 64 771

DIČ:	             CZ42864771

bankovní

spojení:

číslo účtu:

(dále jen  z h o t o v i t e l )

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva o dílo takto:

- Čl. I. Předmět díla

Z důvodu změny projektové dokumentace, která přináší kompletní nové technické řešení realizace větrání, se ruší původní rozsah a specifikace díla vč. původní přílohy smlouvy (položkový rozpočet)

a nahrazuje se novým předmětem plnění zhotovitele, doloženým položkovým rozpočtem zhotovitele 
č. 36136B, který je nedílnou součástí – přílohou tohoto dodatku.

- Čl. II. Čas plnění

V souvislosti se změnami v předmětu plnění zhotovitele se ruší původní znění odst. 1.2 a nahrazuje se novým zněním:

„1.2 Termín dokončení a předání díla: 30. 6. 2017“

- Čl. III. Cena za dílo

Z důvodu výše uvedených změn v rozsahu a specifikaci díla se ruší původní znění odst. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

„1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele 
– položkového rozpočtu č. 36136B (příloha Dodatku č. 1 Smlouvy), a to ve výši: 243 888,- Kč bez DPH.“

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 
16. 9. 2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

Příloha: položkový rozpočet č. 36136B

V Ostravě, dne                                                 		              V Ostravě, dne

Za objednatele: 							Za zhotovitele:

| Ing. Lubomír Káňa, ředitel |  | Ing. Pavel Mrhač, jednatel |
| --- | --- | --- |