**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

č. objednatele 0001-2019

č. zhotovitele HW01/2019

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob**

Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

 Zastoupený: Mgr. Pavlem Pacalem, předsedou sdružení

 Mgr. Hanou Škodovou, místopředsedkyní sdružení

IČ: 709 42 790

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 123-76200287/0100

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“ nebo též „Sdružení“)

**Dodavatel: Relative design s.r.o.**

 Se sídlem: Komenského náměstí 141, 674 01 Třebíč

 Zastoupen: Kamilem Černým - jednatel

 IČ: 276 77 028

DIČ: CZ27677028

 Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 261675284/0300

Telefon: 568 840 038

 Spisová značka: C 51108 vedená u krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“ a nebo též „dodavatel“ nebo „uchazeč“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8.2019:

**II.**

1. Dne 7.8.2019 uzavřel objednatel s dodavatelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **„Tisk a dodání propagačních tiskovin destinační oblasti Třebíčsko-moravská Vysočina“**, zahrnující tisk a dodávku **propagačních tiskovin** (letáčky typu skládačka a brožura) pro zájmové sdružení právnických osob (dále též „tiskoviny“) v celkovém počtu 258 000 ks tiskovin (letáček typy skládačka 240 000 ks - 3 x 80 000 ks od každého druhu a 18 000 ks brožur).

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy, kdy byla ze strany objednatele zdržena předávka grafického návrhu tiskovin v tiskovém formátu.
2. V návaznosti na prodlení předání grafického návrhu tiskovin v tiskovém formátu se čl. III. Doba plnění odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

**Termín zahájení plnění** (díla): **31.10.2019.**

**Termín provedení díla** nejpozději do: **22.11.2019.**

1. Ustanovení čl. VI. Provádění díla, předání a převzetí díla odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

**Grafický návrh tiskovin v tiskovém formátu předá objednatel do 31.10.2019 elektronicky zhotoviteli** k provedení tisku.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 7.8.2019 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Třebíči dne 31.10.2019 V Třebíči dne 31.10.2019

Objednatel: Zhotovitel:

Rozvoj Třebíčska Relative design s.r.o.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Pavel Pacal Kamil Černý

 předseda jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mgr. Hana Škodová

 místopředsedkyně