Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. II – 185/2019 ze dne 25. 9. 2019

I.

# Smluvní strany

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24  Brno

IČ: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr, vložka 34

bankovní spojení: ***

zastoupená: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

jako objednatel

a

SASTA CZ, a.s.

se sídlem: Votroubkova 546/11, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

IČ: 26240980

DIČ: CZ26240980

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. značka B 3551

bankovní spojení: ***

zastoupená:  JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva

jako zhotovitel

II.

Předmět dodatku

S ohledem na značné poškození kamenných (pískovcových) prvků ohraničujících vertikálně i horizontálně opěrnou zeď (pískovcové kamenné prvky se v průběhu rozebírání zdi rozpadaly v důsledku dlouhodobého opakovaného zatékání a porušení mrazem) a tudíž nezbytnost výroby nových kamenných prvků se

v článku V. Dodací podmínky, odst. 2. Termíny dodání díla

mění předpokládaný nejzazší termín dokončení díla z 31. října 2019 na 15. ledna 2020.

v článku VI.  Cena plnění a platební podmínky, odst. 1. Cena díla a způsob jejího určení

mění částka 283 661,- Kč bez DPH bez DPH na 298 900,- Kč bez DPH.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk a nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Brně dne 25. 10. 2019

.........................................................                                 .............................................................

za objednatele                                           							za zhotovitele