Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele:  0953/2019

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Jiří Houdek, Pavel Hryzák

Zhotovitel:		ANTONÍN KRŇA s.r.o.

zastoupen:		p. Antonínem Krňou

sídlo:		Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice

IČ:			28118162

DIČ: 		CZ28118162

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 18249

osoby oprávněné k jednání:		p. Antonín Krňa

ve věcech smluvních: 			p. Antonín Krňa

ve věcech technických:			p. Antonín Krňa

ve věcech realizace a předání díla: 	p. Antonín Krňa

stavbyvedoucí: p. Rostislav Novotný-Hanzal 	ČKAIT: 0101927

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 0953/2019 uzavřené dne 22.8.2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Místo pro přecházení křižovatka ul. Bratrská – Pražská, Jindřichův Hradec“.

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 296 576,31 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 49 902,82 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH ………………………… 346 479,13 Kč

DPH 21% …………………………………..   72 760,62 Kč

Cena díla celkem vč. DPH ……………….  419 239,75 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :

  - Změnový list č. 1

- Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 992/35R/2019 ze dne 6.11.2019.

V Jindřichově Hradci dne 14.11.2019		V Jindřichově Hradci dne 8.11.2019

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Antonín Krňa – jednatel společnosti			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

|  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Místo pro přecházení křižovatka ul. Bratrská - Pražská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 1 |
| ANTONÍN KRŇA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benátky 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 21 Kardašova Řečice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  | 25.10.2019 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Místo pro přecházení křižovatky ul. Bratrská - Pražská, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | 101 - Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny stavby : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Větší tloušťka vrstvy odstraňovaného živičného krytu vozovky a chodníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ochranna kabelů VN a NN v nové konstrukci chodníku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Vybourání části ŽB římsy mostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Úprava vjezdu k objektu č.p. 210 (prodejna Husqvarna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Výšková úprava poklopu plynového uzávěru, zrušení stávající uliční vpusti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Při odstraňování stávajícího živičného krytu (povrchu) vozovky a chodníku v rozsahu dle PD byla zjištěna skutečná tloušťka živičné vrstvy a to ve vozovce 15 cm a v chodníku až 20 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) V chodnících v nároží křižovatky do ul. Bratrská bylo po dohodě s pracovníky E.ONu nutné provést opatření na ochranu krytí kabelů VN a NN, kabely byli uloženy pod konstrukcí chodníku v malé hloubce a nebylo možné provést jejich zahloubení (kolize s konstrukcí mostovky, staré olejové kabely VN). Ochrana kabelů byla provedena vrstvou betonu v tl. 12 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Po odstranění stávajícího povrchu chodníku na mostu v nároží křižovatky byla odhalena železobetonová římsa, která zasahovala do konstrukce (plochy) chodníku. V tomto místě byl dle PD upravován podélný sklon chodníku směrem do ul. Bratrská tak, aby byl na chodník umožněn bezbariérový vstup. Proto bylo nutné část ŽB římsy, která by vyčnívala nad povrch nového chodníku a taktéž by zmenšovala šířku nového chodníku vybourat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Na žádost vlastníka objektu č.p. 210 (prodejna Husqarna) byla provedena úprava chodníku ve vjezdu k tomuto objektu. Důvodem je, že při přejíždění vozidel přes chodník docházelo ke kontaktu podvozku vozidel s povrchem chodníku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) V místě nového chodníku v nároží do ul. Bratrská byl pod vrstvou zeminy odhalen poklop plynového uzávěru, tento uzávěr byl funkční proto bylo nutné poklop s uzávěrem výškově vyrovnat do povrchu nového chodníku. V místě v PD navrženého zatravněného pásu v ul. Pražská byla odhalena nefunkční uliční vpusť, která byla zrušena a zaslepena na přípojce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odčítaná položka (méněpráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr |  | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 113107161 |  |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | -73,800 | 35,00 | -2 583,00 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 113107322 |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | -25,720 | 70,00 | -1 800,40 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 997221855 |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | -23,203 | 1,00 | -23,20 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 997221551 |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | -23,203 | 95,00 | -2 204,29 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 997221559 |  |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | -23,303 | 1,00 | -23,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6 634,19 |
| Přičítaná položka (vícepráce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr |  | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 113107183 |  |  | Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 73,800 | 96,05 | 7 088,49 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 113107344 |  |  | Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 25,720 | 163,84 | 4 213,96 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 113107341 |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 2,013 | 84,00 | 169,09 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 113201112 |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 1,150 | 125,00 | 143,75 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | R00 |  |  | Úprava vjezdu k objektu č.p. 210 (prodejna Husqvarna) | kpl | 1,000 | 14 349,98 | 14 349,98 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | Překl |  |  | Doplnění ochrany kabelů VN a NN, přebetonováním v tl. 12 cm | m2 | 12,630 | 342,00 | 4 319,46 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 899431111 |  |  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 120901121 |  |  | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného - uliční vpusť | m3 | 0,160 | 5 120,00 | 819,20 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 120901123 |  |  | Bourání zdi z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 0,930 | 9 600,00 | 8 928,00 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 113204111 |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 6,500 | 65,00 | 422,50 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 916231213,1 |  |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 6,500 | 194,00 | 1 261,00 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 181951102 |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2,013 | 12,50 | 25,16 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 564861113 |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm | m2 | 2,013 | 198,00 | 398,57 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 596211110 |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 m skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 2,013 | 287,00 | 577,73 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 59245018 |  |  | dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 2,053 | 222,00 | 455,77 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 916241113 |  |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 1,150 | 345,00 | 396,75 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 997221561 |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení , ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 18,890 | 165,00 | 3 116,85 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 997221569 |  |  | Vodorovná doprava suti bez naložení , ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 18,890 | 1,00 | 18,89 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 997221845 |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 18,890 | 350,00 | 6 611,50 |
| 101 - Zpevněné plochy |  | 998225111 |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 8,190 | 265,00 | 2 170,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 537,01 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 902,82 Kč |
| Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : |  | Antonín Krňa |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Antonín Krňa |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |