Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2018

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

se sídlem: Josefa Skupy 2522/1, 434 01  Most

zastoupená: Bc. Jakubem OZAŇÁKEM, předsedou představenstva, Ing. Lukášem BEDNAŘÍKEM, členem představenstva, Ing. Bohumilem MORAVCEM, členem představenstva

IČ: 25438832

ID datové schránky: 6qnfahe

zástupce ve věcech technických: 	Ing. Jaroslav Kudrlička, ředitel

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

MATURE TEPLICE s.r.o.

IČ: 60490420

DIČ: CZ60490420

se sídlem: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24223

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-8913940247/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Jonáš, ředitel a prokurista společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík, hlavní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

Článek 1

Předmět dodatku

1.1	Předmětem dodatku je rozšíření předmětu plnění o vícepráce, které jsou specifikovány v ZL3, změna  ceny plnění a termínu plnění.

1.2	Čl. 3. Doba plnění bod 3.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění:

3.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 440 dní ode dne předání staveniště včetně kolaudace (limitní termín).

1.3	 Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky bod 5.1 smlouvy vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

5.1.    Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD včetně ZL1 a ZL2 :

a.    Cena bez DPH 		42 440 929,04,-   Kč

b.    DPH 15% ve výši 		  6 366 139,35,-   Kč

c.    Cena včetně DPH ve výši 	48 807 068,39,-   Kč.

Cena ZL3 :

a.   Cena bez DPH 		          1 285 986,33  Kč

b.   DPH 15% ve výši 		192 897,95  Kč

c.   Cena včetně DPH ve výši      1 478 884,28  Kč

Cena dle dodatku č. 3 :

a.    Cena bez DPH 		43 726 915,37 Kč

b.    DPH 15% ve výši 		    6 559 037,31  Kč

c.    Cena včetně DPH ve výši 	50 285 952,68  Kč.

(dále též „Cena za provedení díla“);

Článek 2

Závěrečná ustanovení

2.1	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.10.2018 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změny.

2.2	Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

2.3	Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

2.4	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele http://mostecka-bytova.profilzadavatele.cz.

2.5 	Nedílnou součást tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: 	ZL3 ze dne 11.11.2019, Odůvodnění změny ze dne 11.11. 2019, Rozpočet pro ZL3.

2.6	Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.

2.7	Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele: 					Za objednatele:

V Teplicích dne					                 V Mostě dne

________________________   				________________________

Ing. Petr Jonáš				                                  Bc. Jakub Ozaňák

ředitel a prokurista společnosti			              předseda představenstva