Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Dětský domov DOMINO, Plzeň

Vojanova 22

318 00 Plzeň

IČO 49778170

DIČ CZ49778170

Zastoupený : Mgr.Naďa Erbová

dále jen „objednatel“,

a

MD Support s.r.o.

Jiráskovo nám.816/4

326 00 Plzeň

IČ: 29113873

DIČ: CZ29113873

Zastoupený : Martin Dufek

dále jen „zhotovitel“,

Článek I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zřízení síťového úložiště dle přiložené cenové nabídky v Dětském domově DOMINO, Plzeň, Vojanova 22, Plzeň.(dále jen dílo).

- Specifikace díla: přiložená cenová nabídka a výpis prvků a prací.

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 4.11.2019 do 15.11.2019.

- Prodlení zhotovitele s dokončením díla se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

- Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy je oběma stranami dohodnuta ve výši (včetně DPH) 101.070,09 Kč.

- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do doby dokončení díla dle této smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

- Po předání a vyfakturování díla bude zaplacena částka do 30 dnů na účet zhotovitele. Nebude-li faktura uhrazena v termínu, zavazuje se objednatel zaplatit pokutu za každý den prodlení 0,05% z částky prodlení.

- Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

- Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 36 měsíců. Záruka se vztahuje na veškerou stavební montáž. Záruku na materiál poskytuje výrobce.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

- Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v plném znění zveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv č.340/2015 Sb.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V .................................... dne .........................

.........................................................                                 .............................................................

podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele