Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

S/636/2016/ODŽP

na zhotovení díla „Rekonstrukce sportoviště Buštěhradská“

# Smluvní strany

## a)  Objednatel:		Městská část Praha 6

Zastoupená 		Ing. Romanem Mejstříkem, radním

Se sídlem:		Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ:			00063703

DIČ:			CZ00063703

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6

Číslo účtu:		2000866399/0800

(dále jen Objednatel)

## b)   Zhotovitel:	Elvostav a.s.

## Zastoupená 	Mgr. Danielem Janotou

Se sídlem:  	Livornská 428, 109 00 Praha 10

IČ:      	26711494

DIČ : 	CZ26711494

Bankovní spojení: 	XXXXXXXX

Číslo účtu:  	XXXXXXXXX

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukce sportoviště Buštěhradská“  S 636/2016/ODŽP.

Dodatek ke smlouvě je uzavírán na základě skutečností, které nastaly po podepsání jmenované smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy v následujícím znění.

Tímto dodatkem se mění tyto články předmětné smlouvy:

1. ) Bod II., odstavec 1) se mění takto.

Předmětem smlouvy je zhotovení díla pod názvem: „Rekonstrukce sportoviště Buštěhradská“ v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr doplněným na základě skutečného stavu zjištěného na místě v průběhu stavby.

2. ) Bod III., odstavec 1) se mění takto.

Ukončení prací: do max. 16.12.2016.

3.) Bod V., odstavec 1) se mění takto.

Cena za dílo je stanovena dohodou na základě nabídky ze dne 29.8.2016

Cena díla bez DPH:                                                        1 170 093,32 Kč

DPH 21%:                                                                          245 719,60 Kč

Cena celkem vč. DPH:                                                  1 415 812,92 Kč

Tato cena se na základě nově zjištěných skutečností navyšuje o 93 824,74 Kč bez DPH .

Skutečná cena díla je tedy:

Cena díla bez DPH:	1 263 918,06 Kč

DPH 21%:	265 422,80 Kč

Cena celkem vč. DPH:	1 529 340,86 Kč

4.) Příloha smlouvy o dílo „Změnový list č.1“

je přílohou tohoto dodatku.

V Praze dne ….........………………			V Praze dne ….........………………

Objednatel:                                                              	Zhotovitel:

Ing. Roman Mejstřík                                        	Mgr. Daniel Janota

radní Městské části Praha 6  		            Elvostav a.s.

…………………………………………… ….                                                   ……………………………………………