Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 181658

č. j. 2019/7023/NM

uzavřené mezi

Národním muzeem příspěvkovou organizací

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ: 115 79

IČO: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek generálního ředitele

dále jen „Objednatel“

a

Ilex design s.r.o.

se sídlem Korunní 2206/127, Praha 3, 130 00

IČO: 24767671, DIČ: CZ24767671

„dále jen Zhotovitel“

Článek 1

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2019 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 181658 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k nutnosti rozšíření předmětu plnění smlouvy o úpravu prostoru pokladen v Nové budově Národního muzea, tj. o architektonickou úpravu řešení související s návštěvnickým provozem a zprovozněním spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou NM, který v době zadání zadavatel nepředpokládal, a v souvislosti s vyvstalými vícepracemi se obě smluvní strany shodly na úpravě předmětu plnění a finančním navýšení odměny za jeho provedení, a to v následujícím znění:

Předmět plnění:

Zhotovitel zpracuje architektonický návrh na řešení prostoru pokladen v Nové budově NM na základě požadavku Objednatele, který bude reflektovat technické a provozní potřeby Objednatele, jehož součástí bude:

- vypracovat architektonický návrh vstupních prostor dle potřeb Objednatele a v jeho rámci definovat:

- umístění pokladen

- prostor a mobiliář pro muzejní obchod

- využití volných prostor v kavárně (v součinnosti s provozovatelem kavárny)

- fungování šatny

- pravděpodobný návštěvnický provoz různých skupin návštěvníků.

- vypracování podrobného řešení jednotlivých součástí, zejména:

- návrh reprezentativního řešení a technických detailů pro instalace, mobiliář, marketingově či jinak provozně využitelné plochy,

- návrh nových pozic technologií (bude-li nutné)

- Výkresová dokumentace architektonické studie bude vypracována v měřítku 1:300-1:100 (dle potřeby čitelnosti architektonického záměru) a detailů expozičních celků v malém měřítku 1:50 a 1:20-1:1 (pro zachycení detailů konstrukčních principů a postupů);

- verifikace umístění souvisejících stávajících koncových prvků bezpečnostních a protipožárních systémů (centrální režie); design jednotlivých prvků odpočinkového a dalšího informačního a provozního mobiliáře; specifikace těchto prvků.

- reprezentativní vizualizace zpracování projektu.

- výstup bude předán Objednateli ve dvou (2) vyhotoveních (paré) v tištěné podobě a v digitální podobě (např. PDF, CAD, DWG, XLS, DOC) na vhodném datovém nosiči (např. CD či DVD) nebo zaslané elektronickou poštou.

Termín:

Zhotovitel zpracuje architektonický návrh do 20. 11. 2019.

Cena:

Objednatel uhradí Zhotoviteli za zpracování architektonické studie 350.000,- Kč bez DPH, tj. 423.500,- Kč včetně DPH.

Článek 2

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.	Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svůj podpis.

| V Praze dne | V Praze dne |
| --- | --- |
| ______________________________________ | ______________________________________ |
| Za Objednatele Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro sbírkotvornou a výstavní činnost | Za Zhotovitele Ing. arch. Josef Smutný |