**DODATEK Č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 110/19/Ř**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

**Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

tel: +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

(dále také jako "Objednatel")

a

**Ing. Ivana PÍŠOVÁ**

IČO 02707195

xxxxxxxxxxxx

se sídlem Polní 466, 270 61 Lány

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §  1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**I.**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2019 Smlouvu o dílo č. 110/19/Ř ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.4.2019 k veřejné zakázce malého rozsahu **„Pořez řeziva“**.

**II.**

**ZMĚNY SMLOUVY**

II.1 Vzhledem k prodlevě Objednatele s dodávkou řeziva k pořezu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění do 31.12.2019.

**III.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 13.3.2019 ve znění Dodatku č. 1 se nemění.

III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

V Lánech dne 29.8.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miloš Balák Ing. Ivana Píšová

ředitel