DODATEK Č. 1 k smlouvě o dílo

II/150 Leštinka - Mrzkovice

Číslo smlouvy objednatele: 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26827 5 19083

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek I

Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Objednatel: se sídlem: zastoupený: Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ: Telefon: Fax: E-mail: Zřizovatel:

00090450

CZ00090450

Kraj Vysočina

referent přípravy a realizace staveb

(dále jen „ Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Skanska a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín |
| zastoupený: | oblastním manažerem a , vedoucím přípravářem; PN/6626/2019 |
| zapsán Kontaktní osoba: | Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 |

Doručovací adresa: Skanska a.s., Středisko Vysočina, Hruškové Dvory 119, 586 01 Jihlava Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických:

Bankovní spojení:

| Č. účtu: IČO: | 26271303 |
| --- | --- |

DIČ: CZ699004845

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „ Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek II

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 22. 8. 2019 spočívající ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

- Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku VI. stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o 162.309,59 Kč bez DPH

b) dle Změnového listu č. 2 o 776.496,07 Kč bez DPH

c) dle Změnového listu č. 3 o 45.667,80 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 2 o -150.514,40 Kč bez DPH

b) dle Změnového listu č. 3 o -42.220,60 Kč bez DPH

12.130.448,18 Kč

984.473,46 Kč

-192.735,00 Kč

12.922.186,64 Kč

2.713.659,19 Kč

15.635.845,83 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena včetně DPH

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 91/2019/SFDI/ZPŘ/HB/S uzavřené dne 22. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami
zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Přílohy: | Rekapitulace objektů stavby Změnový list č. 1 Soupis prací pro Změnový list č. 1 Změnový list č. 2 Soupis prací pro Změnový list č. 2 Změnový list č. 3 Soupis prací pro Změnový list č. 3 |
| --- | --- |

V Jihlavě

Zhotovitel:

oblastní manažer

V Jihlavě

Objednatel:

Ing. Radovan Necid ředitel organizace

vedoucí přípravář

Rekapitulace objektů stavby

Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice K

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvko

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo:

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH základní | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20190710 | 11/150 Leštinka - Mrzkovice K | 12 922 186,64 | 2 713 659,19 | 15 635 845,83 |
| SO 000 | VŠEOBECNÉ POLOŽKY | 754 956,75 | 158 540,92 | 913 497,67 |
| 1 | změnový list č. 1 | 162 309,59 | 34 085,01 | 196 394,60 |
| SO 101 | SILNICE 11/150 | 12 124 942,79 | 2 546 237,99 | 14 671 180,78 |
| 2 | změnový list č.2 | 625 981,67 | 131 456,15 | 757 437,82 |
| 3 | změnový list č.3 | 3 447,20 | 723,91 | 4 171,11 |
| SO 185 | Dopravně inženýrská opatřeni (DIO) | 42 287,10 | 8 880,29 | 51 167,39 |

Celkem

Změnový list č.l

Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice

| objekt | cena dle SOD | cena dle SOD + předchozí ZL | vícepráce ZL č.l | méněpráce ZL č.l | cena celkem SOD + ZL č.l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 000 | 592 647,16 | 592 647,16 | 162 309,59 | 0,00 | 754 956,75 |
| SO 101 | 11 495 513,92 | 11495 513,92 | 0,00 | 0,00 | 11495 513,92 |
| SO 185 | 42 287,10 | 42 287,10 | 0,00 | 0,00 | 42 287,10 |
|  | 12 130 448,18 | 12 130 448,18 | 162 309,59 | 0,00 | 12 292 757,77 |

Technický popis předmětu změny:

Na základě SOD bylo objednatelem požadováno provedení pasportu objízdných tras před a po stavbě. Objednatelem předaná PDPS (vč. soupisu prací) předpokládala délku pasportu 2*11,520 km, tj. celkem 23,040 km. Na základě nového stanovení objízdných tras apovolení uzavírky č.j. MSNS/14574/2019/OD-llU-Ko vydaném Městským úřadem ve Světlé nad Sázavou došlo k prodloužení délky objízdných tras na 2*56,300 km, tj. celkem 112,600 km. Tím došlo k navýšení délky o 89,56 km - položka č. 27. Přílohy: soupis prací, zápis z KD č. 6.

Za technický dozor:

Datum: 2. .‘T. .

Za autorský dozor:

Datum: £ 7 £0/7

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

“t.íq

ROZPOČET

Stavba: 11/150 Leštinka - Mrzkovice K

JKSO:

ECO:

Objekt: VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Část: změnový list č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp, or Zhotovitel:

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 162 309,59 |
| 27 | 27 | OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS | KM | 89,560 | 1 812,30 | 162 309,59 |

Celkem

162 309,59

Změnový list č.2

Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice

| objekt | cena dle SOD | UCIlCi vl 1 L- úUU 1 předchozí ZLč.l | vícepráceZLč.2 | méněpráce ZLč.2 | cena celkem SOD + ZL č.l, 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 000 | 592 647,16 | 754 956,75 | 0,00 | 0,00 | 754 956,75 |
| SO 101 | 11 495 513,92 | 11495 513,92 | 776 496,07 | -150 514,40 | 12 121 495,59 |
| SO 185 | 42 287,10 | 42 287,10 | 0,00 | 0,00 | 42 287,10 |
|  | 12 130 448,18 | 12 292 757,77 | 776 496,07 | -150 514,40 | 12 918 739,44 |

Technický popis předmětu změny:

Na základě pochůzky stavby za účasti objednatele, TDS, projektanta a zhotovitele, byl objednatelem stanoven rozsah prací nutných k řádnému dokončení a zachování funkčnosti díla. Jedná se o:

Poruchy a trhliny po odfrézování-část bude sanována proříznutím a zalitím trhlin po provedení vyfrézování- na základě skutečného stavu zjištěném stavbyvedoucím a TDS došlo ke stanovení délky na 638,00 m - pol. 101.

Dále došlo k vyčištění a zprovoznění UV a vyčištění potrubí v příkopech - pol. 100. Tato položka se skládá z pročištění dešťové kanalizace v obci délky 43m (od vyústění dešťové kanalizace v km 0,868), 420m vyčištění potrubí nacházejícího se vlevo pod . příkopovým žlabem v začátku úseku a došlo k odečtu délky vyčištění propustú 1 až 4 délky -33,5m. Na rákladě požadavku objednatele rovněž došlo ke zvýšení rozsahu čištění příkopů - položka 95 a 4.

U těchto položek bylo zhotovitelem upraveno a TDS odsouhlaseno množství na provedenou skutečnost - obrubníky (pol. 390), plošné sanace - asfalty, geomříže, frézování původních asfaltových vrstev, nové asfaltové vrstvy (pol. 73, 232, 238 a 252), příkopové žlaby (pol. 336), demontáž značek a dloupků (pol. 363 a 375). Přílohy: soupis prací, zápis z KD č. 6.

Vzhledem k dobrému technickému stavu dlažeb u propustú došlo k odečtu položky 338 (provedení nových dlažeb) a nahrazení položkami 103-105 (očištění stávající dlažby od porostu, vysekání stávajících degradovanýchč spař a provedení nového spárování).

Za technický dozor:

Datum: 2 3	. 2C> ^-\

Za autorský dozor:

| Datum: | 7 £077 |
| --- | --- |

Za zhotovitele:

Datum:	q.

Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: 11/150 Leštinka - Mrzkovice K

Objekt: SILNICE 11/150

Část: změnový list č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 233 519,15 |
| 1 | 100 | CISTENI POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek | M | 429,500 | 543,70 | 233 519,15 |

174 825,99

Základy

| 2 | 232 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | -148,150 | 13,90 | -2 059,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 238 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m | M2 | 415,775 | 151,00 | 62 782,03 |
| 4 | 252 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S | M3 | -8,889 | 4 748,20 | -42 206,75 |
| 101 | 577A1 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU | M | 638,000 | 245,00 | 156 310,00 |

Svislé konstrukce

| 5 | 336 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL100MM | M | -29,700 | 1 220,80 | -36 257,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 338 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | -34,500 | 1 748,20 | -60 312,90 |
| 7 | 363 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ | KUS | -18,000 | 302,10 | -5 437,80 |
| 10 | 375 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | -11,000 | 302,10 | -3 323,10 |
| 11 | 390 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | -2,000 | 458,40 | -916,80 |

3

| Il2 | 4 | POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 | T | 396,000¦ 84,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vodorovné konstrukce

Přidružená stavební výroba

Ostatní konstrukce a práce

[CISTENI PŘIKOPU OD NÁNOSU DO 0.25M3/M

792,000

316,90

| 13 | 73 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM | M3 | 18,525 | 995,60 | 18 443,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 938901101 | Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu | m2 | 29,320 | 20,70 | 606,92 |
| 104 | 938903111 | Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene | m2 | 29,320 | 146,00 | 4 280,72 |
| 105 | 628635512 | Vyplnění spár zdivá z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním | m2 | 29,320 | 548,00 | 16 067,36 |

39 398,49

Celkem

625 981,67

Změnový list č.3

Stavba:	11/150 Leštinka - Mrzkovice

| objekt | cena dle SOD | cena dle SOD + předchozí ZL č.l,2 | vícepiáce ZL č.3 | méněpráceZLč.3 | cena celkem SOD + ZL č.l, 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 000 | 592 647,16 | 754 956,75 | 0,00 | 0,00 | 754 956,75 |
| SO 101 | 11 495 513,92 | 12 121 495,59 | 45 667,80 | -42 220,60 | 12 124 942,79 |
| SO 185 | 42 287,10 | 42 287,10 | 0,00 | 0,00 | 42 287,10 |
|  | 12130 448,18 | 12 918 739,44 | 45 667,80 | -42 220,60 | 12 922 186,64 |

Technický popis předmětu změny:

Na základě požadavku objednatele - vzhledem na špatný technický stav navazujícího stávajícího svodidla - došlo k navýšení demontáže a následné montáži nového svodidla v KÚ vpravo v délce 27 m (pol. 354 a 356). Dále došlo na požadavek PČR Dl během kontroly před dokončením stavby ke snížení počtu osazených směrových sloupků a dopravních značek na provedenou skutečnost (položka 358, 365, 374).

Za technický dozor:

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum: >15.40

Za objednatele:

ROZPOČET

Stavba: 11/150 Leštinka - Mrzkovice K

Objekt: SILNICE 11/150	JKSO:

Část: změnový list č.3	EČO:

Objednatel:

Zhotovitel:

| P.Č | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 3 447,20 |
| 354 | 354 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 27,000 | 1 449,80 | 39 144,60 |
| 356 | 356 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 27,000 | 241,60 | 6 523,20 |
| 358 | 358 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | -13,000 | 320,20 | -4 162,60 |
| 365 | 365 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | -15,000 | 1 329,00 | -19 935,00 |
| 374 | 374 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | -10,000 | 1 812,30 | -18 123,00 |

Celkem

3 447,20