Příloha č.3 - Časový Harmonogram prací Výměna oken v areálu Náš svět

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| říjen | | | listopad | | | | prosinec | | | | |
| 16 až 20 | 21 až 27 | 28 až 3 | 4 až 10 | 11 až 17 | 18 až 24 | 25 až 1 | 2 až 8 | 9 až 15 | 16 až 22 | 23 až 29 | 31.12.2019 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zaměř  ení |  | | | | | | | | | | |
|  | Výroba | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | Montáž | |  | |

V Ostravě 9.10.2019

K&K HOME s.r.o.

Botanická 785/9.002 00 Brno Veveří IČ: 056 48 564, DlC: C205648564

xxxxxxxxxxxxxxx