**SMLOUVA O DÍLO**

číslo objednatele S/40/61664553/2019

**akce „SPŠ Velíšská 116 – výměna oken a dveří“**

**Smluvní strany**

Objednatel: **Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41**

Se sídlem: **Komenského 41, 258 01 VLAŠIM**

Zastoupený: **Ing. Bohumilem Barešem, ředitelem školy**

IČ: **616 64 553**

DIČ: **CZ 616 64 553**

Číslo bank. účtu: XXXXXX

Dále jen: **objednatel**

**a**

Dodavatel: **OKNOSTYL group s.r.o.,** Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

Zastoupená: Ing. Tomáš Mazel, jednatel

IČ: 27689719

DIČ: CZ27689719

Číslo bank. účtu: XXXXXXXXXXX. č.ú. XXXXXXXXXXX

uzavírají podle § 2 586 ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**tuto smlouvu o dílo:**

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE**

1. Objednatel provedl dne 30. 10. 2019 výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem **„SPŠ Velíšská 116 – výměna oken a dveří“**, jejímž předmětem je především dle situace, zpracování položkového rozpočtu, podkladů pro stavební úřad, výkaz výměr, plán organizace výstavby a následné zajištění autorského dozoru pro Objednatele (dále jen „**Veřejná zakázka**)
2. Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější;
3. Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má příslušná oprávnění;
4. Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je výměna oken a dveří v objektu SPŠ Vlašim, Velíšská 116

Specifikace zakázky:

Specifikace prací:

1. HSV - Práce a dodávky HSV

 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 Ostatní konstrukce a práce, bourání

 Přesun sutě

1. PSV - Práce a dodávky PSV

 Konstrukce truhlářské

 Dokončovací práce - nátěry

 Dokončovací práce - malby a tapety

 Dokončovací práce - čalounické úpravy

1. VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 Zařízení staveniště

 Provozní vlivy

Specifikace dodávaných oken:

Viz přílohy výzvy **SPŠ Velíšská 116 – výměna oken a dveří** č. 4 Slepý rozpočet a č. 5 dokumentace.

Specifikace dodávaných dveří:

Viz přílohy výzvy **SPŠ Velíšská 116 – výměna oken a dveří** č. 4 Slepý rozpočet a č. 5 dokumentace.

Dveře budou mít přípravu na elektronické otvírání.

1. **Předmět plnění**
2. Dodavatel se tímto zavazuje dodat za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo objednateli předmět smlouvy, a to včetně průvodních dokladů.
3. Objednatel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo předmět smlouvy včetně průvodních dokladů převzít a zaplatit za něj dodavateli kupní cenu podle článku V. této smlouvy o dílo a způsobem podle článku VI. této smlouvy o dílo.
4. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude ukončeno podpisem obou účastníků této smlouvy o dílo na předávacím protokolu.
5. **Místo plnění**

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 – objekt Velíšská 116 258 01 Vlašim.

1. **Termín plnění**

Prodávající je povinen a zavazuje se dodat kupujícímu předmět smlouvy včetně průvodních dokladů do místa plnění, a to nejpozději **do 15. prosince 2019**.

1. **Kupní cena**

Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.575.000,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **330.750,-** Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.905.750,- Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný rozsah prací. Celkové ceny položek uvedené v oceněném rozsahu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného rozsahu prací v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného rozsahu prací při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

1. **Platební podmínky**
2. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet dodavatele po převzetí předmětu smlouvy. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 30 dní od doručení objednateli. Lze sjednat možnost úpravy platebních podmínek.
3. Dnem platby se rozumí den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet dodavatele.
4. **Nabytí vlastnického práva**

Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu smlouvy až úplným zaplacením kupní ceny.

1. **Nebezpečí škody**

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu.

1. **Záruční podmínky**

Dodavatel poskytuje objednateli na předmět smlouvy záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruky jednotlivých položek předmětu smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 (specifikace zakázky).

1. **Pozáruční servis**

Dodavatel se zavazuje poskytovat po dobu 24 měsíců od skončení záruky za jakost podle
čl. IX. této smlouvy o dílo objednateli placené servisní služby, a to na základě objednávek objednatele.

1. **Smluvní pokuta a odstoupení od smlouvy**
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění podle této smlouvy o dílo má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zakázky, a to za každý den prodlení s dodávkou.
3. V případě prodlení objednatele s placením částek podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy o dílo je objednatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
4. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok smluvních stran na náhradu případně vzniklé škody.
5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
6. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.
7. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni doručení výpovědi dodavateli.
8. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s touto smlouvou.
9. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
10. **Závěrečná ustanovení**
11. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
12. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
13. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
14. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
15. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
16. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
18. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy
a dodavatel 1 stejnopis.
19. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
20. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
21. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Přílohy:

**Příloha č. 1:**Harmonogram plnění/tato příloha bude vypracována, až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posuzování nabídky. /

**Příloha č. 2:** Oceněný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce – předkládá uchazeč/

**Příloha č. 3:** Pojistná smlouva/pojistný certifikát /příloha bude předložena v nabídce – předkládá uchazeč/

**Příloha č.** 4: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

V Kuřimi dne 8.11.2019 Ve Vlašimi dne 13. 11. 2019

Dodavatel Objednatel

Ing. Tomáš Mazel, jednatel Ing. Bohumil Bareš

 **OKNOSTYL group s.r.o.** **Střední průmyslová škola,** Vlašim, Komenského 41

 Příspěvková organizace