SMLOUVA O DÍLO

mezi těmito stranami:

zhotovitel: 		Green Art s.r.o.

Sadská 8/674

198 00 Praha 9

IČ: 49357387, DIČ: CZ49357387

Zástupce (jednatel): Ing. David Nechanický

# Sojovická 524/9, 197 00 Praha 9 - Kbely

objednatel:		Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Štíbrova 1691

180 00 Praha 8

IČ: 70102520

Zástupce (ředitelka): PhDr. Marie Horázná

I.

Předmět plnění

Provedení prací v oblasti zahradní architektury, zahradnických prací, sadových úprav a činností souvisejících s realizací stavby „Dosadba zeleně na zahradě mateřské školy Štíbrova, Praha 8„ v rozsahu dle projektové dokumentace - projekt (Ing. David Nechanický, Green Art s.r.o., 06/2019) a rozpočtu prováděných prací.

II.

Termín plnění

Termín zahájení prací:  11.11.2019

Termín dokončení prací: 27.11.2019 - předpokladem je realizace během cca 3 dní, nicméně je

ponechána rezerva vzhledem ke klimatickým podmínkám.

III.

Provedení díla

- Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovování díla podle objednatelem odsouhlaseného projektu a dokumentace.

- Zhotovitel je oprávněn prodloužit termín plnění díla o dobu, v níž objektivně z povětrnostních či jiných meteorologických důvodů nemohl dílo provádět, pokud na zdůvodněnou změnu termínu dokončení písemně objednatele bez odkladu upozornil.

- Zhotovitel se bude řídit platnými bezpečnostními předpisy.

IV.

Finanční ujednání

- Cena za provedení zahrady je stanovena dohodou a činí celkem 118.436,- Kč bez 21% DPH.

- Detailní rozsah prací je v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

- Cena za provedené dílo bude placena objednatelem na základě vystavené konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků.

4. Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení faktury na emailovou adresu objednatele: marie.horazna@stibrova.cz. V případě prodlení objednatele se zaplacením vystavené faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované dlužné částky za každý den prodlení.

V.

Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel je povinen předat prostor určený k realizaci díla ve způsobilém stavu k jeho provedení.

- Objednatel souhlasí s předáním zhotoviteli napojovacího místa k odběru vody a elektřiny. Voda i elektřina bude poskytnuta zhotoviteli bezplatně, přičemž se zhotovitel zavazuje poskytnutou vodu a elektřinu účelně využívat.

- Objednatel souhlasí s umožněním přístupu do objektu MŠ za účelem využívání WC.

- Objednatel je povinen nahradit zhotoviteli náklady vzniklé v důsledku přerušení prací vinou objednatele.

- Objednatel je povinen dodržovat veškeré instrukce stanovené zhotovitelem pro údržbu díla, přičemž zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto instrukcí. Instrukce jsou obsaženy v projektu dosadeb zeleně.

- Zhotovitel ručí za věcné a odborně správné provedení svých prací, které odpovídá platné nebo doporučené ČSN.

- Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za škody vzniklé při realizaci díla na pozemku a nemovitosti objednatele.

VI.

Záruky a sankce

- Účastníci této smlouvy výslovně ujednali, že vlastníkem zhotoveného díla, veškerých věcí a materiálů nutných k použití na zhotovení díla, je až do převzetí provedeného díla podle článku VI/2 této smlouvy zhotovitel, který také do této doby nese nebezpečí škody na předmětu díla.

- K úplnému převzetí díla dochází po jeho dokončení, a to na základě písemného protokolu o převzetí díla podepsaným oprávněními zástupci obou smluvních stran.

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla způsobeným ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.

- Záruční doba provedeného díla je sjednána dohodou:

12měsíců po předání díla bez vad a nedodělků, za předpokladu řádné údržby a zejména dostatečné zálivky.

- Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstranění menších vad a nedodělků do 15 kalendářních dnů od písemného oznámení objednatelem, má objednatel právo zadat odstranění vad a nedodělků jiné osobě, přičemž náklady s tím spojené hradí zhotovitel.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jednu obdrží zhotovitel a jednu objednatel, součástí smlouvy je rozpočet prací.

- Smluvní strany prohlašují, že se zněním smlouvy souhlasí, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani jinak za nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, zajistí Objednatel. Obě smluvní strany se dále dohodly na zpracování údajů uvedených ve smlouvě na dobu neurčitou, výjimkou jsou chráněné osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

V Praze dne 01. 11. 2019

objednatel						zhotovitel

PhDr. Marie Horázná - ředitelka			Ing. David Nechanický - jednatel