Číslo smlouvy objednatele: 19053

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.    SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Sídlo	:	Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku	:	KS Brno, odd. B, vl. 4437

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA, členka představenstva

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO	:	276 61 989

DIČ	:	CZ27661989

Bankovní ústav	:	ČSOB

Číslo účtu		151203067/0300

Tel. / Fax	:	577 551 111

(dále jen „zadavatel č. 1“)

Objednatel	:	Česká republika – Krajská hygienická stanice Zlínského

kraje se sídlem ve Zlíně

Sídlo	:	Havlíčkovo nábřeží 600

762 01 Zlín

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D., ředitelka

IČO	:	71009221

DIČ	:	není plátcem DPH

Bankovní ústav	:	ČNB, pobočka Brno

Číslo účtu	:	31522661/0710

(dále jen „zadavatel č. 2“)

společně dále jako „objednatel“ na straně jedné a

Zhotovitel

Sídlo	:	PROJEKTinvest, s.r.o.

Zápis v obchodním rejstříku	:	  nám. T.G.Masaryka 1281, Zlín, PSČ 760 01

KS Brno, oddíl C, vložka 22946

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. arch. Michal Kotásek

b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO	:	64510476

DIČ	:	CZ 64510476

Bankovní spojení	:	Komerční banka

Číslo účtu	:	1545500237/0100

Tel/fax	:	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail				         :	     projektinvest.brno@gmail.com

společně dále jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“.

- 2. Předmět SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek dohodnutých v této smlouvě a předat objednateli jednostupňovou projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“ nebo „PD“) a vykonávat činnosti sjednané dále na akci:

„Zpracování projektové dokumentace – zateplení a rekonstrukce budovy č. 26 KHS Zlín/ředitelství KNTB, a.s.

Jedná se o budovu občanské vybavenosti bez čísla popisného. Stavba je součástí pozemku parc. č. 610/1  v k. ú. Příluky u Zlína., Z listu vlastnictví č. 964 vyplývá, že vlastníkem této budovy je z jedné id ½ KNTB, a.s. a z id ½ KHS. Tato budova je sídlem zadavatelů. Ke smlouvě je přiložen půdorys a koordinační situace.

Smlouva o dílo se vztahuje k veřejné zakázce na vypracování jednostupňové projektové dokumentace potřebné k provedení zateplení a rekonstrukce budovy č. 26 KHS Zlín/ředitelství KNTB, a.s.

Návrh řešení modernizace stavby by měl výrazně zlepšit kvalitu budovy a její tepelně technické vlastnosti, výrazně uspořit náklady na energie a současně zlepšit vzhled budovy, aby odpovídala současným potřebám zadavatele.

Dokumentace bude zpracována v podrobnosti pro provedení stavby, v členění dokumentace pro stavební povolení a s náležitostmi zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

    - Zpracování kompletní projektové dokumentace v členění obsahové části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a v rozsahu a podrobnosti dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., s náležitostmi zadávací dokumentace obdobně dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a obdobně dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací budou předány kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *XLS.;

    - soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Případný výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací bude zhotovitel průběžně konzultovat s objednatelem. Objednatel doporučuje použít pro zpracování soupisu prací cenovou soustavu RTS. Zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatelem;

    - soupis prací bude zpracovaný s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP).

    - v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických);

    - oceněný soupis prací bude doložen společně se souhrnným rozpočtem v samostatné složce jako součást projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby;

    - v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci při sdělení termínu předání projektové dokumentace;

    - vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;

    - projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla vymezení zařízení staveniště a zapracované požadavky účastníků stavebního řízení při povolování stavby;

  - Součástí díla je rovněž:

    - technická pomoc při jednáních, týkajících se předmětu zakázky;

    - doložení zápisů o všech projednáních do dokladové části PD;

    - projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci, 3 paré dokumentace budou oraženy autorizačním razítkem projektanta;

    - zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

  - Objednatel má právo na případnou úpravu rozsahu předmětu díla a s tím související úpravu výše ceny. Změna rozsahu díla nebo výkon činností může být proveden jen na základě písemné dohody stran formou uzavřeného písemného dodatku.

  - Společnou kontaktní osobou objednatele ve věcech plnění smlouvy je Ing. Martin Nedbálek, vedoucí oddělení správy budov, tel. 577 552 790, e-mail: Martin.Nedbalek@bnzlin.cz

Kontaktní osobou zhotovitele je Ing.arch. Jiří Kotásek tel. 602792288 e-mailprojektinvest.brno@gmail.com

- 3.    Termín A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. 	Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla v následujícím termínu:

Projektová dokumentace dle čl. 2.1:   	15. 11. 2019

  - K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou účastníků. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

  - Prodlení Zhotovitele s dokončením PD delší jak 20 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Obchodních podmínek pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.

  - Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez vad a nedodělků.

  - Místem plnění je: společné sídlo zadavatelů č. 1 a č. 2, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín.

# 4.   CENA DÍLA A VÝŠE ODMĚNY

4.1. 	Cena za řádně zhotovené a předané  dílo dle této smlouvy  je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena nejvýše přípustná a činí:

1.342.000,- Kč   (bez DPH)

(slovy) jedenmiliontřistačtyřicetdvaticíce korun českých

DPH:   281.820,- Kč

1.623.820  (vč. 21 % DPH)

(slovy: vč. 21% DPH) jedenmilionšestsetdvacettřitisícosmsetdvacet korun českých

  - Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

  - V ceně je zahrnuto 7 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku 2. v tištěné formě a 1x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc, *xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

  - Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen.

  - Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.

  - Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

#### 5.   platební podmínky

5.1. 	Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a takto:

5.1.1.	Objednatel neposkytuje zálohy.

5.1.2.	Po protokolárním předání a převzetí řádně zhotovené a bezvadné části díla (den zdanitelného plnění) má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen faktura).

Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude zaplaceno 80% kupní ceny do 30 dnů od předání díla a zbylých 20% ceny bude zaplaceno do 14 dnů od obdržení stavebního povolení.

5.2 	Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne jejího odeslání.

  - Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů a dále musí být každá faktura označena textem obsahujícím název akce a číslo smlouvy objednatele (19053). Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí části díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

  - Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.2.

  - Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

- obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle tohoto článku,

- obsahuje nesprávné cenové údaje,

- neobsahuje přílohu – protokol

  - Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:

    - faktické provedení fakturovaných činností provedených v souladu s touto smlouvou nebo jejími dodatky

    - předání a převzetí díla podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.

    - Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

  - Zhotovitel prohlašuje, že:

    - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle těchto Obchodních podmínek,

    - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu těchto Obchodních podmínek v takovém postavení nenachází,

    - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se řídí a i nadále bude řídit při zhotovování díla dodržením systému řízení managementu jakosti v souladu s normami ČSN EN ISO řady 9001:2001.

  - Pokud se jedná o další pokyny objednatele, příp. jím pověřených osob, učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

  - Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy.

  - Jako projektant odpovídá zhotovitel za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané činnosti ve výstavbě specifikované čl. 2 této smlouvy.

6.8. 	Zhotovitel se zavazuje:

- uchovat doklady související s provedením díla dle této smlouvy včetně účetních / daňových záznamů po dobu 10-ti let od skončení realizace akce uvedené v odstavci 2.1 článku 2 této smlouvy,

- umožnit osobám oprávněným k výkonu provést kontrolu těchto dokladů.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

  - Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem. Dále objednatel zajistí technickou pomoc ze strany nemocnice při zjišťování stávající energetické bilance a doplnění stávajících podkladů.

  - Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

  - Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v těchto Obchodních podmínkách. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli v jeho sídle.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

  - O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.

  - Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.

  - Jestliže dílo má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takové dílo povinen převzít a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu, stanoveném objednatelem.

  - Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této Smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle těchto Smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

  - Zhotovitel nesmí použít výstupy dle Smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto Smlouvou.

  - Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení díla a výkon sjednaných činností.

9.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  - Objednatel je povinen předmět díla nebo jeho ucelenou část prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku co nejdříve po předání předmětu díla. U složité či rozsáhlé dokumentace se strany mohou dohodnout na přiměřené lhůtě pro prověření díla nebo jeho ucelené části při předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. technických norem, norem EU, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

  - Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

  - Záruční doba je 60 měsíců.

  - V případě zjištění vady projektu, která bude mít za následek škodu na zdraví a majetku, musí být toto zjištění na případnou žádost zhotovitele doloženo písemně bez zbytečného odkladu nestranným posouzením soudního znalce v příslušném oboru, včetně vyčíslení výše škody a žádosti o její náhradu. Pokud bude posudek znalce osvědčovat nárok objednatele, je zhotovitel povinen nahradit objednateli veškeré náklady na pořízení znaleckého posudku.

  - Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

10. NÁROKY Z VADY DÍLA

- 10.1 	Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 10.2. 	Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo z tohoto důvodu k oddálení dokončení a předání stavby, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel.

- 10.3. 	Reklamuje – li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

  - Smluvní strany se dohodly, že:

zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla dle termínu uvedeného v čl. 3, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení,

    - zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

    - Objednatel má nárok na slevu ze smluvní ceny díla ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za prodlení dodavatele s dodržením lhůty dokončení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, a to za každý byť započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

  - Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to v zákonné výši.

  - Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

- 11.4. 	Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani na odstoupení od smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut uvedených v této smlouvě odpovídá hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou činností u  ČSOB pojišťovny na pojistnou částku 5.000.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného uvedeného ve větě první.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. 	Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1926 a násl. občanského zákoníku nebo před uplynutím  lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran  odstoupením od smlouvy.

13.2. 	Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí vznikla i nárok na odstoupení od smlouvy.

13.3. 	Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. 	Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

13.5. 	Důsledky odstoupení od smlouvy:

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

13.6.	Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

13.7. 	V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku I. smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. 	Tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede zadavatel č. 1.

17.2. 	Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

17.3. 	Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních stran příslušnými ustanoveními nákupních podmínek, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, ve zbývajících otázkách občanským zákoníkem.

17.4.	Smlouvu je možno též ukončit oboustranně výpovědí, a to s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od ukončení smlouvy.

17.4. 	Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

17.5. 	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – Obecné nákupní podmínky KNTB, a.s.

Ve Zlíně dne 	 13. 11. 2019						Ve Zlíně        dne 13. 11. 2019

Objednatelé:

Zhotovitel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

................................................... 						...................................................

MUDr. Radomír Maráček

předseda představenstva						Ing.arch. Michal Kotásek

jednatel

…………………………………….

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA

členka představenstva

Česká republika - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

……………………………………………

MUDr. Eva Sedláčková, Ph. D.

ředitelka