DODATEK KE

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7.8.2019 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- mezi:

Dětské centrum Paprsek

se sídlem: Šestajovická 19/580, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČ: 708 75 413

zastoupený Mgr. Ivana Hejlová, ředitelka

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s.r.o

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31, Praha 5 - Lipence

IČ: 63669480		DIČ : CZ63669480

bankovní spojení: č.ú.: 102964337/0300 vedený u ČSOB Praha

jednající ve věcech smluvních:Josef Šindelář

jednající ve věcech technických:Stanislav Rýc

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřeli dne 7.8.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce kuchyně v technickém pavilonu objednatele (dále jen „Smlouva“);

- během realizace díla vznikla nepředvídatelné potřeba provést některé práce, které nebyly součástí plnění dle projektové dokumentace, ale které jsou nutné pro dokončení díla

DOHODLY SE NA UZAVŘENÍ TOHOTO

- DODATKU Č.1

I. PŘEDMĚT DODATKU

  - Zhotovitel se s Objednatelem dohodly na provedené prací, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě.

  - S ohledem na provedené prací se cena plnění dle článku 5.1 Smlouvy mění následovně:

Cena celkem bez DPH	 1.721.410,00Kč

DPH 21 % ve výši 	 361.496,10 Kč

Celková cena díla včetně DPH                                         2.082.906,10 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.

2.	Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, jsou oprávněny jej za smluvní strany podepsat a na důkaz své vážné a svobodné vůle jej níže podepisují.

V Praze dne 19.10.2019

Mgr.Ivana Hejlová, ředitelka	………………..……………..

objednatel	zhotovitel