Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I.

Smluvní strany

      Město Černošice,

se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice
s účinností od 11.11.2019 se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
      IČ:    00241 121               

      DIČ: CZ241 121

      Bankovní spojení: Česká spořitelna  

číslo účtu: 27-388063349/0800

zastoupené:  Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města   

      (dále jen „objednatel“)

      a

      Petr Majer - Elektro
se sídlem: Panská Zahrada 477, 252 31 Všenory
      IČO: 47566647
      DIČ: 7305260061
      Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-8488100297/0100
zapsaná u MÚ ŽÚ pod č.j. 210/93/V/Hu
zastoupená:  Petrem Majerem
      (dále jen „zhotovitel“)
II.

Úvodní ustanovení

1) Smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6,341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice“, součástí smlouvy je celá nabídka zhotovitele předložené v rámci této veřejné zakázky (příloha č. 1).
2) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 2 mil Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

3) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému provedení pravidelné revize elektrozařízení a hromosvodů ČSN 331500, 332000-6, 341390 a 62305-3 v jednotlivých objektech města Černošice.

Součástí předmětu smlouvy je dále i revize elektrospotřebičů v jednotlivých objektech, které jsou uvedeny včetně počtu elektrospotřebičů v příloze č. 2 této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel je povinen provádět revizní činnost na svůj náklad a na své nebezpečí. 
2) Při provádění revizní činnosti zhotovitel postupuje samostatně a s potřebnou odbornou péčí.
3) Zhotovitel je povinen při provádění revizí provést případné vyčištění rozvaděčů a případné dotažení uvolněných kontaktů. 

4) Zhotovitel nemůže pověřit revizní činností jinou osobu než případného subdodavatele uvedeného ve své nabídce bez písemného souhlasu objednatele, vyjma osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Při provádění revizní činnosti jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by revizní činnosti prováděl sám.

5) Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele.

6) Zhotovitel je povinen předat revizní protokoly objednateli zastoupenému Jiřím Jiránkem, vedoucím odboru investic a správy majetku nebo Veronikou Roubíčkovou, referentkou odboru investic a správy majetku. 

7) Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti, nebo případné změny při provádění revizní činnosti.

8) Odpovědnost za škodu, způsobenou v důsledku chybné nebo neúplně provedené revize, nese zhotovitel. Zhotovitel v plné míře přebírá zodpovědnost za dodržování všech platných předpisů o BOZP a PO při provádění své práce. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.

9) V případě, že revizní technik při revizi zjistí závadu, která bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví uživatelů, provede ihned nezbytné technické opatření k zajištění bezpečnosti a vyrozumí objednatele.
10) Pokud činností zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy dojde ke způsobení škody objednateli nebo jinému subjektu, ať již z nedbalosti nebo úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit poškozenému. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
V.

Práva  a povinnosti objednatele
1) Objednatel má právo na včasné a řádné provedení revizní činnosti v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění revizní činnosti. Zjistí-li, že zhotovitel provádí revizní činnost v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a revizní činnost prováděl řádným způsobem.

3) Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení revizní činnosti nezbytné.

4) Při prodlení zhotovitele s prováděním revizní činnosti má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

5) Objednatel je povinen řádně provedené revize převzít a zaplatit sjednanou cenu za jejich provedení.

6) Vstup do objektů v souvislosti s prováděním revizní činnosti budou zajišťovat odpovědní zaměstnanci uvedení v příloze č 3. této smlouvy.
VI.

Termín plnění smlouvy
1) Revize všech objektů musí být provedeny ve lhůtách dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
2) Harmonogram může zhotovitel změnit jedině po e-mailovém odsouhlasení objednatelem, a to nejdéle o jeden měsíc.
VII.

Platební podmínky

1) Cena za předmět plnění se sjednává dohodou podle zák. č. 526/1990Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v následující výši:
Celková cena díla 1.066.010,- Kč vč. DPH  ve všech objektech za celé období

DPH

        185.010,- Kč 

Celková cena díla    881.000,- Kč bez DPH
2) Cenu za revizní činnost je zhotovitel oprávněn fakturovat po nebo při předání revizních zpráv.  

3) Strany si sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny revize za každý den prodlení zhotovitele s řádným splněním díla. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.
4) Zálohy nejsou sjednány.

5) Fakturace bude provedena pro každý objekt samostatně (dle harmonogramu) 

	Fakturační údaje:
	
	1. revize cena bez DPH
2020 - 2021
	2. revize cena bez DPH
2022-2023

	budova městského úřadu Černošice
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	40.000,-
	40.000,-

	budova MěÚ 
Podskalská 19
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	63.980,-
	63.980,-

	Kulturní sál, Mokropeská 2027
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	3.610,-
	3.610,-

	budova s byty Poštovní 228
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	7.500,-
	7.500,-

	budova s byty Vrážská 118
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
	6.000,-
	6.000,-

	budova s byty Slunečná 627
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	7.500,-
	7.500,-

	budova DPS

Vrážská 1805
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	42.240,-
	42.240,-

	budova ČOV, Radotínská 4
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	9.580,-
	9.580,-

	vodojem Kosina, 

vodojem Karlická 
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	7.350,-
	7.350,-

	čerpací stanice Olbrachtova, Topolská a Ukrajinská
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	6.000,-
	6.000,-

	úpravna vody Radotínská
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	4.900,-
	4.900,-

	Sportpark Berounka, Pláž Mokropsy
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	6.000,-
	6.000,-

	Elektrocentrála Aquaconsult
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	500,-
	500,-

	budova OTS, Topolská 660
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	17.770,-
	17.770,-

	budova "DIPRA" bez č.p, Srbská
	Město Černošice, IČO: 00241121 Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 
	3.900,-
	3.900,-

	budova HZS, Srbská 999
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	22.900,-
	22.900,-

	budova HZ Radotínská 1128
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	5.860,-
	5.860,-

	budova MP Kladenská 1151
	Město Černošice, IČO: 00241121 

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
	5.600,-
	5.600,-

	budova ZŠ Pod Školou 447 + školní byt
	ZŠ Černošice Praha-západ, Pod školou 447, 252 28 Černošice 

IČO: 61385158
	65.450,-
	65.450,-

	kuchyně ZŠ Pod Školou 447
	ZŠ Černošice Praha-západ, Pod školou 447, 252 28 Černošice 

IČO: 61385158
	9.820,-
	9.820,-

	Sportovní hala Věry Čáslavské
	ZŠ Černošice Praha-západ, Pod školou 447, 252 28 Černošice 

IČO: 61385158
	10.800,-
	10.800,-

	budova ZŠ Komenského 77
	ZŠ Černošice Praha-západ, Pod školou 447, 252 28 Černošice 

IČO: 61385158
	20.190,-
	20.190,-

	budova MŠ Karlická 1170


	Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha – západ, 
IČO: 750 08 190 
	17.800,-
	17.800,-

	budova MŠ Topolská 518


	Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, 
IČO: 750 08 173 
	8.440,-
	8.440,-

	budova MŠ Pod Ptáčnicí 2158


	Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, 

Pod Ptáčnicí 2158, Černošice, 
IČO: 725 50 929 
	17.430,-
	17.430,-

	Budova MŠ Husova 2336
	Mateřská škola Husova, příspěvková organizace, Husova 2336, 252 28 Černošice, IČO: 08084301
	17.000,-
	17.000,-

	Budova ZUŠ + zahradní domek Střední 403 


	Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, Střední403, Černošice IČ: 750 08 165 
	12.380,-
	12.380,-


6) Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
7) Zhotovitel bere na vědomí, že u objednatele s účinností od 11.11.2019 dochází ke změně sídla na adresu Karlštejnská 259, 252 28 Černošice.  

8) Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 

a. číslo smlouvy, 

b. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

c. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, které musí být shodné s číslem účtu uvedeným v záhlaví této smlouvy,
d. lhůta splatnosti faktury min. 21 dnů,

e. soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu, který bude podepsán pracovníkem odboru investic a správy majetku,
f. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

9) Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH, povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10) Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo bude stanovena součinem počtu skutečně provedených revizí a cen příslušných položek v nabídce.

11) Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu zakázky k navýšení objemu prací nad rámec smlouvy (Příloha č. 2) vystaví objednatel na toto navýšení samostatnou objednávku s tím, že cena jednotlivých položek bude odpovídat obdobným položkám oceněných v nabídce.
VIII.
Závěrečná ujednání

1) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023
3) Obě strany smlouvy jsou oprávněny smlouvu vypovědět a to písemně s dvouměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet v měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně.

4) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;

b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c. zhotovitel vstoupí do likvidace.

5) Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6) Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zároveň zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.
9) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

10) Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 34. schůzi konané dne 11.11.2019 (usnesení č. R/34/6/2019) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

11) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – nabídka uchazeče

Příloha č. 2 – soupis elektrospotřebičů včetně harmonogramu provedení revizí
Příloha č. 3 – seznam odpovědných zaměstnanců 

V Černošicích dne: …....…..2019                                  V  Černošicích dne:….....….. 2019
za: Petr Majer - Elektro                                                za: Město Černošice
…………………. ..                                                          ……………………………………..
      Petr Majer 


                    
     Mgr. Filip Kořínek, 
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