Správa lázeňských parků

příspěvková organizace

U Solivárny 2004/2

360 01 Karlovy Vary

IČ: 00871982

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

ORI/2019/Uh		 Uhlík/1433		1.11.2019

mob.725 533 323

VĚC: DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-31316/2019

Karlovy Vary Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostor - sadové úpravy _________________________________________________________

Předmět plnění:

Jedná se o prodloužení termínu pro provedení sadových úprav při stavebních úpravách přednádražního prostoru přestupního uzlu Horní nádraží, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro dodržení agrotechnických lhůt pro výsadbu dřevin.

Termín: do 30.11.2019

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy:  Žádost zhotovitele ze dne 9.7.2019

Usnesení RM/938/7/19 ze dne 23.7.2019