I.  Smluvní strany

Objednatel:	                       Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Zastoupená:                     Ivana Mikesková

IČ:                                     607 805 17

Bank. spojení:                       ČSOB Bruntál č. ú. 153 390 580/0300

Telefon/Fax:	                   554718013

Mobil:                                    723515536, 603958907

Elektronická adresa:             ms.pionyrska@tiscali.cz

Zhotovitel:			VYSPRA-CZ s.r.o.

Nezvalova 24, 792 01 Bruntál,

Zastoupená:			Markétou Henkeovou

IČ:				06084451

DIČ:				CZ CZ06084451

Bankovní spojení:		115-4492530267/0100

Telefon/Fax:	                             739 459 468

Elektronická adresa:                     info@vyspra.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Článek 1 - Předmět  plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede rizikové kácení a bezpečnostní ořezy na základě odsouhlasené cenové nabídky (dále jen dílo).

Článek 2 - Termín provedení díla

- Zhotovitel provede dílo do 30. listopadu 2019 za předpokladu dobrých klimatických podmínek. Dílo bude zahájeno do pěti dnů od předání staveniště. Dokončeno bude maximálně do 10 dnů od zahájení. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bude termín dokončení díla zohledněn o dny, kdy nebylo možno práce provádět.

- Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné podmínky pro provedení díla (zejména přístup do objektu).

Článek 3 - Smluvní cena a platební podmínky

- Cena za dílo, včetně dopravy a montáže, je smluvně stanovena na 67 155 Kč,- vč. 21 % DPH.

Tato cena je dohodnuta jako cena konečná.

Cena díla zahrnuje rizikové kácení, bezpečnostní ořezy, frézování, štěpkování, dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy. Za provedené služby zhotovitel objednateli vystaví doklad o zaplacení. Zálohy nejsou sjednány. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dní.

Článek 4 - Předání díla

- Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli dílo na místě samém, kde bude také sepsán „Zápis o předání a převzetí díla," na jehož základě zhotovitel vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen dílo převzít, je-li způsobilé řádnému užívání. Případné drobné vady a nedodělky budou vyznačeny v „Zápisu o předání a převzetí díla.“ Zhotovitel se zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10-ti dnů od jejich oznámení.

Za drobné vady a nedodělky se považují takové vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

Článek 5 - Záruční podmínky, odpovědnost za škody

- Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v délce 24 měsíců, prodloužené záruční doby jsou v souladu se záruční dobou poskytovanou výrobci materiálů. Záruky na práci jsou poskytovány v délce 36 měsíců.

- Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby na poskytované práce. Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla objednatelem nebo jeho provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží poškozením) popř. zásahem vyšší moci.

- Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

4.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny

porušením jeho povinností nebo neodstranil po jejich urgenci objednatelem při předání. Zhotovitel je povinen

prokazatelně záruční vady díla odstranit na své náklady a to neprodleně, nejdéle ve lhůtě do 10-ti dnů od jejich nahlášení.

5.  Zhotovitel prohlašuje, že má pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění podnikatelských rizik).

Článek 6 – Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý i započatý den prodlení z předání díla.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši             0,5 % z dlužné částky.

Článek 7 - Závěrečné ustanovení

1.	Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

- Pokud by jakékoliv ustanovení této smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nečiní takové ustanovení neplatnou, neúčinnou nebo nevymahatelnou celou smlouvu. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které nejlépe odpovídá obchodním účelům ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného.

3.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

5.  Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, a že jim není známa žádná zákonná překážka, pro kterou by smlouvu nemohly uzavřít, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

6.	Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podepsáno a přečteno v Bruntále dne

zhotovitel:					    	                                  objednatel:

………………………………………..                           		      …………………………………..

p. Markéta Henkeová – VYSPRA-CZ

jednatel                                                                                                                            Ivana Mikesková

Souhlas.

V Bruntále dne

Příloha:

Odsouhlasená cenová nabídka zhotovitele, Rozhodnutí odboru životního prostředí Bruntál o kácení stromů