ZAK 18-0020- Smlouva o dílo

. Evidence územních rozhodnutí - Etapa **4** Realizace dílčích změnových a rozvojových požadavků

t

# balíček: CRO>

**s** \_ **Popis Změnového požadavku odhad (MD) JIRAID Termín**

1 I Do seznamu nalezených dokumentů je nutné doplnit sloupce „Původně vydal", ,,Pod č.j.",

1 1 „Eviduje", ,,Pod č.j."

1 UDR-IPR-2

-

I 2 I Nástroj "i" - odskok na detail dokumentu pro editaci 2 UDR-IPR-4

~~l-~~

 3 1 Při přidávání více parcel nebo subjektů nejlépe automaticky přidávat jeden prázdný řádek. 1 UDR-IPR-9

f I Pamatovat si nastavení vsrtev mapy per uživatel (v databázi) 3

I 4

I Nový dokument (akce)> č.j. dokumentu> seznam nalezených: na prvním místě vybrat (zobrazit) 1

UDR-IPR-10

I \_ 5

I

lty bez "/01" na konci UDR- IPR -26

I 6 1 Pro všechny dokumenty ze SPS IPR předepsat do Eviduje> Místo= "IPR" 1 UDR-IPR-29

I

I 7 1 Číselník Odvolán I st. - přejmenovat hodnotu "Odvolání" na "Odvolání I. st." 0,125

I IČíselník rozhodnutí: nahradit v hodnotách text "OUR" textem "MHMP" 0,125

r 9 1 Ověřit možnost ztenčit čáry při zákresu 2 UDR-IPR -37

I

8

i

10 Opravit stávající správní obvody na základě zákresu 0,5 UDR-IPR-46

. 11 I Mapa: Nezobrazovat informační bublinu, informace zobrazit v panelu. 0,125 UDR- IPR -47

 12 Vrstva Parcely - Automaticky zobrazovat vrstvu Praha - barevná při měřítku více jak 1:1000 0,5 UDR-IPR-48

I

-

1. Načítání příloh ze SSL (nepřebírat .pdf.pdf a .xml) 0,5 UDR- IPR -44
2. V rámci funkce "převzít z jiného dokumentu" - umožnit převzetí geometrií z jiného dokumentu 0,5 UDR-IPR-5

- 15 Doplnit do seznamu dokumentů, do stromu dokumentů a do rozšířeného filtru Typ rozhodnutí. 1 UDR-IPR-8

16 ( Rozšíření číselníku "Způsob vyřízení" 0,125 UDR-IPR-58

I - .

I

# CELKEM 14,5 116000.-Kč 13.12.2019 ]