Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 415/2019/OI

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Hanek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

Obchodní jméno: IRO stavební s.r.o.

Sídlo: Domoradická 303, 381 01 Český Krumlov,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,

IČ: 26072912

DIČ: CZ26072912

osoby oprávněné jednat za zhotovitele

- ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal,

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká Republika, Český Krumlov,

číslo účtu: 7100005177/8040,

tel. 380726378

korespondenční adresa: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019.

- Úvodní ujednání

  - Smluvní strany uzavřely dne 14. června 2019 smlouvu o dílo č. 415/2019/OI na provedení stavebních prací pro realizaci stavby „Český Krumlov, U Berkovky - přeložka a prodloužení vodovodu“.

  - Při realizaci stavebních prací byly zjištěny některé odchylky od projektové dokumentace, které byly řešeny projektantem ve spolupráci se zástupci provozovatele vodohospodářského majetku města Český Krumlov a zástupcem odboru investic. Z tohoto důvodu bylo nutno provést některé práce v rozsahu nad rámec původního výkazu výměr. Současně nebyly prováděny některé práce, původně ve výkazu výměr uvedené. Všechny změny jsou uvedeny v Přehledu jednotlivých položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019.

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 na úpravě celkové ceny díla.

- Cena díla

  - V čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 se za text „Cena celkem bez DPH        2.998.445,- Kč“ doplňuje následující text:

„Úprava ceny – provedené vícepráce 	   280.688,35 Kč

Úprava ceny – neprovedené práce 	   - 96.473,30 Kč

Cena celkem upravená bez DPH		3.183.060,05 Kč“.

  - Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 dotčena.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 21. října 2019, č. usnesení: 0492/RM26/2019.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 a s celým obsahem souhlasí.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

  - Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 415/2019/OI ze dne 14. června 2019 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1 - Přehled jednotlivých položkových rozpočtů

V Českém Krumlově dne	19. 11. 2019					V Českém Krumlově dne

za objednatele 							za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda, starosta města				Zuzana Irová, jednatel