Dodatek č. 3

- Ke smlouvě o dílo: „ Projektová dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“ ve znění dodatků č. 1 a č. 2

ze dne 30. 3. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

- I. Smluvní strany

l. Objednatel:  Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Masarykovo nám. 97/1,

586 01 Jihlava

Zastoupená:	Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva

IČO: 29248281, sp. Zn. B 6233 vedená u Krajského soudu v Brně

DIČ: CZ29248281

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 43-7571280247/0100

2. Zhotovitel:   M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové

Oddíl C, vložka 34200

IČO: 035 08 544

- DIČ: CZ 035 08 544

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-8788330297/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:    Ing. Jiří Benáček, předseda představenstva

za zhotovitele:     Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel spol.

- Projektový manažer objednatele:                        RNDr. Petr Pospíchal

- petr.pospichal@jvak.cz

- Tel: 567 167 576

- Věci technické objednatele:                                	Marek Hurda

marek.hurda@jvak.cz

tel. 567 167 574

Martin Štoll

martin.stoll@jvak.cz

Tel: 567 167 573

Za zhotovitele:   	                                       Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel

autorizovaný inženýr

ČKAIT IVOO 0701003

+ 420 463 035 026, +420 603 944 946

popelar@mprojektcz.cz

II. Článek  II. PŘEDMĚT DÍLA – doplňuje se text – odstavec II.1. se rozšiřuje o písmeno k) v tomto znění:

II.1. k) Předmět díla se rozšiřuje o rekonstrukci přiváděcího vodovodního řadu pro ZB – 4 z PE 63 DN 50 na řad PE – 90 DN 80 v délce 602 m.

III. Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ odstavec III.1.3. a III.1.4. se mění následovně:

III. 1.3. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami:                                                                                 do 31.1.2017

III.1.4. Lhůta dokončení PD pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce:

do 28.2.2017

IV. Článek IV. CENA DÍLA  - mění se odstavec IV.1. následovně:

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 10.11.2016. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

Projektová dokumentace pro územní řízení vč.

inženýrské činnosti                                                                                                 139 000 ,-Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení

vč. inženýrské činnosti                                                                                             80 000,- Kč

Projektová dokumentace pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce

vč. inženýrské činnosti                                                                                             45 000,- Kč

Autorský dozor v průběhu realizace stavby                                                             15 760,- Kč

Dodatek č. 1                                                                                                             75 924,- Kč

Dodatek č. 3                                                                                                            144 315,-Kč

Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 v Kč

bez DPH                                                                                                                 499 999,-Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a  zůstávají v platnosti.

VI. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na akci „ Projektová dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“ ze dne 30.3.2016 ve znění dodatku č.1 ze dne 11.5.2016 a dodatku č. 2 ze dne 3.8.2016. Dodatek č. 3  vyhotoven ve třech stejnopisech., dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

VII. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb. Zveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv  Smlouvy o dílo ze dne 30.3.2016 zajistí objednatel.

- V Jihlavě dne:                                                                        V Ústí nad Orlicí dne:

Objednatel                                                                                                                   Zhotovitel