Č. smlouvy: 701/2019

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Státní fond životního prostředí České republiky

zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR

IČ: 00020729

DIČ: není plátcem DPH

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč

bankovní spojení: xxxxxx, č. účtu: xxxxxx

kontaktní osoba pro účely smlouvy:  xxxxxx, tel.: xxxxxx,

e-mail: xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

fnx.io, s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku, v oddílu C, vložka č. 251001, u Městského soudu v Praze

se sídlem Pod Lipami 1172, 252 30 Řevnice

zastoupena: Tomášem Zvěřinou, jednatelem

IČ: 04626133

DIČ: CZ04626133

bankovní spojení: xxxxxx, č. účtu: xxxxxx

kontaktní osoba pro účely smlouvy: 	xxxxxx, tel.: xxxxxx,

e-mail: xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 701/2019 v tomto znění:

      - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele úpravy software blíže specifikované v čl. 2.2. až čl. 2.4. Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle čl. 5.1. Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 10.9. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění v rozsahu uvedeném v čl. 2. tohoto Dodatku.

      - ZMĚNA SMLOUVY

  - Čl. 3.7 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo Objednateli do 29. 2. 2020. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.2. Smlouvy.

      - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

  - Tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel a bude o tom bezodkladně informovat Zhotovitele.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily a že jej uzavírají na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle.

V Praze dne 31. 10. 2019 				V Praze dne 31. 10. 2019

za Objednatele	za Zhotovitele

- Ing. Petr Valdman	Tomáš Zvěřina

- ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	jednatel společnosti fnx.io, s. r. o.