Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2016/114 ze dne 7.11.2016

Objednatel:

Obec:	Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo:	   Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01

zastoupené:                     	MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem

IČO:                             	00238295	DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení:         	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:                     	19-66337722/0800

Telefon:                        	+420326715111

Datová schránka:          	82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:	STASELI s.r.o.

Sídlo: 	Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav

Zastoupený:	Ing. Jaromírem Sachomským, prokuristou

IČO:	28450591	DIČ:	CZ2845059

Obchodní rejstřík::	MS v Praze, oddíl C, vložka 142421

Bankovní spojení: 	ČSOB

Číslo účtu:	223139114/0300

Telefon:	326 331 682

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Jaromír Sachomský

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Jaromír Sachomský

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/114 ze dne 7.11.2016  (Akce: „Zabezpečení havarijního stavu objektu Vodkova – Mladá Boleslav

“), kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích:

Za prvé:

Doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla, a to takto:

3.6 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Za druhé:

Mění se Čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1, a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH                                                    1.833.635,50 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH                                    	               369. 974,50Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH                                                        2.203.610,00 Kč

Cena slovy: dva milióny dvě stě tři tisíc šest set deset korun českých.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Za čtvrté:

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/114 ze dne 7.11.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.7.2016 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

- Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1:	specifikace a ocenění víceprací

V Mladé Boleslavi dne 30.11.2016

# _____________________________                                                   ________________________________

# Objednatel                                                                                                Zhotovitel

statutární město Mladá Boleslav					STASELI, s.r.o.

MUDr. Raduan Nwelati						Ing. Jaromír Sachomský

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007.

V Mladé Boleslavi dne 30.11.2016

………………………………….

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí odboru stavebního a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav