DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2019

Objednatel :				Havířovská teplárenská společnost a.s.

Adresa :				Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov – Šumbark

IČ:					61974706

DIČ:					CZ61974706

Odpovědný zástupce:		Bc. Radim Hanzel, MBA, ředitel společnosti

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel :				TRIDO Silesia s.r.o.

Adresa :				Přemyslovců 694/37B, 747 07 Opava-Jaktař

IČ:					25203851

DIČ:					CZ25203851

Odpovědný zástupce:		Ing. Zbyněk Schindler

Zástupce ve věcech smluvních:	p. Jan Glogovský, Ing. Zbyněk Schindler

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 26612 jednající panem Ing. Zbyňkem Schindlerem, jednatelem

email: trido@tridosilesia.cz

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se mění výše uvedená smlouva o následující ustanovení:

Čl. II: Doba provedení díla:

Termín dokončení a předání prací se posouvá do 13.12.2019, pro rolovací průmyslová vrata a navazující dveře a konstrukce.

Sekční průmyslová vrata budou dodána v původním termínu, tedy do 29.11.2019.

V ostatních bodech zůstává shora uvedená smlouva v platnosti beze změn.

V ………..,  dne ………

.......................................					.........................................

objednatel:							zhotovitel: