Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na realizaci akce VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850 (č.st. 4190)

uzavřené dne 27.9.2019 mezi smluvními stranami

Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zastoupen 	Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem

Zhotovitel:

název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO:	45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A,XIV, vložka č. 584

Zastoupen: 	xxx

xxx

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	2 648 000,00 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1, změnové listy ZL1 a ZL2 	- 385 600,23‬ Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1, změnové listy ZL1 a ZL2	384 643,48 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 	2 647 043.25 Kč

Změna ceny díla je stanovena na základě položkového rozpočtu dodatečných prací a méněprací, který vypracoval xxx dne 8.11.2019.

Přílohou dodatku č. 1 je „Popis změn stavby VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, (č.st. 4190) na základě změnových listů ZL1 a ZL2, podklad k dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev.č. D 0020/19“ ze dne 11.11.2019.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele							za zhotovitele

V Ostravě dne 25.11.2019		Ve Frýdku-Místku dne

…………………………………….		………………………………………

Ing. Jiří Tkáč		xxx

generální ředitel		xxx

Povodí Odry, státní podnik		Lesostavby Frýdek-Místek a.s.