Dohoda o finančním vypořádání

nároků ze Smlouvy o dílo č. V2018-423/OMI ze dne 1. 10. 2018

Objednatel:  			           	Město Nový Jičín

Se sídlem:				Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín

Zastoupen:                			Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:	                                               	00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu:				326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 	Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:  	xxxxxxxxxxx, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   	            			BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.

Se sídlem:          			Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

Zastoupen:				Petrem Králem, jednatelem

IČO: 			25370669

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 15978

Bankovní spojení:			ČS a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 				1881528319/0800

Zástupce ve věcech smluvních: 	Petr Král

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí):     xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ujednání

- Dne 1. 10. 2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. V2018-423/OMI (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „Revitalizace areálu letního kina Nový Jičín SO01 – SO05“ (dále jen „dílo“).

- Dne 21. 6. 2019 uzavřely smluvní strany dodatek č.1  k této smlouvě, kterým došlo ke změně termínu dokončení díla, rozsahu prací a ceny díla.

- Dne 2. 8. 2019 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli, a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dále se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlasených změnových listů.

II.

Předmět dohody

- Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.

## Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí.

## Oceněný Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu této Dohody.

III.

Finanční vypořádání

  - V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto:

|  | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo | 12 359 886,60 Kč | 2 595 576,20 Kč | 14 955 462,80 Kč |
| Změna ceny díla dle Dodatku č.1 | 996 742,70 Kč | 209 316,00 Kč | 1 206 058,70 Kč |
| Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo | -68 278,78 Kč | -14 338,59 Kč | -82 617,37 Kč |
| Konečná cena díla | 13 288 350,52 Kč | 2 790 553,61 Kč | 16 078 904,13 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

  - Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

  - Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.

5.   Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody, po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně dne	25. 11. 2019		   	V Hustopečích nad Bečvou dne   25. 11. 2019

Za objednatele                                                 		 	Za zhotovitele

Město Nový Jičín:                                           			BETY-stavby, izolace a služby, s.r.o.:

---------------------------                                         		 	-------------------------

Mgr. Stanislav Kopecký                                            	Petr Král, jednatel

starosta města