Podklad k Objednávce Díla - uzavření Dílčí smlouvy

ke „Smlouvě o zajištění tvorby, rozvoje a podpory portálu ESFCR.CZ včetně integrace podpůrných webových aplikací“

Dílo: 	Dílčí úpravy portálového Frameworku a jeho modulů VIII.

Poskytovatel:	IBA CZ, s.r.o

Objednatel:	MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

Číslo podkladu:	ESF-0013

Datum:	7. října 2019

Historie dokumentu

| Datum | Revize | Popis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. 10. 2019 | 1.0 | Vytvoření dokumentu | Eliška Kočaříková |
| 29. 10. 2019 | 1.1 | Finalizace dokumentu | Michala Trličíková |

Obsah

1	Popis Díla	- 4 -

1.1	Požadované úpravy	- 4 -

1.2	Termín provedení	- 5 -

1.3	Cena za provedení	- 5 -

1.4	Dopad na projekt IS ESF2014+	- 5 -

2	Akceptace výsledku Díla	- 5 -

3	Cena Díla	- 6 -

4	Fakturace	- 6 -

# Popis Díla

Popis objednávaného Díla a výsledku, jehož má být dosaženo.

## Požadované úpravy

Detaily jednotlivých požadavků jsou evidovány v ticketovacím systému JIRA spravovaném poskytovatelem. Oprávněné osoby objednatele mají k uvedenému systému přístup.

Všechny tyto dílčí úpravy vyžadují více než 8 hodin na realizaci, proto nemohou být zahrnuty do ceny za Služby.

| Číslo požadavku | Název a popis |
| --- | --- |
| MNTMPSVESF-6875 | rozšíření e-mailových notifikací |
| MNTMPSVESF-6876 | rozšíření stránky QF ve fóru |
| MNTMPSVESF-6878 | rozšíření reportu SLA |

MNTMPSVESF-6875

V rámci úpravy dojde k rozšíření současného obsahu emailových notifikací o podrobnější informace o otázkách a komentářích, viz obrázky níže. Podmínky, za kterých jsou e-maily rozesílány, se nemění. Otázkám budou generována čísla, jen pokud má klub tuto funkci nastavenou.

MNTMPSVESF-6876

Popis rozšíření stránky Question Flow v prostředí diskusního fóra je součástí analýzy, která je přílohou tohoto dokumentu.

MNTMPSVESF-6878

V rámci úpravy bude rozšířen SLA report o sloupce „Registrační číslo/Hash“, „Stav řešení“ a „Štítek“. Výsledný SLA report bude mít podobu znázorněnou na následujícím obrázku. Žlutě jsou označeny sloupce, které budou do SLA reportu doplněny.

## Termín provedení

Předpokládaný termín provedení Díla je do 31. 01. 2020. O případných posunech v termínu provedení Díla bude Objednatel informován s dostatečným předstihem, včetně důvodu tohoto posunu.

Po provedení Díla (jeho dílčích částí) bude probíhat akceptace výsledku Díla, viz kapitola 2.

## Cena za provedení

Pracnost je udávána v člověkohodině.

| Číslo požadavku | Manažer projektu Počet hodin (375 Kč bez DPH/hod) | Vývojář, programátor Senior Počet hodin (337,5 Kč bez DPH/hod) | Vývojář, programátor Junior Počet hodin (287,5 Kč bez DPH/hod) | Analytik a architekt aplikací Počet hodin (337,5 Kč bez DPH/hod) | Databázový specialista Počet hodin (287,5 Kč bez DPH/hod) | UX expert, webdesigner Počet hodin (287,5 Kč bez DPH/hod) | Tester Počet hodin (175 Kč bez DPH/hod) | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNTMPSVESF-6875 | 16 | 48 | 72 | 16 | 0 | 0 | 16 | 51 100,- |
| MNTMPSVESF-6876 | 40 | 216 | 184 | 48 | 0 | 0 | 40 | 164 000,- |
| MNTMPSVESF-6878 | 4 | 12 | 29,6 | 6,4 | 0 | 0 | 4 | 16 920,- |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  | 232 020,- |

## Dopad na projekt IS ESF2014+

Předpokládaný dopad na projekt IS ESF2014+ je minimální. Dle potřeby bude realizace dílčích úprav řešena ve spolupráci se Systémovým integrátorem.

# Akceptace výsledku Díla

Akceptace výsledku Díla bude probíhat v souladu s článkem 8.3 Smlouvy.

O finalizaci výstupů dílčích plnění bude Objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických a ostatních) informován elektronicky. Následovat bude ověření dílčích plnění Objednatelem. Případné připomínky Objednatele musí být vypořádány. Po ověření všech výstupů bude Objednateli předána provozní, uživatelská a administrátorská dokumentace k plnění Díla a případné zdrojové kódy.

Pokud nebude mít Objednatel žádné připomínky, výsledek Díla akceptuje formou předávacího protokolu, který bude podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech obchodních.

# Cena Díla

Celková cena Díla činí 232 020,- Kč bez DPH, 280 744,2 Kč s DPH.

# Fakturace

Fakturace bude probíhat v souladu s článkem 11.2 Smlouvy po provedení a akceptaci výstupů dílčích plnění Díla.