Č. sml.: 15-01-06

D O D A T E K   Č. 4    K E

S M L O U V Ě   O   D Í L O

# Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno - Tuřany

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno - Tuřany

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 			44 99 27 85/22

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

Č. ú.: 		16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová

a

Zhotovitel: 	STAVIMAL s.r.o.

jehož jménem jedná Ing. Pavel Málek, jednatel

Sídlo:			Viničné Šumice 63, 664 06

IČ: 			269 21 677

DIČ: 			CZ26921677

Bankovní spojení: 	SberbankCZ, a.s.

číslo účtu: 		4200022528/6800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45432

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Málek

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miroslav Holánek

# se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2015, č. 15-01-06, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3

„Rekonstrukce radnice III – rekonstrukce pobočky knihovny Jiřího Mahena“

# takto:

# I.

Předmět díla v článku II smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Doba plnění se mění tak, že kompletní dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2016.

III.

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se snižuje o částku 86.039,00 Kč bez DPH.

Vícepráce celkem		 		           0,00 Kč

Méněpráce celkem	  		          -   86 039,00 Kč

Cena celkem bez DPH	           	          -   86 039,00 Kč

Celková cena díla činí 4.896.155,86 Kč včetně DPH.

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 56/VII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 5. 12. 2016.

V Brně dne:	V Brně dne:

Za objednatele:                               	 Za zhotovitele:

## Radomír Vondra	                                                  	      Ing. Pavel Málek

starosta			 			    jednatel společnosti