**SMLOUVA o provádění prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2020**

**č.j. 486/19/Ř**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

**Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem

tel. +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

(dále také jako „objednatel“)

a

**LESALOV s.r.o.**

IČO 24162949

DIČ CZ24162949

se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C vložka 184485

zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem

tel. xxxxxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxxx

(dále také jako „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

I.1 Účelem této Smlouvy o provádění prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtku v roce 2020 (dále jen „Smlouva“) je úprava smluvních podmínek pro realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy, a to stavebních prací - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek.

I.2 Objednatel provedl v souladu se Zákonem o ZVZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem ***„Stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2020“*** (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“). Na základě výsledků Zadávacího řízení je uzavírána tato Smlouva, jejímž předmětem je sjednání podmínek plnění Smlouvy a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek.

**II.**

**Předmět smlouvy a předmět prací**

II.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále specifikované práce - stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, minioplocenek a oplůtků v roce 2020 a objednatel se zavazuje za řádně provedené práce zaplatit zhotoviteli dále v této Smlouvě sjednanou cenu.

II.2 Závazky smluvních stran sjednané v předchozím odstavci tohoto článku budou splněny za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

II.3 Účelem Smlouvy je provádění prací, přičemž prováděné práce podle této smlouvy spočívají zejména v provedení výroby, stavby a oprav jednoduchých lesnických staveb na ochranu lesních porostů a dále likvidace těchto již nepotřebných jednoduchých staveb z minulých období - viz. níže uvedená tabulka (dále jen „práce“):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkon | měrná jednotka | množství mj celkem |
| Stavba oplocenek, samonosný typ, svah 0 - 25 % | bm | 6 940 |
| Stavba oplocenek, smonosný typ, svah 25,1 - 65 % | bm | 4 720 |
| Roznášení dílů samonosných oplocenek nad 20 m | bm | 1 200 |
| Instalace přelezů do samonosných oplocenek | ks | 86 |
| Výroba jednotlivých dílů samonosné oplocenky, výška 1,5 m | ks | 700 |
| Výroba jednotlivých dílů samonosné oplocenky, výška 2 m | ks | 4 080 |
| Oprava oplocenek, samonosný typ | bm | 600 |
| Likvidace oplocenek, samonosný typ | bm | 1 080 |
| Stavba oplocenek, typ obora, svah 0 - 25 % | bm | 3 958 |
| Stavba oplocenek, typ obora, svah 25,1 - 65 % | bm | 2 010 |
| Roznášení materiálu na oplocenky nad 20 m, typ obora | bm | 1 100 |
| Výroba přelezů do oplocenek typu obora | ks | 48 |
| Výroba a instalace lísy do oplocenek typu obora | ks | 24 |
| Oprava oplocenek typu obora | bm | 400 |
| Likvidace oplocenek typu obora | bm | 2 382 |
| Výroba jednotlivých dílů minioplocenek | ks | 400 |
| Stavba minioplocenek (1x4 díly) | ks | 120 |
| Likvidace a snášení minioplocenek (1x4 díly) | ks | 85 |
| Výroba jednotlivých dílů oplůtků | ks | 2 400 |
| Stavba oplůtků ke kmeni (1x4 díly) | ks | 800 |
| Likvidace a snášení oplůtků (1x4 díly) | ks | 1 400 |
| Časové práce při oplocování | hod. | 420 |

II.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dřevěný materiál ve formě kulatiny, tyčoviny a prken, penetrační nátěr a spojovací materiál bude dodán objednatelem.

II.5 Specifikace oplocenek je uvedena v Příloze č. 4 k této Smlouvě.

II.6 Zhotovitel bere na vědomí, že rozsah prací specifikovaný objednatelem ve výše uvedené tabulce je pouze orientační a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, neboť v některých případech nelze s ohledem na podmínky v místě plnění předem provést zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění, tzn. zhotovitel bere na vědomí, že mu nemusí být objednatelem zadán celý rozsah prací uvedený výše. Práce budou zadávány dle aktuálních potřeb objednatele.

II.7 Objednané práce budou splňovat kvalitativní požadavky definované touto smlouvou, platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

II.8 Zhotovitel provede objednané práce na své náklady a nebezpečí.

II.9 Zhotovitel je povinen práce provádět prostřednictvím pracovníků, kteří plynně hovoří českým jazykem.

II.10 Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění prací za jakékoliv poškození nemovitého a movitého majetku objednatele.

II.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy platné na pracovištích objednatele. Zhotovitel je povinen udržovat na jednotlivých pracovištích pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací v souladu s právními předpisy.

II.12 Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad dodržováním bezpečnosti práce ve smyslu platných zákonů, vyhlášek a nařízení a bude provádět pravidelnou kontrolu nad bezpečností práce (zejména zák. č. 309/2006 Sb.). Zhotovitel odpovídá za technický stav vlastních mechanizačních prostředků, nástrojů a nářadí. Zhotovitel je odpovědný za předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění jak u své osoby, tak i u svých spolupracovníků a zaměstnanců. Zhotovitel bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na krytí způsobených škod poskytovateli nebo třetím osobám z titulu provádění prací pro objednatele.

II.13 Zhotovitel se zavazuje vybavit své pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky a pomůckami předepsanými dle jednotlivých profesí, činností a rizik na jednotlivých pracovištích. Zhotovitel se seznámil s riziky na jednotlivých pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II.14 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo dalších osob. Zároveň tak učiní v případě, kdy by při jeho činnosti mohlo dojít k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení a objektů objednatele.

II.15 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na další osoby nebo subdodavatele, kteří na objednávku zhotovitele budou provádět jednotlivé práce.

II.16 Pracovníci zhotovitele budou zhotovitelem poučeni o tom, že na jednotlivá pracoviště nesmí být umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění prací.

II.17 V případě vzniku požáru na pracovišti odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli, pokud požár zavinil.

II.18 Zhotovitel si je vědom toho, že podle § 2936 občanského zákoníku odpovídá za škodu způsobenou vadou věci, kterou použije při provádění díla a plnění dalších povinností plynoucích mu z této smlouvy, a že podle ustanovení § 2937 odst. 1 občanského zákoníku odpovídá za škodu taktéž v případě, že věc způsobí škodu sama od sebe a neprokáže, že nezanedbal náležitý dohled.

II.19 V případě úrazu pracovníka zhotovitele na pracovišti vyšetří a sepíše záznam o úrazu zhotovitel nebo jím pověřený zaměstnanec. Vyšetření příčin vzniku úrazu provede zhotovitel. Zhotovitel po jejich zjištění přijme příslušná opatření a zároveň o nich bude informovat objednatele.

II.20 Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli vhodné podmínky pro provádění prací a podat mu veškeré potřebné informace. Zejména jej seznámí se zvláštnostmi jednotlivých pracovišť, pokud jsou mu známy (CHKO, ochranné pásmo vod atd.).

II.21 V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

**III.**

**Místo a termín provedení prací**

III.1 Místem plnění této veřejné zakázky jsou lesní porosty lesního hospodářského celku Lány (LHC Lány) v majetku státu, k nimž přísluší zadavateli právo hospodařit. Jedná se o jednotlivá pracoviště - lesnické úseky (resp. porosty) v katastrálním území obcí Lány, Ruda, Rynholec, Nový Dům, Městečko, Zbečno, Žilina, Lhota a Běleč v okresech Kladno a Rakovník. Vymezení lesnických úseků: Rudská pila, Pustá dobrá, Píně, Klíčava, Kaly a Suchá louka. Území je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

III.2 Zhotovitel bude objednané práce provádět v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

**IV.**

**Postup při zadávání prací**

IV.1 Zhotovitel je povinen provádět práce jednotlivými dílčími plněními dle pokynů objednatele. Objednatel bude zadávat zhotoviteli požadované práce měsíčně formou tzv. Zadávacího listu s uvedením rozsahu požadovaných prací. Objednatel zašle Zadávací list zhotoviteli vždy alespoň 5 kalendářních dnů před začátkem kalendářního měsíce, a to na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV.2 Zhotovitel je povinen objednané práce provádět po dobu trvání této smlouvy včas, tzn. v termínech dle požadavků objednatele uvedených v Zadávacím listu a řádně. Za včas a řádně provedené práce se považují provedené objednané práce uvedené v Zadávacím listu pro příslušný měsíc. Objednatel je povinen převzít práce provedené včas, řádně a bez vad a nedodělků, ve smluveném rozsahu a kvalitě. Objednatel není povinen převzít provedené práce, pokud vykazují vady či nedodělky, a to až do jejich odstranění; ustanovení § 26065 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

IV.3 Vždy poslední den v měsíci (nebo 1. pracovní den po ukončení měsíce) provede objednatel přejímku provedených prací. Provedené práce budou uvedeny ve výkazu provedených prací, který bude podepsaný kompetentním pracovníkem objednatele a zhotovitele. Výkaz provedených prací bude nedílnou přílohou faktury - daňového dokladu.

**V.**

**Cena prací**

V.1 Cena za provedené objednané práce dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 5 k této Smlouvě (nabídkový soubor zhotovitele).

V.2 Smluvní strany se dohodly, že maximální celková cena objednaných prací podle této smlouvy bude ve výši 2.012.420,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony dvanáct tisíc čtyři sta dvacet korun českých) + event. využití opce. V případě jiných nepředvídatelných událostí (vyšší moc) má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

V.3 Jednotkové ceny, tj. ceny za provádění jednotlivých prací uvedené v Příloze č. 5 k této Smlouvě, jsou cenami maximálně možnými (jsou pro zhotovitele závazné), přičemž jejich překročení (navýšení) není po dobu trvání Smlouvy možné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s provedením prací podle této Smlouvy, zejména zahrnuje náklady na vybudování zázemí jednotlivých pracovišť, správní a výrobní režii a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění prací podle této Smlouvy bude povinen pro jeho řádné provedení a dokončení vynaložit.

V.4 Celková smluvní cena prací může být upravena o ceny případných méněprací (neprovedených prací), nebo objednatelem dodatečně požadovaných prací - víceprací.

V.5 Úhradu ceny za vícepráce je zhotovitel oprávněn nárokovat pouze v případě rozšíření předmětu objednaných prací na žádost objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoliv vícepráce či akceptovat jakékoli méněpráce, které budou vyžádány objednatelem.

V.6 Provedení víceprací/méněprací nebo jiná změna v rozsahu a specifikaci objednaných prací je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Dojde-li při provádění objednaných prací ke změně jejich rozsahu, je zhotovitel povinen potřebu provedení této změny při provádění objednaných prací oznámit objednateli s dostatečným časovým předstihem - nejméně pěti (5) pracovních dnů. Zhotovitel má právo na úhradu víceprací/klientských změn teprve po jejich odsouhlasení objednatelem.

**VI.**

**Platební podmínky**

VI.1 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny objednaných prací za níže sjednaných podmínek.

VI.2 Vzhledem k tomu, že se podle této smlouvy jedná o prováděné dílčí práce, zhotovitel předloží objednateli výkaz provedených prací vždy jednou měsíčně, a to k poslednímu dni v měsíci. Zhotovitel je tedy oprávněn v průběhu trvání této smlouvy vystavovat dílčí faktury, které vystaví vždy za práce provedené v tom kterém kalendářním měsíci. Částky uvedené na dílčích fakturách musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací odsouhlasenému kompetentním pracovníkem objednatele, kterým je pro účely této smlouvy vedoucí střediska lesní výroby, nebo jím pověření zaměstnanci. Přílohou každé faktury musí být výkaz provedených prací podepsaný kompetentním pracovníkem objednatele. Nebude-li k faktuře přiložen výkaz provedených prací podepsaný kompetentním pracovníkem objednatele, není objednatel povinen fakturu uhradit.

VI.3 Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

VI.4 Objednatel je oprávněn zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti, přílohy nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

VI.5 V případě, že bude objednatel disponovat pohledávkou za zhotovitelem, souhlasí zhotovitel s tím, že ze strany objednatele bude proveden jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a závazků. Případný rozdíl bude vzájemně ve stanovené lhůtě vyrovnán. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za objednatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

**VII.**

**Kontrola provádění objednaných prací**

VII.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na průběžné namátkové kontrole provádění objednaných prací. V případě zjištění závad při provádění prací budou tyto zaznamenány ve stavebním deníku.

**VIII.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

VIII.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně pracoviště (místo plnění) způsobilé k zahájení prací, a to nejpozději 5 kalendářních dnů před začátkem plnění této Smlouvy.

VIII.2 Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci.

VIII.3 Objednatel je oprávněn během provádění prací kontrolovat jejich kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

VIII.4 Objednatel je oprávněn nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje vzniklé z výše uvedených důvodů objednatel neodpovídá.

VIII.5 Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy a pokyny objednatele. Zhotovitel bude provádět práce dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí.

VIII.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku objednatele, ostatních fyzických a právnických osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon prací dle této Smlouvy, jakož i veškeré prostředky (např. stroje, nástroje, ochranné prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný výkon prací dle této smlouvy.

VIII.7 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v rozsahu a termínu dle Zadávacích listů v souladu s touto Smlouvou, jakož i kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, dodržování norem a předpisů při používání čistících, mycích a technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací; stejně tak organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník (u vybraných činností z důvodu bezpečností práce).

VIII.8 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dodržování předpisů a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu apod.); řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací dle této Smlouvy; používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika vykonávané práce.

VIII.9 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit dodržování zásad dle příloh č.2 a č.3 této Smlouvy (Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Zásady požární ochrany).

VIII.10 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací v souladu s právními předpisy.

VIII.11 V případě úrazu pracovníka zhotovitele na pracovišti vyšetří a sepíše záznam o úrazu zhotovitel, nebo jím pověřený zaměstnanec. Vyšetření příčin vzniku úrazu provede zhotovitel. Zhotovitel po jejich zjištění přijme příslušná opatření a zároveň o nich bude informovat objednatele.

VIII.12 Zhotovitel a zaměstnanci zhotovitele budou ze strany Objednatele seznámeni s Provozním řádem Lánské obory, který budou po celou dobu provádění prací dodržovat.

VIII.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli do 3 dnů od uzavření této Smlouvy "Hodnocení rizik BOZP a PO" zpracované pro jeho organizaci.

**IX.**

**Odpovědnost za škodu**

IX.1 Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

IX.2 Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním prací) dle této Smlouvy.

IX.3 Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění objednatelem.

IX.4 Vykazují-li zhotovitelem provedené práce vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené těžební činnosti.

IX.5 Jestliže objednatel zhotovitele upozorní na vady a tento vady v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené těžební činnosti.

## IX.6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky minimálně 500.000,- Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné smlouvy musí pokrývat celou dobu plnění vzniklého v rámci závazkového vztahu a zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit originál pojistné smlouvy objednateli, a to do 3 dnů od výzvy objednatele.

**X.**

**Smluvní pokuty**

X.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

X.2 V případě nesplnění objemu prací zadaného zhotoviteli objednatelem pro daný měsíc formou Zadávacího listu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,05% z neprovedeného finančního objemu prací, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného dokončení prací dle Zadávacího listu.

X.3 Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě a rozsahu dle Zadávacího listu, přičemž vady (nedostatky) neodstraní ani ve lhůtě 5 kalendářních dnů od upozornění na vadu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli dále veškeré náklady vynaložené objednatelem k odstranění této vady (nedostatku); v případě, že tyto vady (nedostatky) nebude možné odstranit, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku škody způsobené objednateli těmito vadami.

X.4 V případě, že z důvodu neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Zadávacího listu bude objednatel nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle Zadávacího listu.

X.5 Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v této Smlouvě, zejména však v čl. II. a VIII. této Smlouvy;

X.6 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou; zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

X.7 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

X.8 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již zhotoviteli vznikla povinnost.

X.9 Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele zhotoviteli.

X.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného zhotovitelem dle této Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

**XI.**

**Ukončení platnosti Smlouvy**

XI.1 Platnost Smlouvy končí uplynutím sjednané doby trvání.

XI.2 Kterákoliv ze smluvní stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem). Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě:

* hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
* neprovedení prací v rozsahu, termínu a kvalitě dle této Smlouvy a Zadávacího listu, kdy Objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod;
* přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem v konkrétním případě jinak; nebo
* opakovaného (nejméně 2x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou.

XI.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném Zadávacím listem, a to minimálně o 5 (pět) pracovních dnů od stanoveného termínu zahájení.

XI.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 15 (patnácti) dní po termínu sjednaném v Zadávacím listu.

XI.5 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

XI.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou povinny vracet si plnění, které si již vzájemně poskytly.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

XII.1 V případě, že nebude pro rok 2020 zajištěno příslušné finanční krytí (tzn. objednatel neobdrží od zřizovatele tzv. rozhodnutí o poskytnutí dotace), je objednatel oprávněn přerušit provádění prací, a to do doby, než budou tyto finanční prostředky zajištěny nebo od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli jakoukoli náhradu škody či jiný postih.

XII.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, účinnosti pak dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V Případě, že k uveřejnění této Smlouvy dojde před 1.1.2020, nabývá tato Smlouva účinnosti dnem 1.1.2020.

XII.3 Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno na novou adresu.

XII.4 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou stran.

XII.5 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

XII.6 Shledá-li kterýkoliv příslušný soud jakékoliv ustanovení této Smlouvy za neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanovení této Smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou Strany smluvní strany dodatky k této Smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevynutitelného ustanovení.

XII.7 Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

XII.8 Strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.

XII.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vzor Zadávacího listu

Příloha č. 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příloha č. 3 Zásady požární bezpečnosti

Příloha č. 4 Specifikace oplocenek

Příloha č. 5 Nabídkový soubor zhotovitele

V Lánech dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miloš Balák Milan Macháček

Ředitel jednatel