Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

# Smluvní strany

Václav Brantál

se sídlem Pionýrská 745/14, 792 01, Bruntál

IČ: 02924595,

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Město Bruntál

se sídlem Nádražní 994/20, 792 01,  Bruntál

IČ:  00295892, DIČ: CZ00295892

Zastoupené 1. místostarostkou, kterou je Ing. Hana Šutovská

Ve věcech technických, předání a převzetí díla Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tímto ve smyslu §1724  a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

Článek 1

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy o dílo je "Rekonstrukce náhrobku rodiny Olbrichů";

Kompletní rekonstrukce náhrobku rodiny Olbrichů, který je umístěn na místním hřbitově ul. Brožíkova             na pozemku parc. č. 1612/1 v k.ú. Bruntál-město.

Dále jen „dílo“, za podmínek dále stanovených.

2.    Specifikace díla - postup zpracování:

- Rám - oprava rámu včetně základu: demontáž + montáž, čištění, pemrlování, čepování, betonování (do 10 cm).

- Pomníková část - jedná se o sestavu nápisových desek a střešní části. Tyto části je potřeba jednotlivě oddělit, vyčistit, přebrousit, přečepovat, vyleštit a opemrlovat, původní nápis ve střešní části prohloubit a obvod vyleštit. V části nápisů jmen a datumů  povrch vyleštit, vysekat nové znaky v původním stylu, vybarvit černou barvou a opravit základovou část pod vlastním pomníkem.

- Krycí deska – vyčisti a vyleštit.

Článek 2.

Doba a místo plnění

1.    Místem plnění je Město Bruntál.

2.    Termín zahájení díla: dnem účinnosti smlouvy.

3.    Termín úplného dokončení, předání díla : do 30. 6. 2020

4.    Splněním dodávky díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy

a podepsání zápisu o předání a převzetí oběma smluvními stranami

Článek 3

Cena díla a platební podmínky

- Celková cena za dílo:        xxx.xxx Kč s DPH

- Cenu za dílo zaplatí Objednatel Poskytovateli na základě faktur vystavených Poskytovatelem takto:

•  Faktura díla bude vystavena po úplném dokončení a předání díla

- Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli fakturu do do 14 dnů po obdržení řádného daňového dokladu. V případě prodlení Objednatele s placením faktury má Poskytovatel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení z fakturované částky.

Článek 4

Práva a povinnosti zhotovitele

- Poskytovatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na svoji zodpovědnost v termínech dle čl. 2.

Článek 5

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

- Objednatel je povinen na vyžádání Poskytovatele poskytnout potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné. V případě prodlení s předáním podkladů, delším než pět pracovních dnů, se termín dokončení díla prodlužuje o toto prodlení.

- Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá Objednatel, je tento povinen Poskytovateli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

- Při prodlení Poskytovatele s dodávkou díla má Objednatel právo účtovat penále 0,1% z celkové částky za každý den prodlení, popřípadě odstoupit od smlouvy.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, respektive jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

- V případě soudního sporu si pak smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud Objednatele a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).

- Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.

| V Bruntále , dne 25.11.2019 ______________________________________ Objednatel Město Bruntál Ing. Hana Šutovská | V Bruntále , dne 25. 11.2019 ______________________________________ Poskytovatel Václav Brantál |
| --- | --- |