DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Čl. I

# Smluvní strany

## Objednatel

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo:					Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram

IČO: 					489 55 001

DIČ: 					CZ48955001

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Nekl, člen správní rady Svazku

Ing. Josef Kaiser, člen správní rady Svazku

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Lubomír Mixl, manažer Svazku

(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:					Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901			DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 				19-1583390227/0100

Statutární zástupci:	Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Libor Pěkný, oddělení říčních systémů

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiných osob.

# Čl. II

# Předmět dodatku

## Text Čl. III – Doba plnění se vypouští a nahrazuje se následujícím textem:

## Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

- Zahájení plnění díla:			bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Dokončení a předání díla:		15. ledna 2020

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. III

Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

## Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a prohlašují, že Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, není uzavírán v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Příbrami dne					V Praze dne

Za objednatele					Za zhotovitele

…………………………….				……………………………..

Ing. Pavel Nekl					Ing. Jan Cihlář

člen správní rady					ředitel divize 02

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

…………………………….

Ing. Josef Kaiser

člen správní rady

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace