DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-395/ORI

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín

se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:	00298212

DIČ:	CZ00298212

bankovní spojení:	326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	PPS Kania s.r.o.

se sídlem: 	Nivnická 665/10

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO:	 26821940

DIČ:	 CZ26821940

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. pod sp. zn. C 25838

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu:	86-5277760267/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Jan Kania, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování

„Zastavovací studie - Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín“.

II.

# Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 1.8.2019 Smlouvu o dílo ev. č. V2019-395/ORI, která nabyla účinnosti dne  5.8. 2019 (dále jen „smlouva“). Konečný termín předání zastavovací studie objednateli vyplývající ze smlouvy je 5.12.2019.

- Z důvodu časové náročnosti upřesnění potřeb objednatele a úprav zadání zastavovací studie ze strany objednatele, vzešlých z průběžných konzultací, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- V článku IV. - Termíny plnění se ust. odst.  2 mění a nově zní takto:

„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel zpracuje a objednateli předá zastavovací studii v termínu do 20.1.2020.“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 28. 11. 2019		V Ostravě dne 27. 11. 2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:

.....................................................		.........................................................

Ing. arch. Jitka Pospíšilová,	Jan Kania

vedoucí Odboru rozvoje a investic	 jednatel společnosti