
DODATEK č. 3
KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O

                                       číslo smlouvy zhotovitele:  19020/SOD
                                       číslo smlouvy objednatele:  SML/0195/2019/ORM
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

 Smluvní strany

Objednatel:
Město Hranice
Sídlo:

Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: 
Jiří Kudláček, starosta
IČO:  

00301311
DIČ:  

CZ00301311
Bank. spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100

Telefon:   
581 828 111
Fax:

581 828 650
dále jen „objednatel“,
a

Zhotovitel:
NOSTA, s.r.o.
Sídlo:

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
zapsaný v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
zastoupen: 
Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
IČO:  

47671416
DIČ:  

CZ47671416
Bank. spojení:
ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Telefon:   
556 767 111
Fax:

556 767 300
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: 
Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti
ve věcech technických:
 Mario Kudělka, hlavní stavbyvedoucí 
dále jen „zhotovitel“,              

společně také dále jen „smluvní strany“
I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 24.4.2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0195/2019/ORM (č. zhotovitele 190020/SOD) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.7.2019 a Dodatku č.2  ze dne 4.9.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „Modernizace ZŠ Šromotovo“.  
2. Tento Dodatek č. 3 uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo.  V průběhu realizaci předmětného díla došlo k nutnosti provést vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Zároveň jsou v této příloze uvedeny i neprovedené práce („méněpráce“).
II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět plnění o položky uvedené v soupisu prací Změnového listu č. 3, který je Přílohou č. 1 k Dodatku č. 3. Tímto Dodatkem č. 3 se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 Smlouvy o dílo tak jak je dále uvedeno.  

 V.  Cena za plnění a platební podmínky, 
5.1.  Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č.   

        526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací,  

        výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.3, který je přílohou č.1 k Dodatku č.3 a činí  

        v konečné výši částku 18 058 718,09 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů padesát osm tisíc sedm  

       set osmnáct korun českých devět haléřů), 21 851 048,88  Kč včetně DPH 

        (slovy: dvacet jedna milionů osm set padesát jedna tisíc čtyřicet osm korun českých osmdesát  

        osm  haléřů).
 III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0195/2019/ORM (č. zhotovitele 19020/SOD) ve znění dodatků  zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena. 

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 3 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.  

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. č. SML/0195/2019/ORM (č. zhotovitele 19020/SOD) řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.     
6. Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Hranic usnesením č. ……………………. ze dne 19.11.2019.
V Hranicích dne  ………………..


           V Novém Jičíně dne …………………………..
Za objednatele:



             Za zhotovitele:

Město Hranice




             NOSTA, s.r.o.
…………………………………………………………

             ……………………………………………………………

Jiří Kudláček  



                           Ing. Roman Chromek
Starosta                                                                                   Jednatel 
Přílohy:
Příloha č.1 – změnový list č.3




[image: image1.png]



15
2

