**Dohoda o inovačním partnerství**

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy : ZAK 19-0095

**TATO dohoda o inovačním partnerství** (dále jen „**Dohoda**“) se uzavírá mezi:

1. **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město,

IČO: 70883858,

DIČ: CZ70883858,

bankovní spojení: xxx,

Číslo účtu: xxx,

Zastoupen: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem (dále jen „**Objednatel**“); a

1. **KVADOS a.s.**

se sídlem Pivovarská 4/10, 702 00 Ostrava,,

IČO: 25826654,

DIČ: CZ25826654,

bankovní spojení: xxx,,

Číslo účtu: xxx,

Zastoupen: Miroslavem Hamplem, statutárním ředitelem (dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále také „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“).

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

1. Objednatel je veřejným zadavatelem a realizuje projekt *„Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“* (dále jen „**Projekt**“), který je spolufinancován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, ev. č. projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17\_046/0000631, přičemž předmětem Projektu je nalézt nové inovativní řešení při zpřístupnění nových datových zdrojů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro potřeby města a městských organizací prostřednictvím nově vyvinutého informačního systému, který dokáže vstupní lokalizační data mobilních operátorů přetransformovat do podoby využitelné pro jednotlivé cílové skupiny;
2. Dodavatel podal nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“ (dále také jen „**Veřejná zakázka**“) v řízení o inovačním partnerství vedeném v souladu s ustananovením § 70 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**Zadávací řízení**“);
3. nabídka Dodavatele s návrhem řešení byla Objednatelem vyhodnocena na základě hodnotících kritérií v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější, a proto byl Dodavatel vybrán k řešení Projektu na základě Rozhodnutí Objednatele o zavedení inovačního partnerství.

**UZAVÍRAJÍ STRANY** tuto Dohodu:

1. úvodní ustanovení
	1. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené touto Dohodou, je oprávněn tuto Dohodu uzavřít a je schopen řádně plnit závazky v ní obsažené.
	2. Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené touto Dohodou, je oprávněn tuto Dohodu uzavřít a je schopen řádně plnit závazky v ní obsažené.
	3. Dodavatel dále prohlašuje, že
		1. ke dni uzavření této Dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zároveň se zavazuje Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech nasvědčujících hrozícímu úpadku,
		2. je podnikatelem oprávněným k provozování činnosti, která je předmětem této Dohody.
	4. Pro účely této Dohody mají výrazy uváděné s velkým počátečním písmenem význam definovaný v této Dohodě, pokud není výslovně stanoveno jinak nebo pokud z kontextu zjevně nevyplývá něco jiného.
	5. Dodavatel touto Dohodou garantuje Objednateli realizaci Veřejné zakázky v souladu se svou nabídkou podanou v Zadávacím řízení Veřejné zakázky a v souladu s výsledky jednání v Zadávacím řízení Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek stanovených touto Dohodou a jejími přílohami. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Dohodě. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností se jedná o to, že:
		1. pokud nastane jakákoliv nejistota ohledně výkladu ustanovení této Dohody, budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co největší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky,
		2. budou-li chybět ustanovení této Dohody, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,
		3. Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, a tato se za účelem úpravy vzájemných vztahů vyplývajících z této Dohody použije subsidiárně.
2. předmět dohody
	1. Dodavatel se na základě této Dohody zavazuje pro Objednatele provést předmět plnění spočívající ve výzkumu a vývoji v rámci Projektu a implementaci výstupů výzkumu a vývoje na infrastrukturu zajištěnou Objednatelem, a to v souladu s podrobým popisem cílů a požadovaných výstupů tvořícím Přílohu č. 1 této Dohody „Cíle inovačního partnerství a technické podmínky„ a výstupy protokolárně předat Objednateli (dále jen „**Předmět plnění**“).
	2. Objednatel se zavazuje řádně a v souladu s touto Dohodou zpracovaný Předmět plnění od Dodavatele převzít a zaplatit Dodavateli cenu Předmětu plnění dle čl. 4.1 této Dohody.
3. ETAPIZACE a místo plnění
	1. Dodavatel se zavazuje realizovat Předmět plnění v následujících dílčích etapách Projektu, které jsou rozčleněny do tří fází inovačního partnertství (dále jen „**Etapy**“ nebo jednotlivě „**Etapa**“):
4. **1. Fáze inovačního partnerství** – vytvoření první prototypové verze metodiky a softwaru.

**Etapa I**:

* Analýza požadavků Objednatele. Aktivita zahrnuje podrobnou definici obsahu, harmonogramu a podmínek akceptace Etapy. Výstup analýzy podléhá schválení Objednatele.
* Zhodnocení disponibilních zdrojů a dříve dosažených technologických omezení a zhodnocení požadavků jednotlivých uživatelů. Tato část bude probíhat ve spolupráci Dodavatele a Objednatele společně se zástupci budoucích uživatelů připravovaného systému a externími odbornými konzultanty. Bude provedeno zejména zhodnocení dostupných možností, technických omezení, současného stavu, výsledků dřívějších projektů a očekávání budoucích uživatelů. Závěry dosažené v této aktivitě budou základem prvotní podrobné specifikace pro požadované datové výstupy.
* Tvorba prvotní podrobné specifikace vstupních a výstupních dat. Aktivita bezprostředně navazuje na zhodnocení disponibilních zdrojů a dříve dosažených technologických omezení a obě aktivity probíhají současně. Ve spolupráci Dodavatele a Obejdnatele společně se zástupci budoucích uživatelů a externími odbornými konzultanty budou zhotoveny prvotní specifikace požadovaných produktů. Budou specifikovány zejména formáty datových vstupů, včetně prostorového vymezení jednotek, způsoby zpracování vstupních dat, uložení dat, možné uživatelské přístupy k datům a obecné a specifické datové výstupy. Návazně bude započato pořizování datových vstupů, příprava technologického zázemí a vývoj algoritmů pro analytické zpracování dat.
* Vyhodnocení Etapy a akceptace výstupů.

**Etapa II**: **-** Provedení 1. vývojového cyklu obsahující níže uvedené aktivity.

* + - * Analýza požadavků Objednatele. Aktivita zahrnuje podrobnou definici obsahu, harmonogramu a podmínek akceptace Etapy. Výstup analýzy podléhá schválení Objednatele.
			* Příprava technologického zázemí. Aktivita bude probíhat na základě spolupráce Dodavatele s Objednatelem a externími odbornými konzultanty. Aktivita spočívá v přípravě technologií a potřebné infrastruktury pro zpracování, ukládání, sdílení a další správu dat. Aktivita bude řešena Dodavatelem na základě specifikací vzniklých v minulé etapě a při současných konzultacích s budoucími uživateli. Příprava technologického zázemí bude v této fázi probíhat u Dodavatele, přičemž je možné využít i stávající hardwarové prostředky Dodavatele.
			* Analytické zpracování dat. Aktivita bude probíhat souběžně s přípravou technologického zázemí. Na základě specifikací vzniklých v minulé etapě bude Dodavatelem vyvinut způsob analytického zpracování vstupních dat. Analytickým zpracováním vstupních dat se rozumí postup, který z primárních dat vytváří data (primárně agregovaná data a datové produkty) vhodná k tvorbě požadovaných výstupů. Vzniklý algoritmus bude implementován tak, aby bylo zajištěno průběžné zpracování kontinuálně získávaných vstupních dat.
			* Konzultace při vývoji řešení. Příprava technologického zázemí, analytické zpracování dat i vývoj výstupů, nástrojů pro práci a uživatelské zpracování dat budou probíhat při průběžných konzultacích, eventuálně testování, mezi Dodavatelem a Objednatelem s pomocí externích odborných konzultantů.
			* Pořizování průběžných datových vstupů. Aktivita bude probíhat po vytvoření specifikace na datové vstupy. Datové vstupy bude průběžně dodávat Dodadavatel. Objednatel je oprávněn pro ověření výstupů plnění této Dohody pořizovat datové vstupu i od třetích osob a Dodavatel je povinen i takto pořízené datové vstupy zpracovávat.
			* Uživatelské testování zpracovaných dat, prototypů a nástrojů. Testování bude prováděno od doby, kdy budou výstupy k dispozici. Objednatelem a zástupci budoucích uživatelů bude testován vytvořený software, jeho nástroje a datové výstupy.
			* Vyhodnocení etapy a akceptace výstupů.
1. **2. Fáze inovačního partnerství** – fáze dvě je zaměřena na opakovanou revizi specifikací, metodiky a výstupů a návazný potřebný vývoj.

**Etapa III:** **-** Provedení 2. vývojového cyklu obsahující níže uvedené aktivity.

* Analýza požadavků Objednatele. Aktivita zahrnuje podrobnou definici obsahu, harmonogramu a podmínek akceptace Etapy. Výstup analýzy podléhá schválení Objednatele.
* Příprava technologického zázemí. Aktivita bude probíhat na základě spolupráce Dodavatele s Objednatelem a externími odbornými konzultanty. Aktivita spočívá v přípravě technologií a potřebné infrastruktury pro zpracování, ukládání, sdílení a další správu dat. Aktivita bude řešena Dodavatelem na základě specifikací vzniklých v předcházející etapě a při současných konzultacích s budoucími uživateluï. K přípravě technologického zázemí budou použity stávající hardwarové prostědky Objednatele.
* Vyhodnocení dat, prototypů a nástrojů vyvinutých v předchozích etapách. Objednatelem, zástupci budoucích uživatelů a externími odbornými konzultanty bude hodnocen soulad dat, prototypů a nástrojů se specifikací, uživatelská použitelnost a přesnost výstupů. Výstupy budou konfrontovány s požadavky a očekáváními Objednatele a dalších uživatelů. Dodané specifické výstupy budou porovnávány s dalšími daty, získávanými z jiných zdrojů, které jsou tradičně používány uživateli, a s výsledky z předchozích etap.
* Zpřesnění podrobné specifikace. Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků bude provedena revize a zpřesnění všech specifikací ve spolupráci mezi Dodavatelem, Objednatelem, zástupci budoucích uživatelů a externími odbornými konzultanty.
* Úprava postupu zpracování dat, výstupů, prototypů a nástrojů podle zpřesněné specifikace. Po zpřesnění podrobné specifikace bude Dodavatelem upraven postup získávání, zpracování a sdílení dat. Výstupy, prototypy a nástroje budou upraveny a doplněny podle zpřesněné specifikace.
* Konzultace při vývoji řešení. Úprava postupu zpracování dat, výstupů, prototypů a nástrojů podle zpřesněné specifikace bude probíhat při průběžných konzultacích, eventuálně testování, mezi Dodavatelem a Objednatelem s pomocí externích odborných konzultantů.
* Pořizování průběžných datových vstupů. Kontinuální pořizování datových vstupů bude probíhat po celou dobu Etapy III, Etapy IV a Etapy V dle tohoto čl. 3.1 Dohody. Datové vstupy bude průběžně dodávat Dodadavatel. Objednatel je oprávněn pro ověření výstupů plnění této Dohody pořizovat datové vstupu i od třetích osob a Dodavatel je povinen i takto pořízené datové vstupy zpracovávat.
* Uživatelské testování zpracovaných dat, prototypů a nástrojů. Testování bude prováděno po celou dobu Etapy III, Etapy IV a Etapy V dle tohoto čl. 3.1 Dohody. Objednatelem a zástupci budoucích uživatelů bude testován vytvořený software, jeho nástroje a datové výstupy. Testování bude prováděno průběžně po zbytek průběhu projektu.
* Vyhodnocení etapy a akceptace výstupů.

**Etapa IV**: **-** Provedení 3. vývojového cyklu obsahující níže uvedené aktivity.

* Realizace odborného semináře. Do konce Etapy VI bude Objednatelem uspořádán odborný seminář na téma využití lokalizačních dat.
* Etapa IV se skládá ze všech aktivit dle Etapy IIItohoto čl. 3.1 Dohody.
1. **3. Fáze inovačního partnerství** – vytvoření konečného řešení informačního systému.

**Etapa V**. - Provedení 4. vývojového cyklu - poslední etapa Projektu je zaměřená na finalizaci specifikací a závěrečné úpravy v postupech zpracování dat, prototypů a nástrojů.

* Analýza požadavků Objednatele. Aktivita zahrnuje podrobnou definici obsahu, harmonogramu a podmínek akceptace Etapy. Výstup analýzy podléhá schválení Objednatele.
* Finalizace technologického zázemí. Dokončení vývoje všech součástí vyvíjeného systému včetně všech rozhraní a propojení na externí systémy. Příprava a implementace řešení do prostředí Objednatele. Příprava technologického zázemí bude probíhat na základě výsledků aktivit z předcházejících etap. Součástí aktivity je úplné zprovoznění vyvinutého řešení na straně Objednatele na základě předešlé přípravy.
* Vyhodnocení dat, prototypů a nástrojů vyvinutých v předchozích etapách. Aktivita bude probíhat souběžně s uživatelským testováním. Bude hodnocen soulad dat, prototypů a nástrojů se specifikací, uživatelská použitelnost a přesnost výstupů. Výstupy budou konfrontovány s požadavky a očekáváními Objednatele a dalších uživatelů. Vytvořené výstupy budou porovnávány s předchozími výsledky.
* Finální zpřesnění podrobné specifikace. Na základě vyhodnocení dosavadních výsledků bude provedena finální revize a zpřesnění všech specifikací ve spolupráci mezi Dodavatelem, Objednatelem a ostatními budoucími uživateli.
* Úprava postupu zpracování dat, výstupů, prototypů a nástrojů podle zpřesněné specifikace.
* Konzultace při vývoji řešení. Úprava postupu zpracování dat, výstupů, prototypů a nástrojů podle zpřesněné specifikace bude probíhat při průběžných konzultacích, eventuálně testování, mezi Dodavatelem a Objednatelem s pomocí externích odborných konzultantů.
* Pořizování průběžných datových vstupů. Kontinuální pořizování datových vstupů bude probíhat po celou dobu této etapy.
* Uživatelské testování zpracovaných dat, prototypů a nástrojů. Testování bude prováděno po celou dobu této etapy. Objednatelem a zástupci budoucích uživatelů bude testován vytvořený software, jeho nástroje a datové výstupy. Testování bude prováděno průběžně po zbytek průběhu Projektu.
* Akceptace finálních výstupů. Po dokončení specifikací a finálních úpravách algoritmů a výstupů a nástrojů proběhne akceptace všech specifikací, dat, výstupů a nástrojů.
* Pořízení výsledků inovačního partnerství. Budou pořízeny a akceptovány všechny výsledky projektu a inovační partnerství bude ukončeno. Bližší podmínky postupu implementace výsledků inovačního partnerství na strukturu Objednatele stnoví Příloha č. 1 této Dohody „Cíle inovačního partnerství a technické podmínky“.
	1. Podrobný popis cílů a požadovaných výstupů včetně technických parametrů Projektu je specifikován v Příloze č. 1 této Dohody „Cíle inovačního partnerství a technické podmínky“.
	2. Dodavatel je povinen zahájit Předmět plnění po podpisu této Dohody, a to na základě pokynu Objednatele. Dodavatel je povinen zahájit práci na každé dílčí Etapě dle čl. 3.1 Dohody vždy poté, co zahájení prací Objednatel odsouhlasí společně s výslovným pokynem na zahájení další Etapy doručeným Dodavateli. Před zahájením práce na kterékoliv dílčí Etapě dle čl. 3.1 této Dohody Dodavatel Objednateli vždy předá seznam konkrétních členů realizačního týmu, jejich zapojení do plnění dané Etapy předpokládá, spolu s odhodovaným počtem člověkohodin.
	3. Předmět plnění dle této Dohody se Dodavatel zavazuje poskytovat průběžně ve lhůtách stanovených v Příloze č. 2 této Dohody „Harmonogram“.
	4. Za místo plnění se považuje sídlo Objednatele, není-li dohodnuto jinak. Plnění je poskytnuté řádně a včas, jsou-li výstupy z jednotlivé Etapy vyhodnoceny a Objednatelem písemně akceptovány.
1. Cena předmětu plnění
	1. Cena za řádně provedený Předmět plnění je stanovena ve výši: 46.000.000 bez DPH.
	2. Objednatel uhradí Dodavateli cenu Předmětu plnění stanovenou v čl. 4.1 této Dohody po částech vždy po splnění sjednaných podmínek uvedených v čl. 5 této Dohody.
	3. Sjednaná cena za Předmět plnění dle této Dohody je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující celou odměnu a veškeré náklady Dodavatele související s Předmětem plnění dle této Dohody. V uvedené ceně dle čl. 4.1 této Dohody jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním této Dohody, tj. nejen personální náklady na realizační tým, ale rovněž náklady spojené s veškerými dodávkami a službami jakýchkoliv třetích stran po dobu plnění této Dohody (licence, dodávka infrastruktury, pořizování dat apod.), včetně nákladů spojených s poskytnutím licence a implementace výsledků plnění této Dohody na infrastrukturu Objednatele.
2. platební podmínky
	1. Objednatel bude za níže uvedených podmínek hradit provedené práce na Předmětu plnění formou dílčích úhrad na základě daňových dokladů (dále jen „**faktura**“) způsobem sjednaným dále v tomto článku Dohody.
	2. Veškeré faktury vystavené Dodavatelem v souladu s touto Dohodou jsou splatné do třiceti (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Konkrétní den splatnosti bude na faktuře vyznačen.
	3. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky z účtu Objednatele.
	4. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu vždy po dokončení příslušné Etapy dle článku 3.1 této Dohody, jejíž dokončení Objednatel odsouhlasil a jejíž výstupy písemně akceptoval. Akceptace výstupů příslušné Etapy je vždy přílohou faktury.
	5. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obchodní listiny podle ustanovení § 435 občanského zákoníku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“). Každá faktura musí obsahovat evidenční číslo smlouvy Objednatele.
	6. V případě, že jakákoliv faktura nebude vystavena v souladu s touto Dohodou a příslušnými právními předpisy, je Objednatel oprávněn Dodavateli takovouto fakturu vrátit, přičemž doručením nové řádné faktury počíná běžet nová lhůta pro její splatnost. Postup podle předcházející věty je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím související vrácení faktury v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně Objednatele prodlení s plněním dluhu.
	7. Strany se dohodly, že Objednatel bude hradit cenu Předmětu plnění v šesti (6) úhradách na základně řádného dokončení jednotlivých Etap dle článku 3.1 této Dohody v následujcí výši:
3. **Cena Předmětu plnění za I. Etapu** ve výši **3.600.000,- Kč** bez DPH (slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých);
4. **Cena Předmětu plnění za II. Etapu** ve výši **7.200.000,- Kč** bez DPH (slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých);
5. **Cena Předmětu plnění za III. Etapu** ve výši **7.200.000,- Kč** bez DPH (slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých);
6. **Cena Předmětu plnění za IV. Etapu** ve výši **7.200.000,- Kč** bez DPH (slovy: sedm milionů dvě stě tisíc korun českých);
7. **Cena Předmětu plnění za V. Etapu** ve výši **20.800.000,- Kč** bez DPH (slovy: dvacet milionů osm set tisíc korun českých).
	1. Strany se dohodly, že je-li Dodavatel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele dle zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaplatit Dodavateli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se Strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Dodavatele informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.
8. Práva a povinnosti dodavatele
	1. Dodavatel se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto Dohodou zavázal, bude poskytovat Objednateli v souladu s jeho oprávněnými zájmy a že tyto činnosti a výkony bude provádět nebo obstarávat s nejvyšší možnou odbornou péčí, podle pokynů Objednatele a dohody s oprávněnými zástupci Objednatele, ve stanovených termínech a kvalitě.
	2. Dodavatel je povinen:
9. při plnění povinností vyplývajících z této Dohody sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;
10. na výzvu Objednatele předat Objednateli své stanovisko ke konkrétní záležitosti týkající se prací na Projektu, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy;
11. pravidelně informovat Objednatele o průběhu plnění jednotlivých Etap dle čl. 3.1 této Dohody a tyto s ním konzultovat a vést písemné záznamy o průběhu plnění jednotlivých úkolů; na vyžádání je povinen tyto záznamy Objednateli předložit;
12. seznámit se s bezpečnostními pravidly na pracovištích Objednatele a dodržovat je včetně jejich případných změn;
13. řídit se doplňujícími pokyny a zohledňovat připomínky Objednatele k plnění předmětu Dohody;
14. provádět svoje činnosti tak, aby nebyl omezen provoz pracovišť Objednatele více, než je nezbytné;
15. na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost případným dalším dodavatelům Objednatele.
	1. Dodavatel je povinen zajistit pro plnění této Dohody odborně způsobilý realizační tým v dostatečném rozsahu. Dodavatel se zavazuje plnění předmětu této Dohody provést realizačním týmem, jehož členové splňují kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, ve složení, které Dodavatel Objednateli doložil ve Zadávacím řízení Veřejné zakázky. Seznam členů realizačního týmu a vymezení jejich pozic tvoří Přílohu č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“.  Osoby uvedené jako členové realizačního týmu se musí do plnění této Dohody celkem v součtu zapojit minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“. Objednatel je oprávněn požadovat, aby konkrétní činnost při plnení této Dohody vykonal konkrétní člen realizačního týmu, kterého bude Objednatel považovat za vhodného pro danou činnost z důvodu jeho dřívějších zkušeností, odbornosti nebo kvalifikace. Dodavatel je povinen takovému požadavku Objednatele bez zbytečného odkladu vyhovět.
	2. Dodavatel je oprávněn člena realizačního týmu za výjimečných podmínek po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele nahradit jinou osobou, která se stane novým členem realizačního týmu. Nový člen musí vždy splňovat požadavky na kvalifikaci dle Zadávací dokumentace minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný člen realizačního týmu a současně musí mít zkušenosti se zapojením minimálně do stejného počtu inovací jako nahrazovaný člen realizačního týmu. Realizační tým může být dále po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele doplněn dalšími osobami na odlišných pozicích, které případně kvalifikaci v celém rozsahu nesplňují. Ke změně seznamu členů realizačního týmu není vyžadováno uzavření dodatku k Dohodě.
	3. Dodavatel se zavazuje plnění předmětu této Dohody provést vlastními zaměstnanci nebo poddodavateli uvedenými v Příloze č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“, není li dále uvedeno jinak. Dodavatel není oprávněn pro plnění této Dohody využít jiného poddodavatele než uvedeného v Příloze č. 4 této Dohody „Seznam poddodavatelů“ a není oprávněn poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této Dohody „Seznam poddodavatelů“ využívat pro jiné, než tam uvedené činnosti. Změna či doplnění poddodavatele nebo změna obsahu poddodávky je přípustná jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Nový poddodavatel, pokud nahrazuje poddodvatele, jehož prostřednictvím Dodavatel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky minimálně ve stejném rozsahu, jako nahrazovaný poddodavatel. Provedení části plnění dle této Dohody poddodavatelem nezbavuje Dodavatele této povinnosti ani jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění této Dohody vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Dohody, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. Ke změně seznamu poddodavatelů není vyžadováno uzavření dodatku k Dohodě.
	4. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním této Dohody dozví, a to bez ohledu na to, jakým způsobem tyto informace získal a současně je povinen zajistit, aby tuto povinnost dodržovala i jakákoliv třetí osoba, kterou pro plnění svých úkolů plynoucích z této Dohody přímo či nepřímo použije.
	5. Dodavatel prohlašuje, že veškeré skutečnosti, které považuje za obchodní tajemství a nelze je poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Informační zákon**“), jako takové Objednateli v průběhu Zadávacího řízení písemně označil. Zhotovitel se zavazuje, že předá‑li v průběhu plnění této Dohody Objednateli informace, které budou představovat obchodní tajemství a nebude možné je poskytnout podle Informačního zákona, jako takové je Objednateli písemně označí nejpozději v okamžiku jejich předání Objednateli. Specifikace předmětu obchodního tajemství nesmí bránit ani ztěžovat využití oprávnění Objednatele uvedených v této Dohodě.
16. práva a povinnosti objednatele
	1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněných osob provádět kontrolu postupu plnění Dohody a kontrolu dodržování ustanovení této Dohody. V případě, že dojde ke zjištění pochybení Dodavatele, je Objednatel oprávněn ho vyzvat k okamžitému zjednání nápravy.
	2. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost pro provádění Předmětu plnění dle této Dohody.
	3. Objednatel se zavazuje zajistit Dodavateli přístup do systémů Objednatele na zařízení Objednatele, a to za dodržení podmínek vnitřních předpisů Objednatele. Objednatel se zavazuje umožnit oprávněným osobám Dodavatele přístup do všech prostor, kam je to nezbytné za účelem řádného plnění této Dohody, a to za dodržení podmínek vnitřních předpisů Objednatele.
17. Vlastnické a Autorské právo
	1. Vzhledem k tomu, že součástí Předmětu plnění dle této Dohody je i plnění, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), je Objednatel oprávněn užívat veškeré součásti Předmětu plnění a veškeré výstupy Dodavatele považované za autorské dílo za níže uvedených podmínek.
	2. Dodavatel prohlašuje, že veškeré součásti Předmětu plnění a veškeré výstupy Dodavatele považované za autorské dílo vytvořené Dodavatelem, případně poddodavatelem nebo jejich pracovníky, v rámci plnění této Dohody, jsou vytvořeny specificky pro Objednatele na základě plnění Projektu. Dodavatel zároveň potvrzuje a bere na vědomí veškeré právní důsledky s tím spojené. To nevylučuje pro plnění této Dohody využít i případná dříve existující autorská díla za podmínek čl. 8.17 této Dohody.
	3. Ke všemu, co bude Dodavatelem nebo jeho poddodavateli vytvořeno při plnění této Dohody, získává okamžikem předání výstupů dané Etapy dle čl. 3.1 této Dohody, Objednatel nevýhradní licenci.
	4. Objednatel je oprávněn v souladu s Autorským zákonem k nevýhradnímu výkonu všech majetkových práv duševního vlastnictví v plném a nijak neomezeném rozsahu
18. k částem Předmětu plnění (včetně související technické dokumentace umožňující vývoj, rozvoj a inovaci Předmětu plnění nebo jeho částí), které jsou autorským dílem dle ustanovení § 2 Autorského zákona, a to nezávisle na tom, zda jej vytvořil Dodavatel sám či s využitím poddodavatele,
19. k projektové dokumentaci a přípravným koncepčním materiálům, které byly vytvořeny při zhotovování Předmětu plnění, a to nezávisle na tom, zda je vytvořil Dodavatel sám či s využitím poddodavatele,
20. k veškerým dalším autorským dílům, která byla vytvořena při vývoji, inovaci či jiné změně Předmětu plnění či jinak při plnění této Dohody, a to nezávisle na tom, zda je vytvořil Dodavatel sám či s využitím poddodavatele.

(dále jen „**Licence**“).

Účelem tohoto článku je, aby Objednatel byl vykonavatelem majetkových práv ke všem částem Předmětu plnění a mohl řádně užívat všechny části Předmětu plnění vytvořené na základě této Dohody i po skončení trvání této Dohody, aby takto vytvořené plnění mohl případně dále modifikovat sými zaměstnanci nebo za pomoci třetí osoby.

* 1. Objednatel nabývá do vlastnictví zejména všechny předané hmotné substráty Předmětu plnění, včetně dokumentace vztahující se k Předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli všechny hmotné substráty, včetně zdrojových kódů, které jsou potřebné pro údržbu, úpravu, aktualizaci a modernizaci Předmětu plnění a dokumentaci související s Předmětem plnění vždy před ukončením příslušné Etapy spolu s ostatními podklady pro odsouhlasení dokončení této Etapy Dodavatelem.
	2. Objednatel je oprávněn Předmět plnění, projektovou dokumentaci a veškerá další autorská díla, na která se vztahuje Licence podle této Dohody, užít v původním stavu a zároveň je oprávněn sám je zpracovat či jakkoliv změnit či zasahovat do zdrojového kódu nebo je nechat zpracovat či jakkoliv změnit ze strany třetí osoby. Objednatel je dále oprávněn Předmět plnění, projektovou dokumentaci a veškerá další autorská díla, na která se vztahuje Licence podle této Dohody, v takto zpracované či jinak změněné nebo upravené podobě včetně jeho překladu, samostatně nebo v souboru či ve spojení s jiným autorským dílem či prvky neomezeným způsobem užívat či jej zařadit do díla souborného. Objednatel je oprávněn libovolně měnit, upravovat či jinak zasahovat do zdrojového kódu vytvořeného softwaru v rámci inovačního partnerství a datových struktur (případně včetně související dokumentace), který Dodavatel předal Objednateli dle této Dohody. Dodavatel se zavazuje, že z tohoto jednání neplynou pro Objednatele žádné další povinnosti.
	3. Dodavatel na základě této Dohody poskytuje Objednateli k autorskému dílu, na které se vztahuje Licence podle této Dohody, licenci v celém rozsahu užití ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 Autorského zákona. Objednatel je oprávněn užít autorské dílo, na které se vztahuje Licence podle této Dohody, i jinými způsoby než způsoby dle předchozí věty.
	4. Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci podle této Dohody jako úplatnou. Strany se výslovně dohodly, že odměna za poskytnutí Licence podle této Dohody Dodavatelem Objednateli je obsažena v ceně za Předmět plnění a tvoří 50 % ceny za Předmět plnění. Dodavateli nevzniká právo na jakékoliv jiné plnění v souvislosti s poskytnutím Licence podle této Dohody.
	5. Součástí Předmětu plnění, na kterou se vztahuje Licence, je vždy zdrojový kód vyvíjeného softwaru a veškerá dokumentace pořízená při jeho vytváření. Software bude dodán v podobě komentovaných zdrojových kódů všech částí informačního systému s výjimkou využitých licencovaných komponent třetích stran. Zdrojové kódy budou předávány Objednateli spolu s dále specifikovanou dokumentací při nasazení. Dále budou předány instalační soubory pro veškeré části informačního systému a bude provedena instalace infromačního systému do běhového prostředí Objednatele.
	6. K software Dodavatel dodá administrátorskou a uživatelskou dokumentaci pro všechny části informačního systému. Balíček dokumentace bude obsahovat tyto součásti:
* Uživatelská příručka
* Administrátorská příručka:
	+ samotná příručka včetně schémat
	+ schéma architektury systému včetně všech vazeb
	+ datový model databázového úložiště
	+ procesní a datový model systému
* Schémata a datové modely:
	+ schéma architektury systému včetně všech vazeb
	+ datový model databázového úložiště
	+ procesní a datový model systému
* Specifikace všech datových sad včetně metodiky jejich vzniku a zpracování (primárních i odvozovaných)
	1. Textové části dokumentace budou k dispozici ve formě PDF dokumentů nebo www aplikace. Způsob zpracování a obsah dokumentace bude upřesněn na základě implementačního návrhu v součinnosti s Objednatelem a bude předmětem samostatné části akceptace.
	2. Schémata a modely budou dostupné ve formátu Visio či jiným kompatibilním s Enterprise Architect.
	3. Pokud dojde v důsledku činnosti, ke které je oprávněn nebo povinen Dodavatel, ke změně, úpravě či jinému zásahu do zdrojového kódu počítačového programu nebo do zdrojového kódu softwaru, který se stal součástí Předmětu plnění, nebo do jakékoliv části dokumentace způsobujícího jejich změnu (např. v rámci následného odstraňování záručních vad nebo jinak), zavazuje se tímto aktualizovat verzi zdrojových kódů a/nebo dokumentace na prostředcích Objednatele , a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k předmětné změně, úpravě či jinému zásahu.
	4. Dodavatel není oprávněn tuto Dohodu co do poskytnutí Licence Objednateli vypovědět ani od ní odstoupit. Oprávnění k užívání každé dílčí části Předmětu plnění ve sjednaném rozsahu vzniká Objednateli jejím převzetím.
	5. Veškerá data vzniklá při provozování výstupů Předmětu plnění nebo jinak při plnění této Dohody budou ve výlučném vlastnictví Objednatele od okamžiku jejich primární agregace ve smyslu Přílohy č. 1 této Dohody „Cíle inovačního partnerství a technické podmínky“. Objednatel je oprávněna tato data dále užívat dle svého uvážení, případně je dále dle svého uvážení poskytnout třetím osobám. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně sjednávají, že toto ustanovní se aplikuje po celou dobu plnění této Dohody, a to bez ohledu na to, zda technologické zázemí pro provoz software bude v dané etapě plnění této Dohody umístěno u Objedantele nebo u Dodavatele.
	6. Dodavatel nese odpovědnost za zajištění souladu vytvořeného softwaru s požadavky Objednatele na možnost provádění programátorských úprav a tvorbu odvozenin Předmětu plnění či jeho částí. V případě dodávky, která by obsahovala softwarové části/komponenty, jejichž používání by neumožňovalo Objednateli pořizovat kopie, tvořit odvozeniny a modifikace, poskytnout Předmět plnění i jiným subjektům bez souhlasu tvůrce/držitele licence, je Dodavatel povinen na vlastní náklady zjednat nápravu, která bude spočívat např. v dodávce části/modulu, pro který bude Objednateli poskytnuta alespoň nevýhradní licence, případně pro kterou Objednatel sám stanoví licenci.
	7. Dodavatel dále poskytuje Objednateli nevýhradní licenci ve smyslu ustanovení § 2361 Občanského zákoníku ke všemu, co bude Objednateli v rámci plnění této Dohody dodáno, avšak nebude při plnění této Dohody vyvinuto. Dodání jakékoliv části plnění, na kterou se bude vztahovat nevýhradní licence dle tohoto odstavce této Dohody je možné pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem. Objednatel rozhodne o odsouhlasení či neodsouhlasení na základě vymezení licenčních podmínek takového plnění ze strany Dodavatele. Dodavatel se zavazuje vždy předat kompletní uživatelskou, bezpečnostní, administrátorskou a provozní dokumentaci.

(dále jen „**Licence k existujícím dílům**“).

* 1. Dodavatel tímto závazně prohlašuje, že je podle právních předpisů oprávněn poskytnout Objednateli Licenci i Licenci k existujícímu dílům včetně oprávnění a souhlasu dle čl. 8.6 této Dohody v rozsahu a za podmínek stanovených v této Dohodě, tedy zejména, že v souladu s Autorským zákonem a Občanským zákoníkem získal souhlasy dotčených osob nebo zaměstnanců Dodavatele k poskytnutí Licence i Licence k existujícímu dílům v rozsahu a za podmínek dle této Dohody ani není na základě příslušných licenčních ujednání se svými poddodavateli nebo jinými osobami omezen v poskytnutí Licence a Licence k existujícímu dílům v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Dohodě. Ukáže-li se prohlášení Dodavatele podle tohoto článku Dohody jako nepravdivé, zavazuje se Dodavatel zahájit bez zbytečného odkladu nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence i Licence k existujícímu dílům byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Dohodě a dále kompenzovat Objednateli veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady související s případnými uplatněnými či hrozícími nároky třetích osob.
1. Ukončení dohody
	1. Tato Dohoda je sjednána na dobu určitou do 31.5.2022.
	2. Strany jsou oprávněny od této Dohody odstoupit na základě zákona a dále v případech stanovených touto Dohodou. Odstoupení od Dohody musí být učiněno písemnou formou s tím, že úkon odstoupení musí být druhé Straně prokazatelně doručen. Odstoupením od Dohody se závazek zrušuje s účinností ode dne doručení oznámení o odstoupení druhé Straně.
	3. Objednatel je oprávněn od Dohody odstoupit, a to bez jakékoliv sankce či nároku na náhradu škody na straně Dodavatele zejména:
2. v případě, že mu nebudou přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu ČR za účelem financování Projektu;
3. Dodavatel je bez důvodů na straně Objednatele a přes předchozí upozornění Objednatele v prodlení s plněním jednotlivé Etapy Předmětu plnění dle čl. 3.1 této Dohody více než deset (10) pracovních dní;
4. jestliže Dodavatel porušuje své povinnosti stanovené touto Dohodou a takové porušení nenapraví do deseti (10) dní ode dne doručení upozornění Objednatele.
	1. Objednatel je oprávněn od Dohody odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Dohoda neměla být uzavřena, neboť:
5. Dodavatel měl být vyloučen z účasti ve Zadávacím řízení;
6. Dodavatel před zadáním Veřejné zakázky, tj. uzavřením Dohody, předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti, a měly nebo mohly mít vliv na výběr Dodavatele, nebo
7. výběr Dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
	1. Předčasným ukončením této Dohody nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a povinností založených touto Dohodou, licenční ujednání a jiná ujednání, která mají podle zákona, této Dohody či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.
	2. V případě ukončení Dohody z jakéhokoliv důvodu včetně uplynutí doby, na kterou je sjednána tato Dohoda se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost při případném odstranění Předmětu plnění.
8. Odpovědnost za škodu
	1. Dodavatel odpovídá za odborné, poctivé a pečlivé provádění činnosti v rozsahu daném touto Dohodu a příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Pokud k plnění této Dohody použije jiné osoby, odpovídá tak, jako by činnost prováděl sám.
	2. Dodavatel odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu či nemajetkovou újmu způsobenou v souvislosti s pracemi na Předmětu plnění dle této Dohody, a to i tehdy, byla-li škoda či jiná újma způsobena zaměstnancem Dodavatele či jinou osobou, prostřednictvím které Dodavatel poskytoval plnění dle této Dohody Objednateli.
	3. Dodavatel se odpovědnosti dle tohoto článku zprostí, prokáže-li, že vzniku škody či jiné újmy nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné požadovat.
9. Smluvní pokuty
	1. Objednatel je oprávněn po Dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty za nesplnění povinnosti Dodavatele provést Předmět plnění této Dohody a výsledky protokolárně předat Objednatli ve lhůtě do 31.5.2022 dle čl. 9.1 této Dohody ve výši 500.000,- Kč.
	2. Objednatel je oprávněn po Dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty za nedodržení smluvních povinností v následující výši:
10. Nedodržení termínu staveného v harmonogramu v Příloze č. 2 této Dohody „Harmonogram“ o více než 10 pracovních dnů ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den překročení termínu;
11. Nedodržení povinnosti poskytnout Objednateli Licenci nebo Licenci k existujícím dílům dle Článku 8 této Dohody ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den, kdy Objednatel nebude disponovat Licencí nebo Licencí k existujícím dílům ve sjednaném rozsahu.
12. Nedodržení povinnosti provést plnění předmětu této Dohody realizačním týmem, jehož členové splňují kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, ve složení uvedeném v Příloze č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“ ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy se do plnění předmětu této Dohody na pozici uvedené v Příloze č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“ zapojí osoba neuvedená v Příloze č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“.
13. Nedodržení povinnosti provést plnění předmětu této Dohody realizačním týmem v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“ ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý člověkoden (8 člověkohodin) z rozsahu uvedeného v Příloze č. 3 této Dohody „Seznam členů realizačního týmu“, který při plnění předmětu této Dohody k okamžiku akceptace výstupů poslední Etapy plnění předmětu této Dohody žádný člen realizačního týmu neodpracoval.
	1. Vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty nevylučuje vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty podle jiného ustanovení této Dohody v souvislosti se stejným jednáním nebo událostí. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v její plné výši, která vznikne porušením smluvní povinnosti, na jejíž nesplnění se smluvní pokuta vztahuje.
	2. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné Straně doručena oprávněnou Stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné Strany uvedený v písemné výzvě.
	3. Strany sjednávají právo Objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.
14. KONTAKTNÍ OSOBY A ÚDAJE
	1. Kontaktní osobou pro účely plnění této Dohody je ze strany:
15. Dodavatele:
* pro otázky technické xxx,, email xxx,
* pro otázky obchodní a smluvní xxx, email xxx,
1. Objednatele:
* pro otázky technické xxx,, email xxx,
* pro otázky obchodní a smluvní xxx,, email xxx,
	1. Jakoukoliv změnu kontaktních údajů jsou Strany povinny neprodleně oznámit. Změna je účinná od doručení oznámení o změně druhé Straně.
1. Ochrana důvěrných informací a obchodní tajemství
	1. Strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení Dohody. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
	2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z Dohody a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.
	3. Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Uveřejnění této Dohody podle zákona zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn takto uveřejnit Dohodu v plném znění.
	4. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
	5. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze Stran označeny jako veřejné a které se týkají Dohody a jejího plnění, nebo které se týkají některé se Stran.
	6. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na Dohodě nebo některé ze Stran, pokud je Strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
2. Závěrečná ustanovení
	1. **Obchodní zvyklosti**. Strany výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění Dohody, nemají přednost před ujednáními v Dohodě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
	2. **Doručování**. Doručování písemností dle této Dohody se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti, doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Strany uvedené v záhlaví této Dohody nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.
	3. **Součinnost Stran**. Strany si vzájemně poskytnou veškerou součinnost k naplnění účelu této Dohody. Strany na vlastní náklady učiní veškerá nezbytná či vhodná jednání k tomu, aby řádně a včas splnily podmínky této Dohody nebo povinnosti pro ně z této Dohody vyplývající.
	4. **Změna poměrů a okolností**. Změní-li se po uzavření Dohody okolnosti do té míry, že se plnění podle Dohody stane pro Dodavatele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit tuto Dohodu. Dodavatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
	5. **Oddělitelnost**. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dohody se nedotýká platnosti Dohody jako celku. Strany se zavazují neprodleně nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody.
	6. **Rozhodné právo**. Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.
	7. **Finanční kontrola**. Dodavatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen poskytnout kontrolním orgánům veškerou nutnou součinnost. V této souvislosti je zejména povinen poskytnout kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činnosti souvisejících s realizací Projektu. K součinnosti minimálně ve stejném rozsahu je Dodavatel povinen smluvně zavázat všechny své případné poddodavatele.
	8. **Vyhotovení**. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, z nichž každá Strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
	9. **Změny Dohody**. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemnou dohodou Stran s podpisy osob oprávněných jednat za Strany. Změnu tohoto ujednání nelze sjednat jinak než písemně. Veškeré změny Dohody musí být v souladu s vnitřními předpisy Objednatele a podmínkami Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
	10. **Financování**. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění této Dohody může být spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha – pól růstu ČR v rámci projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17\_046/0000631.
	11. **Spory a soudní řízení**. Strany se dohodly, že jakýkoli spor vyplývající z této Dohody se nejprve pokusí vyřešit smírně. Spor, který nebude vyřešen smírně, bude předložen k rozhodnutí věcně příslušnému soudu dle místa sídla Objednatele.
	12. **Účinnost**. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním prostřednictvím Registru smluv.

**Seznam příloh**

Příloha č. 1 - Cíle inovačního partnerství a technické podmínky

Příloha č. 2 - Harmonogram

Příloha č. 3 - Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

**SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ**, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k ní připojují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze za **Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizaci**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Ostravě za **KVADOS a.s.**Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: Mgr. Ondřej BoháčFunkce: ředitel | Jméno: Miroslav HampelFunkce: statutární ředitel |