# SMLOUVA O DÍLO

na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO

IČ: 72053453, DIČ: CZ72053453

se sídlem ul. Nádražní 1430/6, Moravská Třebová

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

jednající - ředitelka pí. Soňa Borovcová

- dále jen objednatel -–

a

na straně druhé:		Helena Dobroucká

IČ: 76525864

DIČ: zhotovitel není plátcem DPH

sídlo / místo podnikání  Moravská Třebová, Nerudova 84

jednající - Petr Dobroucký

- dále jen zhotovitel –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

## I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést díla pod názvem: Projektová dokumentace pro společné povolení stavby a pro realizaci :

1) „Výměna vodovodu Staré Město – k letišti a šatnám hřiště“

2) „Výměna vodovodu Staré Město - za poštou“

3) „Výměna vodovodu Staré Město – od čp. 248 po čp. 228“

4) „Výměna vodovodu Staré Město – směr Bíla Studně“

5) „Výměna vodovodu Radkov – 1.etapa“

6) „Výměna vodovodu Koruna – od čp. 27 po čp. 26“

7) „Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – 2.etapa“

8) „Výměna vodovodu Křenov – směr Janůvky“

a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Stavba zahrnuje návrh výměny původních vodovodních řadů v tomto rozsahu:

1) „Výměna vodovodu Staré Město – k letišti a šatnám hřiště“ - výměna řadu z trub Litinových DN 100 mm za potrubí PE D110 v délce 110 m a PE D63 v délce 100 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

2) „Výměna vodovodu Staré Město - za poštou“ - výměna řadu z trub Litinových DN 80 mm za potrubí PE D90 v délce 130 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

3) „Výměna vodovodu Staré Město – od čp. 248 po čp. 228“ - výměna řadu z trub Litinových DN 80 mm za potrubí PE D90 v délce 160 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

4) „Výměna vodovodu Staré Město – směr Bílá Studně“ - výměna řadu z trub Litinových DN 100 mm za potrubí PE D110 v délce 400 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

5) „Výměna vodovodu Radkov – 1.etapa“ - výměna řadu z trub Litinových DN 100 a 80 mm za potrubí PE D110 v délce cca 1000 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

6) „Výměna vodovodu Koruna – od čp. 27 po čp. 26“ - výměna řadu z trub Litinových DN 100 mm za potrubí PE D110 v délce 110 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

7) „Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – 2.etapa“ - výměna řadu z trub Litinových DN 100 mm za potrubí PE D110 v délce 220 m a PE D90 v délce 55 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

8) „Výměna vodovodu Křenov – směr Janůvky“ - výměna řadu z trub Litinových DN 100 mm za potrubí PE D110 v délce 420 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů na veřejném pozemku.

- Díla spočívají ve zpracování jednotlivých projektových dokumentací pro povolení stavby a současně bude součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby.

- Součástí závazku zhotovitele k provedení díla jsou:

- zjištění a ověření polohy inženýrských sítí, se kterými přijde nové vedení do styku;

- projednání případného uložení navrženého vedení v komunikacích;

- POV;

-	dodání 6-ti paré PD;

- dodání položkového rozpočtu stavby v odpovídajícím členění a výkazu výměr;

- dodání PD, rozpočtu, výkazu výměr a dokladu v digitální formě na CD;

- projednání navrženého řešení před odevzdáním díla na VHOS, a.s.;

- Dílo nezahrnuje:

- projednání stavby s vlastníky dotčených a sousedních pozemků (zajistí objednatel),

- územní řízení ,

- vodoprávní řízení

- Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace stavby požadovat v rámci případného autorského dozoru odsouhlasení záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tyto záměny posoudit a vyjádřit se k nim. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný.

- Objednatel zajistí na své náklady jako podklad pro zpracování projektové dokumentace vytyčení stávajícího vodovodu a kanalizace včetně přípojek, výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího vodovodu, kanalizace a přípojek, komunikace, příkopu, přilehlého pozemku a přilehlé strany staveb v budoucí trase vodovodu.

II.

Čas plnění

- Zhotovitel zahájí práce na PD dnem podpisu SOD, nedohodnou-li se strany jinak.

- Zhotovitel je povinen ukončit práce na všech PD a předat je řádně dokončené objednateli nejpozději

do 31.12.2020

(Termín dokončení jednotlivých projektů bude upřesněn dle potřeb objednatele.)

III.

Cena díla

- Cena jednotlivých děl byla dohodnuta takto:

1) „Výměna vodovodu Staré Město – k letišti a šatnám hřiště“

28 000,- Kč, 	slovy: dvacetosmtisíc Kč

2) „Výměna vodovodu Staré Město - za poštou“

40 000,- Kč, 	slovy: čtyřicettisíc Kč

3) „Výměna vodovodu Staré Město – od čp. 248 po čp. 228“

48 000,- Kč, 	slovy: čtyřicetosmtisíc Kč

4) „Výměna vodovodu Staré Město – směr Bílá Studně“

75 000,- Kč, 	slovy: sedmdesátpěttisíc Kč

5) „Výměna vodovodu Radkov – 1.etapa“

120 000,- Kč, 	slovy: stodvacettisíc Kč

6) „Výměna vodovodu Koruna – od čp. 27 po čp. 26“

25 000,- Kč, 	slovy: dvacetpěttisíc Kč

7) „Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – 2.etapa“

78 000,- Kč, 	slovy: sedmdesátosmtisíc Kč

8) „Výměna vodovodu Křenov – směr Janůvky“

90 000,- Kč, 	slovy: devadesáttisíc Kč

- Zhotovitel není plátcem DPH, uvedená cena díla je bez DPH.

- Pokud by byl zhotovitel plátcem DPH v případě některé části díla, pak bude k příslušné části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

## IV.

## Platební podmínky

- Po předání každého díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na příslušnou cenu díla.

- Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně vystavenou fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.

- Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a případně zákonu o dani z přidané hodnoty.

V.

Předání díla

- Zhotovitel je povinen předat PD nejpozději v den, který je uveden v čl.2.2 a současně v dodatečně dohodnutém termínu pro jednotlivé PD. a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady vystavené k PD. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den PD převezme.

## VI.

## Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání PD.

- Reklamované vady budou řešeny neodkladně po nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě).

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady.

## VII.

## ostatní ujednání

## Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

## VIII.

## Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO,

nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová, PSČ 571 01,

borovcova.sona@seznam.cz.

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Helena Dobroucká

Adresa: Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová

e-mail: pdobroucky@seznam.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Dana Mikulková nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

- Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Petr Dobroucký či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

- Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## IX.

## Změna a ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

- Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

## X.

## Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku obcí dne 26.11.2019

#### V Moravské Třebové   dne : 28.11.2019

Za objednatele : 		Za zhotovitele :

…………….……….…………….………	………….………….……….……………

Soňa Borovcová – ředitelka DSO	Helena Dobroucká