Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo

1. Název díla:    „Terárium – podlaha (prostor pro návštěvníky)“

2. Smluvní strany:

Objednatel:   Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
                     U Zoologické zahrady 46
                     635 00 Brno

IČO  : 00101451

DIČ: CZ00101451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vl. 11

Osoba  odpovědná  za  uzavření  smlouvy: ředitel  MVDr. Martin Hovorka ,Ph.D.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:  Buildcon s.r.o.

Jeřabinová 4, 602 00 Brno

IČ:29371228

DIČ:CZ29371228

Zastoupená Vlastislavem Drápalem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.12.2016 Smlouvu o dílo na akci „Terárium – podlaha (prostor pro návštěvníky)“ (dále jen smlouva o dílo). Během provádění díla vyvstala potřeba provedení víceprací z požadavku objednatele a z toho důvodu je zapotřebí odpovídajícím způsobem upravit rozsah i termín plnění díla. Smlouva o dílo se proto tímto dodatkem mění následovně.

II.

A) Dosavadní text čl. 4 smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

„4. Termín a místo plnění:

Termín zahájení provádění díla:                     14. 12. 2016

Termín ukončení provádění díla a předání:    28. 2. 2017

Místo předání díla:        Zoo Brno“

B) Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení víceprací zhotovitelem nad rámec položkového rozpočtu v příloze smlouvy o dílo, a to o

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VCP | penetrace na křemičitý písek vč. písku | m2 | 139,5 | 175 | 24412,5 |

O cenu těchto víceprací se navyšuje původní cena díla dle smlouvy o dílo tak jak je dále uvedeno.

C) Z důvodu navýšení ceny díla o výše uvedené vícepráce se dosavadní text čl. 5 smlouvy o dílo zrušuje a nahrazuje novým zněním:

„5. Cena díla:

cena bez DPH:                187 442,50 Kč

DPH 21 %:                      39 362,93 Kč

Cena s DPH celkem:       226 805,43 Kč

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti budou strany postupovat dle dopadajících obecně závazných právních předpisů.“

D) Dosavadní text čl. 6 se in fine doplňuje o následující ujednání:

„Odsouhlasí-li objednatel zhotoviteli písemně v průběhu provádění díla dosud provedený rozsah prací a dodávek dle soupisu provedených prací a dodávek, s pokynem k fakturaci, připouští se v takovém případě i fakturace takto odsouhlaseného dílčího plnění; splatnost takového dílčího daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. V takovém případě konečná faktura vystavovaná po předání díla bude vystavena pouze na dosud neúčtovaný rozsah prací a dodávek.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel zašle dodatek k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv.

Datum podpisu:                                                Datum podpisu:

Objednatel:                                                        Zhotovitel: